软件项目合同

甲方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司

住所地：湖南省株洲市天元区栗雨工业园46区

法定代表人：许小江

通讯地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园海纳川园区7号厂房

邮政编码：412007

电话：0731-22976999

传真：

乙方：宁波威源软件有限公司

住所地：宁波市鄞州区学士路298号406室

法定代表人：李明钢

通讯地址：宁波市鄞州区泰康中路268号豪如大厦808室

邮政编码：315 100

电话：0574-5522 5566

传真：0574-8822 9237

根据《中华人民共和国合同法》有关规定及相关法律法规及甲方内部相关规定，甲方购买乙方MES软件及解决方案并委托乙方在此基础上实现满足甲方个性化需求的二次开发和现场实施服务（以下统称为：项目）。经甲、乙双方自愿且平等的协商一致，特订立本合同。

一.下列文件均为本合同不可分割部分

（1）《项目需要分析报告》

（2）补充协议；

（3）合同履行过程中的往来函件、会议纪要；

（4）双方约定属于本合同的其他文件

二.项目描述

株洲光华荣昌产线MES一期项目

软件开发的目标：详见调研后由经双方签字确认的《项目需求分析报告》

三.里程碑和交付日期

3.1项目里程碑

详见调研后由经双方签字确认的《项目需求分析报告》

3.2实施计划

项目交付不晚于2019年5月15日完成。

因该系统实施系ERP&WMS&设备商硬件调试存在重大关联，ERP&WMS&设备必须在项目交付前45个工作日完成调试工作，以保证项目的顺利实施。如ERP&WMS&设备接口延期，该项目交付日期也将顺延。

3.3免费维护期

本项目免费维护期从项目初步验收合格之日起计算，为期壹年。在免费维护期内，乙方应免费向甲方提供非业务性错误（通俗称BUG）的及时进行修正。

四.合同金额及付款方式

4.1本合同项下项目总费用为人民币162,400元（大写：人民币壹拾陆万贰千肆佰元整）。除双方另有书面约定，否则本合同为固定总价合同，即本合同项下所约定的合同总金额固定不变，乙方不得以任何理由予以变更。

4.2甲、乙双方一致认可，上述合同总金额包括软件授权使用费，二次开发费、安装调试费、培训及售后服务费用，以及系统验收合格并交付使用后，乙方应负责的免费维护期内所发生的各项费用，除此之外乙方不得再要求甲方承担其他任何费用。

4.3甲方按项目实施进度分三个阶段向乙方支付。

（1）合同生效后，五个工作日内甲方向乙方支付合同额的40%，即人民币64960元（大写：人民币陆万肆仟玖佰陆拾元整）；

（2）项目验收后, 十个工作日内甲方向乙方支付合同额的50%，即人民币81200元（大写：人民币捌万壹千贰佰元整）；

（3）项目免费维护期（质保期）结束后，十个工作日内甲方向乙方支付合同额的10%，即人民币16240元（大写：人民币壹万陆千贰佰肆拾元整）。

乙方帐号信息：

开 户 名：宁波威源软件有限公司

银行账号：3901 1201 0900 0105 624

开户银行：中国工商银行宁波新城支行

甲方向上述账号支付款项即视为已付款。如乙方账号信息变动，则书面通知甲方，并作为本合同附件。

五.项目管理

5.1甲、乙双方应指派人员组成项目团队，甲方人员包括但不限于项目管理人员、业务人员、系统管理人员、系统操作人员、文档管理员、操作人员等，乙方人员包括但不限于项目经理、业务分析人员、系统分析和设计人员、编码和测试人员、质量和风险评估人员、文档管理人员、系统实施人员等。团队组建完成后，甲、乙双方应以书面形式确认团队成员及其工作职责。

5.2甲、乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该项目进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对软件功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

六.需求分析

6.1乙方协助甲方完善需求，产生《项目需求分析报告》。

6.2乙方根据《项目需求分析报告》，作为系统实施的直接依据和验收标准。

6.3本阶段的交付物为《用项目需求分析报告》，经甲、乙双方签字确认后，作为本合同附件。

七.项目验收

7.1项目通过实施运行后，乙方以书面形式向甲方相关人员组织项目验收。

7.2项目初步验收内容包括但不限于各里程碑的交付物，以《项目需求分析报告》为验收标准；各里程碑交付物完整，满足项目要求。

7.3项目符合《项目需求分析报告》且甲方未提交问题反馈达90天的，自动视为验收合格。

八.运行维护

8.1乙方在免费维护期内，向甲方提供维护和相关技术支持服务。

8.2乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定《项目需求分析报告》描述的目标和功能。

8.3 甲方根据实际需求修改系统、扩充功能且未在《项目需求分析报告》中体现或补充，乙方应提供必要的协助配合，乙方对因甲方修改系统所造成的问题和损失不承担任何责任，也不作为项目验收之必要条件。

九.违约和赔偿责任

9.1乙方违约

乙方逾期且超过30日仍未按期完成工作任务或达到交付技术成果要求的，乙方违约责任如下：

（1）甲方有权解除合同，并要求乙方按实际支付金额的30%赔偿违约金。

（2）如甲方因乙方违约而解除本合同，乙方应在十个工作日内返还甲方已付服务费，并依甲方的指示退还所有的基础性文件和原始资料。

9.2甲方违约

甲方逾期超过60日仍未向乙方支付相应阶段服务费的，甲方违约责任如下：

（1）乙方有权解除本合同，并不返回甲方已支付费用。

（2）如乙方决定继续履行合同，甲方仍应尽快按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

9.3如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面方式通知违约方。任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式获取合同费用。

9.4 在双方确认服务人员后，双方应保证其参加本项目的顾问人员的相对稳定。

乙方有权在任何时候以同等资历的顾问更换现有顾问。乙方也有权委派独立合约者或其他公司顾问来实施服务。任何更换应征得甲方同意并保证不影响服务的质量及实施的进程。

甲方应保证其项目组成员的相对稳定，不得任意更换服务顾问，但在特别情况下经双方协商，一致同意后，可委派同资历的顾问来更换现有顾问进行实施。甲方保证任何更换不影响服务的质量及实施进度。如果因甲方人员变动导致本项目实施延误或增加乙方的工作量（包括但不限于增加培训服务），乙方对此延误不承担责任，并有权要求甲方支付乙方增加工作量而产生的额外费用。

甲方负有协助乙方团队成员稳定的义务。自本项目完成后24个月内为禁止期。在禁止期内，甲方录用参与本项目的乙方顾问，包括：乙方顾问离职后重新加入甲方，或在甲方兼职，甲方需要向乙方支付300万/人的人员转移费用。在禁止期内，乙方也不得录用甲方参加本项目的成员。

十.合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

（1）发生不可抗力；

（2）乙方在履行合同过程中明显地体现出无法按双方约定的主要技术要求完成本项目的；

（2）经双方协商同意后解除，双方互不追究对方所有的合同责任。

十一.争议处理

双方因履行本合同而发生的争议，双方应通过友好协商的方式解决。协商不成时，依法向乙方所在地人民法院起诉。

十二.通知与送达

双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更，应当书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

十三.其他事项

13.1 本合同一式    份，其中甲方执    份，乙方执      份，具有同等法律效力。

13.2本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：           （盖章）           乙方: 宁波威源软件有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：             法定代表人：

项目联系人：                        项目联系人：

日期：                              日期：