SOR-C41DB-2019-00005391

汽车零部件产品开发

要求说明(SOR)

前排座椅总成   零部件开发

（   D  平台   C41DB  项目）

编制：

校对：

审核：

标审：

会签：

批准：

北京汽车股份有限公司汽车研究院

| V1.0 | / | 2019.2.22 | / | 首次发布 | 崔同伟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 更改通知书号 | 日期 | 更改章节 | 更改描述 | 更改人 |

目  次

1 工程概要	1

1.1 概述	1

1.2 设计职责及责任分工	1

1.3 预先申明	1

2 工程联系方式	2

3 项目管理	2

3.1 项目信息	2

3.2 项目管理要求	2

4 法规要求	2

5 产品要求	2

5.1 综述（总体方案）	2

5.2 系统职责	2

5.3 要求一致性	2

5.4 材料	3

5.5 饰件、外观、光泽、颜色	3

5.6 标记和可追溯性	3

5.7 噪音与异响	3

5.8 产品特殊特性	3

6 设计数据	3

6.1 工程图纸	3

6.2 规范	4

6.3 对供应商设计数据的要求	4

6.4 环保设计要求	4

7 非一致性报价	4

7.1 无能力达到要求	5

7.2 等效功能替代	5

8 进度要求	5

9 试制项目和功能评估要求	5

9.1 非工装样件试制	5

9.2 工装样件试制	5

9.3 样件的检验	5

9.4 尺寸评估	5

9.5 性能评估	6

10 试验认证	6

11 工装	6

11.1 一般要求	6

11.2 检具开发要求	6

11.3 模具开发要求	6

11.4 夹具开发要求	6

12 供应商管理	6

12.1 供应商人员安排	7

12.2 过程更改	7

12.3 沟通交流	7

12.4 节点要求	7

12.5 风险责任的承担	7

12.6 二次配套件的限定	7

13 同步工程	7

14 问题通报	8

15 供应商质量要求	8

15.1 总体要求	8

15.2 质量体系认证	8

15.3 先期产品质量计划（APQP）	8

15.4 工装样件（OTS）	8

15.5 综合匹配（MB）	8

15.6 产品零件认可程序（PPAP）	9

15.7 质量目标	9

15.8 失效预防	9

16 包装及运输要求	9

17 售后备件	9

17.1 售后备件应在启动时就绪	9

17.2 售后备件支持周期	9

17.3 售后备件的维修信息	9

附件A  设计职责及责任分工	10

附件B  项目一般描述	12

附件C  法规及规范要求	17

附件D  项目递交物	19

附件E  工程设计要求	21

附件F  产品设计验证要求	44

附件G  重量要求	46

附件H  车身钣金件或内外饰注塑件同步工程要求	47

附件I  售后服务要求	48

工程概要

概述

北京汽车股份有限公司汽车研究院（以下简称BAIC）为完成项目中有关产品设计的工程责任而编制了此份要求说明（SOR）。BAIC将具体负责在SOR中提供的零部件和子系统的工程与产品设计、二维图纸或三维数模、以及相关的规范与要求。而成本核算、产品合同、时间进度、零部件的质量与订货数量、以及其他主要的相关事项等等都将有相关部门具体负责。

潜在供应商报价所涉及的零部件清单详见《附件B 项目一般描述》；如果需要，BAIC可能会提供与报价零部件相关或相似的零件作为参考，详见《附件B 项目一般描述》。

设计职责及责任分工

总体要求

      - BAIC在零部件开发过程中应：

    - 向供应商提供开发产品的设计要求、质量要求、验证要求、验收要求等。

    - 按照开发进度及时间向供应商提供必要的技术资料。

    - 对零部件发生设计变更时，书面通知供应商。

    - 根据技术要求（包含但不限于BAIC下发的图纸）对样件进行检验、性能试验和试装，并将结果反馈给供应商。

    - 按照BAIC批准的零部件开发计划，完成供应商在开发节点交付物的评审和批准以及对供应商技术认可图样是否体现并满足BAIC的设计要求进行确认和审签，并将审签后的技术认可图样发放给供应商。

    - BAIC对供应商的技术认可图样是否体现并满足BAIC全部的设计要求进行审查，并非对供应商的图样使用或其结果及所生产零部件的缺陷负责。

      - 供应商在零部件开发过程中应：

    - 根据本SOR要求完成产品开发工作；

    - 按BAIC的要求制定零部件开发计划，包括但不限于时间、进度内容等，提交BAIC确认。经BAIC同意批准后，按开发计划的要求完成零部件的开发工作。

    - 负责按照开发进度及时间向BAIC提供必要的技术资料、技术认可图样和技术文件，详见《附件D 项目递交物》。

    - 应严格按BAIC提供的数据、样件、经BAIC确认的技术认可图样及其他技术资料进行开发，开发的零部件应符合本SOR的技术要求。

    - 应对技术认可图样的使用或其结果及所生产零部件的缺陷负全部责任。

    - 应承担进行生产及制造零部件的责任，并对零部件的实物质量负全部责任。

    - 若确因材料、工艺等条件难以满足BAIC的技术要求、技术标准而需做某些更改和替代时，必须向BAIC提出书面申请，待BAIC批准后方能执行

    - 安排本项目相关人员配合BAIC对样件进行检验、性能试验和试装，并记录结果，如有问题需进行整改。

设计职责与分工

- 对于本SOR所涉及的报价零部件，BAIC将与供应商实施同步开发工程，具体职责与分工详见《附件A 设计职责及责任分工表》。

预先申明

如果本SOR的内容和所附参考零件或规范有矛盾之处，请与BAIC研究院的产品工程师联系。

供应商在开发过程中应避免涉及知识产权问题，由此引起的法律纠纷由供应商自己承担。

工程联系方式

为确保本SOR所设计零件同步开发和相关工作的顺利实施，BAIC指定产品工程师作为相应的工程联系人，任何与工程相关的工作都可以与该产品工程师联系协调，具体联系方式详见《附件A 设计职责及责任分工表》。

项目管理

项目信息

为使供应商了解项目概况、合理配备资源，BAIC提供本SOR设计的项目基本信息，具体内容详见《附件B 项目一般描述》。

项目管理要求

双方应各自建立有效的项目开发团队，由各自指定的“项目负责人”负责，并依据《附件A 设计职责及责任分工表》进行管理。供应商开发团队在项目定点后1周内确定完成并通报给BAIC相关部门。

供应商提供的团队成员清单包括人员角色及职能职责、提供团队成员相应的资质证明，并经BAIC确认。尽力保持此项目期间关键工作人员的连续性，如果人员变动，必须提供同等资历人员支持，新加入的团队成员须经BAIC确认。保证有足够的人力资源来支持本项目交付物，包括参加会议。

双方应按照双方共同确认的实施计划，在规定的时间、按规定方式严格实施，各负其责。每个阶段实施结束后，双方应就本阶段实施结果及下一阶段实施安排写好备忘录，签订相关验收报告，留存备案。

评审节点的组织：BAIC负责，供应商为辅。

法规要求

供应商必须确保开发零部件符合中华人民共和国的最新法规和任何潜在市场所在国家法规的最新要求，同时符合BAIC的指定要求，获得零部件的型式认证，并递交支持整车型式认证的所有必要数据和文件。

在完成同步开发时，供应商需提供必要的文件以证明其产品已达到所承诺的法规要求。

C41DB的目标市场包含： A级电动跨界SUV车型  。

具体内容详见《附件C 法规及规范要求》。

产品要求

综述（总体方案）

BAIC对本SOR所涉及的零部件进行了具体定义和方案描述，防止供需双方对SOR所涉及零部件的理解产生差异，具体内容详见《附件E 工程设计要求》。

系统职责

如需零部件供应商承担系统责任，BAIC将提出相应的要求，具体详见《附件E 工程设计要求》。

要求一致性

零件不但应与此处所列出的图纸和规范保持一致，而且与本SOR上任何附加的要求也要一致。同时零件还应与将来可能的图纸、规范和SOR的更改内容保持一致。

材料

所有材料必须符合BAIC的材料工程指导方针，遵循BAIC材料标准，具体要求详见《附件E 工程设计要求》。

由供应商设计的黑灰盒子零部件的材料应根据产品的设计、耐久性要求和性能要求来选择具体材料（见图纸及规范），并由BAIC的产品工程师确认。

供应商负责提供单个零部件的材料、物质及质量，所报告的材料质量之和必须等于零部件的总质量。

供应商还应表明零部件中所使用的可回收的材料及质量，并标出塑料零件、橡胶零件及热塑性弹性体零件可再循环利用的鉴别标志。

材料的禁、限用物质含量应满足BAMS097《北京汽车产品禁用、限用物质要求》的要求。

饰件、外观、光泽、颜色

供应商提供的零部件应符合BAIC对该零部件的外观、光泽、颜色、纹理等方面的工程要求，具体内容详见《附件E 工程设计要求》。

标记和可追溯性

供应商提供的零件上必须按照BAMS096《汽车产品零部件可追溯性标识规定》的要求进行标识。

对于精确追溯的零件，供应商应按图纸或相关技术信息的要求，在零件上添加条形码，并符合BAMS088《零部件条形码规范》的要求。

精确追溯零件清单详见《附件E 工程设计要求》。

噪音与异响

除了在图纸及规范上所指定的要求，各组装的零部件在整车试验的条件下不应有任何不符合要求的噪音和异响，否则，供应商必须分析和跟踪所有相关问题，并负责最终解决。

产品特殊特性

供应商应按照BAIC相关技术要求定义并控制产品特殊特性。

对于含有产品特殊特性的零件，供应商应按照BAMS098的要求对特殊特性在相关的技术文件中进行标识。

产品特殊特性过程能力应符合BAIC的要求。

关键产品特性（KPC）：Cpk≥1.67，产品质量特性（PQC）：Cpk≥1.33。

供应商应在规定的节点提供本SOR所涉及零部件的“产品特殊特性清单”，要求如表1。

表1 产品特殊特殊性清单

| 序号 | SVPPS | 零部件名称 | 特性类型 | 特性描述 | 对应文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | / | / | / | / | / | / |

设计数据

工程图纸

对应报价零部件，BAIC将提供相应的零部件产品图纸或数模（可能会含有子零件的图纸或数模），作为供应商报价依据，具体详见《附件E 工程设计要求》。

如果需要，BAIC可能会提供与报价零部件相关或相似的零件图纸或数模，作为供应商报价的参考，具体详见《附件E 工程设计要求》。

规范

供应商提供的零部件产品除必须满足中华人民共和国法规和任何潜在市场所在国家法规的要求外，还必须满足BAIC的相应工程规范的要求，具体内容详见《附件C 法规及规范要求》。

对供应商设计数据的要求

由供应商设计的零件，供应商应交付BAIC以下设计数据：

- 三维数模；

- 技术认可图样（清单见附件E中表39）；

- DFMEA文档；

- CAE分析报告。

供应商提供的设计数据应在设计冻结日期之前提交给BAIC，以使BAIC进行虚拟装配和零部件设计。

BAIC根据不同的零部件提供相应的SSTS/CTS，用于规范零部件的需求。

三维CAD数据：供应商必须具备与BAIC的CAD信息进行接口的能力，要求的CAD数据格式为所使用软件的最新格式，具体要求详见《附件E 工程设计要求》。

- 提供的CAD数模必须采用BAIC指定的正版三维设计软件；

- CAD数模应在整车坐标系统中正确定位；

- CAD数模最后的安装条件是几何尺寸应与整车的安装位置相匹配，不应显示任何运输保护的零部件（例如孔盖）

技术认可图样：必须包含所有的规范和测试要求，包含但不限于下列内容。技术认可图样清单详见《附件E 工程设计要求》。

- 接口范围有充分的尺寸和公差；

- BAIC相关尺寸和公差；

- 使用的所有规范；

- 零部件质量；

- 焊接规范；

- 工装控制数据；

- 适用的产品特殊特性。

DFMEA文档：

- 供应商负责编制零部件的DFMEA，同时考虑到所有零部件的变量；

- DFMEA的电子版文档应提交给BAIC，需由BAIC产品工程师认可。

环保设计要求

供应商应负责确保其产品满足任何潜在市场的“报废汽车ELV法规”要求，采用环保回收优化设计，禁用、限用有害物质，报告可回收的材料及质量，并提供拆解信息（包括零件号、回收材料信息、质量、固定方式、拆解方式、工具、配图等），具体要求可向BAIC材料工程师咨询。

如供应商提供的零部件涉及车内VOC时，应符合BAS482《零部件VOC限值》的规定。

非一致性报价

无能力达到要求

如果供应商已确定不能满足本SOR中所指定的一些技术或非技术的要求，供应商必须在报价回复中详细申明。同时供应商还必须就如何减小或消除这种影响提出建议书。这些建议在某些情况下可能会导致修改SOR、技术要求或图样，该建议书必须得到BAIC产品开发部门的认可，被选择的供应商在以上例外情况未经BAIC产品开发部门的书面授权下，不能开展进一步的工作。

等效功能替代

如果供应商提出的等效功能替代建议对项目的进度、质量、成本或工程功能性不会产生不利影响，则此建议将被纳入考虑。供应商只得去考虑那些能给BAIC带来重大利益（如降低成本、改善工艺性能或缩短时间周期）的等效功能替代方案，供应商还可以提出那些尽管同规定要求不是100%一致，但与此SOR所描述的零件具有同样安装尺寸和功能的零部件和材料。任何由于等效功能替代所产生的零件、子系统和整车认证的费用将由供应商承担。

任何等效功能替代的建议，必须在报价回复中详细说明。该建议必须得到BAIC产品开发部门的认可，且在某些情况下可能会导致修改SOR、技术要求或图样。被选择的供应商在以上例外情况未经BAIC产品开发部门的书面授权下，不能开展进一步的工作。

进度要求

供应商必须严格遵循由BAIC提供的项目总进度表。同时，作为报价的内容之一，供应商应递交详细的开发进度表，该进度表应包括试验计划、工装、模具、MB认可、BAIC材料需求和PPAP节点等。

供应商无法按规定的进度要求完成相应阶段的工作，BAIC有权终止合作，并由供应商承担由此产生的损失。

BAIC项目总进度表，详见《附件B 项目一般概述》。

试制项目和功能评估要求

非工装样件试制

供应商应按BAIC的项目开发计划，在不同的阶段提供一定数量的非工装样件（包括手工样件、快速样件、软模件等），满足BAIC产品验证的要求，具体要求详见《附件B 项目一般概述》。其中部分样件为供应商免费提供，数量由双方商定。

工装样件试制

供应商应按BAIC的项目开发计划，提供一定数量的工装样件，满足BAIC产品认证的需求，具体要求详见《附件B 项目一般概述》。其中部分样件为供应商免费提供，数量由双方商定。

注：工装样件（OTS件）指采用符合设计要求的材料或子零件，使用正式生产用模具和工装，并按照与正式生产相同的工艺参数和工序生产制造的工程样件，允许不按照正式生产节拍等进行制造。

样件的检验

供应商提交的样件，必须先进行自检和试验，递交相关的协作样件鉴定表和试验报告，要求字迹清晰、书面整洁且符合图样和技术标准最新更改水平的要求。样件由BAIC鉴定合格后，按BAIC书面通知，方能转入小批量供货。

尺寸评估

供应商提供的样件应完成100%尺寸检验，并保留完整的检验记录，尺寸检验报告内容应包含但不限于测量数据、检验结论、供应商签字确认、产品工程师签字确认等信息。尺寸检验报告格式，供应商可向产品工程师索取。

性能评估

供应商提供的样件的性能评估，根据开发阶段要求由产品工程师确定进行性能评估的时间。性能检验报告内容应包含但不限于测量数据、检验结论、供应商签字确认、产品工程师签字确认等信息。性能检验报告格式，供应商可向产品工程师索取。

试验认证

试验认证的目的是为了验证供应商的零部件/子系统产品是否符合设计目标及整车使用寿命目标，具体要求按照该项目的整车技术规范（VTS），或与BAIC产品发布工程师确认。在BAIC定义的技术条件下，供应商必须对零部件/子系统产品进行客户使用习惯的模拟试验。在BAIC规定的时间前，供应商提供的零件必须符合BAIC提出的要求并出具相应的试验报告。供应商所提供的零部件/子系统都必须在整车认证开始前完成试验认可，并满足相应的要求。

BAIC有权利在产品开发各试验验证阶段对样件进行抽样、封样，并且有权利对所抽取封存的样件进行检测，必要时供应商有义务提供进行测试所需的工装夹具及相关支持。供应商正常供货的产品质量不应低于鉴定合格的样件质量，并符合BAIC所要求的技术水平或更改水平。

供应商应按照BAIC批准的零部件DVP&R计划，完成零部件的技术认证和相关试验。

具体要求详见《附件F 产品设计验证要求》。

工装

一般要求

试制产品的工装及工艺技术条件必须满足BAIC的产品技术要求。

各类工装（含模具、夹具、检具等）方案（含使用次数）均需得到BAIC认可，详细3D/2D数据必须发BAIC存档。

各类工装（含模具、夹具、检具等）制造前均需有BAIC参与方案评审（会议形式或异地数据交流）并认可。供应商需提供1套检具。

供应商负责各类工装（含模具、夹具、检具等）的保存、日常维修保养及其他管理工作，除非收到BAIC书面通知授权供应商废弃工装。若供应商收到BAIC书面通知授权在供应商处废弃工装和模具，应由BAIC的代表在现场进行确认后执行。

检具开发要求

具体要求详见《附件E 工程设计要求》。

模具开发要求

具体要求详见《附件E 工程设计要求》。

夹具开发要求

具体要求详见《附件E 工程设计要求》。

供应商管理

供应商人员安排

供应商应按照3.2的要求指定专职项目经理和产品工程师，共同参与BAIC产品开发小组会议和设计确认工作。同时，专职项目经理还应负责汇报关键的交样情况和项目节点的执行状态。在第一轮报价时，供应商需一并提交负责该项目的组织机构及相关人员信息，如表2所示。

表2 供应商人员信息

| 姓名 | 职务 | 电话 | 邮箱 | 工作年限及参与项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |

过程更改

供应商应承诺在产品首次ESO或PPAP之后，所发生的涉及本SOR的零件状态和要求的更改，包括黑盒子零件和下级子零件的设计更改，子零件供应商更换或制造工艺更改等，都必须通知BAIC的产品工程师、SQE和采购工程师。更改应按照《北汽股份供应商过程更改管理办法》执行，更改经批准并通过PDT评审后，如需重新进行ESO或PPAP认可的，应按照相关流程认可后方可将零件运送至BAIC，供应商应提供相关信息以支持更改评审、ESO和PPAP等工作的开展。

沟通交流

供应商应定期向BAIC汇报相关的设计输入并提供工程等各方面相关支持。同时，供应商还应参加相关会议以及完成必要的工程确认工作。如果与指定的规范要求之间存在非一致性，供应商应与BAIC共同工作以解决问题。供应商还必须为BAIC提供胜任的现场服务人员，解决在车辆装配上所产生的与供应商零件相关联的问题。

节点要求

供应商必须遵守BAIC发放的时间节点以保证满足BAIC的项目总进度。任何一方违反都需要承担由此引起的周期、费用、质量变更代价。

风险责任的承担

供应商在产品开发过程中，因出现无法克服的技术困难，导致项目开发失败或部分失败，由此造成的风险损失由供应商负担。

如果在项目进行过程中供应商继续进行将无法取得预期的结果，BAIC有权停止实施项目进行，在这种情况下，则协议双方应就供应商已做出的努力和已经取得的开发成果编写一份总结报告，如果项目停止是由于供应商方案缺陷或供应商其他原因所致，则供应商需向BIAC提供相应赔偿。

终止本项目应不损害和影响BAIC已经采取或将要采取的补救措施的权利。

二次配套件的限定

供应商应将零部件产品开发要求说明及时传递至下级供应商。

同步工程

供应商应定期向BAIC汇报相关的设计输入因素并提供工程支持。如果和指定的规范要求之间存在有非一致性的因素，供应商应与BAIC共同工作以解决问题。供应商还必须为BAIC提供胜任的现场服务人员，从而在车辆启动阶段，支持BAIC解决在车辆装配上所产生的与供应商零件相关联的问题。

供应商应协同BAIC的同步开发工作，根据项目开发进度计划，在不同的阶段提交相应的交付物，具体详见《附件D 项目递交物》。供应商应严格按照BAIC要求的交付时间完成交付物的交付，如因特殊情况不能按规定时间完成交付时，供应商应立即将有关情况书面通知BAIC，并及时提供有关证明材料，取得BAIC认可后，可以相应顺延交付或按BAIC规定的时间交付。

供应商提供的产品重量必须满足目标重量要求以及整车重量要求。在每个项目阶段，供应商必须给出开发现状与目标的对比，具体详见《附件G重量要求》。

如供应商提供的零件为车身钣金件或内外饰注塑件，BAIC对同步工程有相应的要求，详见《附件H 车身钣金件或内外饰注塑件同步工程要求》。

问题通报

- 供应商应以书面方式通报BAIC采购人员、SQE工程师和产品工程师任何潜在的、一切可能导致成本提高、项目节点与计划延迟以及交样日期推迟的事项，比如问题、事故、最新信息、项目变更等等。供应商的书面报告应包含具体的修复计划和对整个项目进度的风险评估与描述。

供应商质量要求

总体要求

供应商必须保证满足BAIC的项目设计质量要求。由于零部件设计原因（供应商责任）而导致的成本提高（如设变模具、增加工装检具、变更材料以及增加试验项目等）、项目节点与计划延迟以及交样日期推迟等事项造成的损失由供应商承担。

关于供应商质量的具体要求一般已包含在《北京汽车股份有限公司供应商质量手册》中，如有疑问可以联系BAIC采购部相关人员。

质量体系认证

供应商的质量体系必须通过权威质量体系认证机构的认证，认证包括但不限于：ISO/TS16949、QS9000、VDA6.1、ISO9000等，同时供应商应绝对遵守《北京汽车股份有限公司供应商质量手册》的要求，保证其质量体系的有效性，保证其交付的产品或服务质量的稳定性和可靠性。

对于承担汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品供应商，应为各自产品实施并保持一个软件质量保证过程，按ASPICE识别软件生命周期过程，并实施评估，过程能力水平应达到二级以上或CMMI三级以上。

先期产品质量计划（APQP）

供应商在接到《货源确认书》后的两周时间内，必须递交一个产品质量预定计划的启动日期。

供应商必须为每一零件或总成零件都定制一份产品质量预定计划。

工装样件（OTS）

供应商必须提供有质量保证的零件以用于OTS试验：供应商提交样件时，应同时提交证明样件符合产品技术要求和法规要求的文件，如：尺寸报告，材料报告、性能报告等，文件应符合《北汽股份采购零部件工程签署管理办法》的要求。

综合匹配（MB）

需做MB认可的零件，供应商应按时提供零件以用于MB认可。相关零件送样及MB认可要求按照《北汽股份新车开发综合匹配管理办法》执行。

产品零件认可程序（PPAP）

供应商必须对其所有零件都保证通过产品零件认可程序，交样的零件级别由BAIC采购工程师确认。

质量目标

供应商必须满足BAIC所要求的质量标准、质量评鉴标准及评鉴样件数量，由BAIC制定并得到供应商同意；要求量产零部件的质量满足CPK≥1.33。

产品设计寿命为10年或25万公里，其中：质量保证期为5年或10万公里。

失效预防

供应商制定技术方案时，应对BAIC提供的以下产品失效模式进行原因分析，制定预防对策，体现在DFMEA文件中，并在供应商技术方案评审时进行展示，如表3所示。

表3 失效模式分析

| 序号 | 功能 | 要求 | 失效模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |
| 2 | / | / | / |
| 3 | / | / | / |

包装及运输要求

需符合BAIC的指定要求，并符合中华人民共和国的相关法规与条例。具体要求详见《附件E 工程设计要求》。

售后备件

售后备件应在启动时就绪

由供应商提供的售后备件应在整车生产启动时就绪。在产品开发的过程中，供应商应与售后工程师及产品工程师一起确定可用的售后备件，供应商应负责提供但不限于如下零件用于售后配件，具体清单详见《附件I 售后服务要求》。

售后备件支持周期

除非另有预定，售后备件的支持周期应不短于BAIC该车型被制造售出后的10年时间。

售后备件的维修信息

一级总成的供应商应在OTS前向BAIC提供关于该总成的设计、使用和维修信息，如：BOM表，零件结构和功能描述、故障诊断、维修专用工具、相关技术参数（扭紧力矩、容积、安装配合间隙、零部件性能参数等）等。该零件的设计应确保仅采用市场上可以获得的通用工具实现售后的拆装、诊断及保养维护服务，所有的这些售后服务都不得依赖特别开发的“专用工具”就可以完成（专用工具是指维修手册中列出的为完成某项诊断、拆装、保养操作必须采用的工具）。

附件A  设计职责及责任分工表

- 零件属性

本零部件属于：

- 黑盒子件：由主机厂负责布置及外形的周边条件设计，并提出产品的功能要求和技术状态描述，由供应商承担内部结构设计、并对产品设计结果负责的零部件。

双方设计职责要求

黑盒子件双方设计职责要求如下：

      - 由BAIC负责布置及外形的周边条件设计，并提出产品的功能要求和技术状态描述。

      - 由供应商承担内部结构设计、并对产品设计结果负责。

      - 供应商负责产品生产所需的工装模具、检具及其它生产和物流器具的开发，并提供最终的符合要求的产品。

下列任意情形导致模具修改或重开、增加零部件、试验项目增加或重做、库存零件报废等成本增加项目，均由供应商负全部责任：

- 供应商数据管控问题，导致双方技术状态不统一；

- 供应商在前期技术方案和数据设计阶段未进行或未完成工程开发可行性分析；

- 供应商内部零件结构、材料、设计问题；

- OTS阶段样件，若首次验证试验未通过，则后续安排的相关试验费用由供应商承担；

- BAIC对供应商产品评审或试验后，对产品存在质量问题提出的产品结构设计变更，经双方协商确定更改方案，原则上由供应商承担费用；

- 供应商提出的产品结构优化或工艺改进的设计变更，经双方协商确定更改方案，原则上由供应商承担费用。

下列任意情形导致模具修改或重开、增加零部件、试验项目增加或重做、库存零件报废等成本增加项目，均由BAIC负全部责任：

- 外形、结构或周边条件变化；

- 技术要求、性能要求或试验要求变化。

双方工作任务及时间要求

双方工作任务及时间要求如表4所示。

表4 任务清单

| 序号 | 工作任务 | BAIC | 供应商 | 起止时间 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D设计 | S+A | R | 2019.05.30-2019.09.30 | TG1、TG2数据 |  |
| 2 | 2D资料 | S+A | R | 2019.09.15-2019.10.15 | 图纸 |  |
| 3 | DFMEA | S+A | R | 2019.05.15-2019.11.30 | DFMEA |  |
| 4 | 样件试制 | S+A | R | 2019.10.30-2020.02.30 | 样件 |  |
| 5 | DV/PV | S+A | R | 2020.02.15-2020.06.30 | 试验报告 | 材料和产品DVP |
| 6 | 零部件尺寸检验 | S+A | R | 2020.02.15-2020.03.15 | 匹配报告 | MB1 |
| 7 | 3C零部件证书提供 | S+A | R | 2020.03.30-2020.04.30 | 3C证书 |  |
| 8 | ESO |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作任务 | BAIC | 供应商 | 起止时间 | 交付物 | 备注 |
|  | 产品设计验证和报告 | S+A | R | 2019.06.30-2019.08.15 | ESO文件 |  |
|  | 产品材料试验计划表 | S+A | R | 2019.08.30-2019.10.15 | ESO文件 |  |
|  | 材料分供方清单 | S+A | R | 2019.08.30-2019.10.15 | ESO文件 |  |
|  | 供应商自我试验大纲 | S+A | R | 2019.08.30-2019.10.15 | ESO文件 |  |
|  | 供应商自我认可试验能力报审表 | S+A | R | 2019.08.30-2019.10.15 | ESO文件 |  |
|  | 供应商认可样件产品保证书 | S+A | R | 2019.12.30-2020.07.15 | ESO文件 |  |
|  | 认可样件尺寸检验报告 | S+A | R | 2020.02.15-2020.03.15 | ESO文件 |  |
|  | 材料检验报告 | S+A | R | 2019.10.15-2020.01.15 | ESO文件 |  |
|  | 性能试验报告 | S+A | R | 2020.02.15-2020.06.30 | ESO文件 |  |

注：R—负责  S—协助   A—验收

工程联系方式

下列BAIC的产品发布工程师负责本零件或子系统的产品设计工程。所有与产品设计有关的咨询可直接与该工程师联系。联系方式如表5所示。

表5 人员清单

| 姓名 | 专业部室 | 职务 | 电话 | 传真 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崔同伟 | 内外饰部 | 工程师 | 010-56637816 | / | cuitongwei@baicmotor.com |
| 赵学礼 | 内外饰部 | 组长 | 010-56637816 | / | zhaoxueli@baicmotor.com |
| 朱浩明 | 内外饰部 | 高级经理 | 010-56637816 | / | zhuhaoming@baicmotor.com |

注：地址：北京市顺义区仁和镇双河大街99号北京汽车产业研发基地，邮编：101300。

附件B  项目一般描述

- 1项目信息

  - C41DB项目是北京汽车股份有限公司（以下简称BAIC）自主开发的项目之一，是基于C40D车型平台架构，充分利用D平台资源开发一款电动轿车车型。

- 项目进度表

  - 项目主要时间节点如表6所示。

表6 主要时间节点

| 序号 | 工作内容 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TG0数据发布 | 2019.04.30 |
| 2 | TG1数据发布 | 2019.07.30 |
| 3 | EP1装车 | 2019.10.15 |
| 4 | TG2数据发布 | 2019.09.30 |
| 5 | OTS | 2020.04.15 |
| 6 | PPV装车 | 2020.04.30 |
| 7 | ESO | 2020.08.30 |
| 8 | SOP | 2020.09.30 |

  - 随着项目的开展以上节点可能有所变化，任何变动都将与供应商进行沟通，并应以书面形式进行确认。

- 方案描述

  - 座椅造型风格

    - 根据北汽造型部门给出的效果图和色彩材质定义。

  - 功能配置表：

表7 功能配置表

| 车型信息 | 低配 | 中配 | 高配 | 顶配 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系提醒(符号+声音) | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员熄火下车座椅自动后移+方向盘回收 | — | — | ● | ● |
| 身份识别（≥2组、人脸识别或声纹识别）+记忆联动（座椅、方向盘、后视镜）+车机账号登录 | — | — | ● | ● |
| 运动座椅造型 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅面套材质 | 超纤+PVC | 超纤+PVC | 真皮（拼接）+超纤革+PVC | 真皮（拼接）+超纤革+PVC |
| 主驾驶席6向电动调节 | ● | ● | - | - |
| 车型信息 | 低配 | 中配 | 高配 | 顶配 |
| 主驾驶席8向电动调节 | - | - | ● | ● |
| 主驾驶席电动调节记忆 | — | ● | ● | ● |
| 副驾驶席4向电动调节 | ● | ● | - | - |
| 副驾驶席6向电动调节 | - | - | ● | ● |
| 前排座椅加热+通风 | — | ● | ● | ● |
| 前排一体式座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 主驾四向电动腰托 | ● | ● | ● | ● |

- 注：主驾驶电动八向是指座椅前后调节、座椅高度调节、靠背角度调节、坐垫角度调节；

  - 座椅安装固定形式：

    - 前排座椅安装固定形式

安装方式如图1所示，说明如下：

- 座椅通过后端定位销定位（定位销须由防与车身摩擦异响措施）；

- 通过双侧滑轨前后两端共计4个M10螺栓锁紧固定，滑轨无需借助座椅支脚直接与车身连接。

滑轨后安装点

滑轨前安装点

定位销

图1 前排座椅安装固定形式

  - 座椅调节形式

表8 座椅调节形式说明

| 序号 | 调节位置 | 型式 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动前后调节 | 按钮形状类似右图形状，位于侧板上，集成式模块，开关模块面板表面喷高亮漆处理，开关周边镀铬 |  |
| 2 | 电动高低调节 | 按钮形状类似右图形状，位于侧板上，集成式模块，开关模块面板表面喷高亮漆处理，开关周边镀铬 |  |
| 3 | 电动靠背角度调节 | 按钮形状类似右图形状，位于侧板上，集成式模块，开关模块面板表面喷高亮漆处理，开关周边镀铬 |  |
| 序号 | 调节位置 | 型式 | 图示 |
| 4 | 电动坐垫角度调节 | 按钮形状类似右图形状，位于侧板上，集成式模块，开关模块面板表面喷高亮漆处理，开关周边镀铬 |  |
| 5 | 腰托调节 | 按钮形状类似右图形状，位于侧板上，集成式模块，开关模块面板表面喷高亮漆处理，开关周边镀铬 |  |
| 6 | 座椅记忆开关 | 按钮形状类似右图形状，位于门板上，开关周边镀铬 |  |
| 7 | 加热通风按键 | 虚拟按键位于空调控制面板上 |  |

  - 相关件配合说明

- 前排运动风格座椅，一体式头枕，注重提升腿部支撑和肩部支撑；

- 前排座椅SBR及线束（6点以上）由座椅总成自带；

- 前排侧气囊及线束、安全带锁扣及线束由北京汽车股份有限公司另指供应商，面套上侧气囊相应位置要设置AIRBAG标识；

- 前排安全带上固定点在车身上，下固定点在侧围B柱上由总装线组装，锁扣固定点在座椅上并由座椅供应商负责组装；

- 座椅骨架总成所有可能导致关联件或内部零件在长期使用过程中产生割断、划伤等风险的部位都应做翻边或圆角处理；

- 前排座椅采用双边调角器；

- 前排坐垫采用蛇簧与骨架连接，靠背采用金属网格与骨架连接，连接部位应做消音处理，避免异响；

- 前座椅地图袋低配为口袋形式，面料与相应配置座椅面套辅料一致，主副驾驶座椅后部各一个；

- 中高顶座椅靠背后部椅背板，材料为PP+EPR+TD20，尺寸（410*550*70）mm，重量约1KG，料厚2.5mm；

- 前排座椅靠背后部面套要包覆到座垫下部（遮羞布）；

- 前排座椅CCC标识位于坐盆下部，如头枕单独认证则需单独粘贴标识并粘贴于头枕底部；

- 前排座椅条形码位于坐盆下部，可与CCC标识合并；

- 前排座椅海绵双硬度要求，即侧翼与景中硬度要求不同；

- 前排座椅滑轨前端直打；

- 前排座椅通风为三档通风，通风方式为A面三明治垫通风，吹风式，区域为坐垫、靠背；

- 前排座椅加热为三档加热，加热为合金电阻丝加热垫，区域为坐垫、靠背；

- 前排座椅加热、通风开关不在座椅上，集成在空调控制屏上，加热通风控制模块需具有CAN通信功能；

- 前排座椅记忆按键不在座椅上，按键布置在门板上，按键周边镀铬；

q) 电动座椅开关采用集成式模块，开关模块面板表面高亮处理，开关周边镀铬，材料为ABS；

- 电动开关按键共三个（高低前后坐垫角度、靠背角度、腰托），按键表面外廓尺寸分别为（18*65）mm、（21*35）mm、∅30mm，深度均为16.5mm，镀铬饰条宽度为1.9mm，材料为与开关本体热熔连接，镀铬饰条材质为ABS；

- 电动座椅开关面板高亮漆面积约80mm*230mm，材料为PC+ABS；

- 电动按键表面（除与镀铬饰条配合部位）为高亮喷涂，按键材料为PC+ABS；

- 前排坐垫景中部位增加15mm厚舒适性海绵，单台座椅面积0.12㎡，密度30 kg/ m3；

- 前排座椅腰托均为四向气袋式腰托，气袋个数为2个；

- 前排靠背(带腰托配置)使用靠背悬簧；

- 前排座椅坐垫骨架整体进行电泳处理，单台座椅电泳面积0.82㎡，其他部位做必要的防腐处理保证装车前无锈蚀现象。

  - 样件需求

表9 样件需求

| 序号 | 试制项目 | 需求日期 | 需求数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观效果样件 | 2019.11.30 | 顶配、高配、低配各1套 | 免费 |
| 2 | 首模样件 | 2020.01.08 | 5套 | 免费，结构匹配，功能验证 |
| 3 | OTS封样 | 2020.03.30 | 顶配、高配、低配各1套 | 免费 |
| 4 | 鞭打试验样件 | OTS后，以项目需求为准 | 3套 | 随试验样件 |
| 5 | 封存样件 | MB1、MB2、量产前 | 顶配、高配、低配各3套 | 免费，认可后封存 |

注：1.样件实际需求日期以项目实际进度需求为准；

2.最终的装车样件数量和交样时间要求请以采购订单和产品工程师的正式通知为准。

- 产品验收要求

  - 验收参考标准

表10 验收参考标准

| 序号 | 验收项目 | 标准号 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | / | 图纸 | / |
| 2 | 材料 | / | 材料试验计划表 | / |
| 3 | 性能 | / | 详见附件C | / |
| 4 | 外观 | / | 座椅面套外观质量标准 | / |

  - 验收方法及要求

    - 材料检测：检验方法、依据按照图纸和相关标准执行或者双方确认的技术规范；需要确认的原材料，样条、样块应附自检报告；材料认可报告结果将作为进货检验依据。

    - 尺寸检验：专用检具或手工检验、产品或样件满足图纸或数模要求并出示报告。

    - 性能检测：应附样件的性能检测报告，方法应按图纸和相关标准要求执行。（零部件DVP&R应包含产品全部性能要求的试验验证项目，如果存在借用报告情况，供应商应与BAIC协商并出具视同情况说明）

    - 装车检验：尺寸和性能符合设计要求。

    - 检验工具要求：经第三方机构校准且在有效期内的专用检具或专用量器具。

- 入库检验要求

  - 试制阶段需自带零部件自检报告，BAIC按与供应商针对零部件签订的零部件检查基准书（或设计图纸等）对零部件尺寸进行验收入库。

附件C  法规及规范要求

- 法规要求

  - 中国的强制性法规

- 供应商必须确保开发的零部件符合相关强制性标准要求。

表11 强制性标准要求

| 序号 | 标准号 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见附件C中2规范之要求 | 见附件C中2规范之要求 | / |

  - BAIC的指定要求

    - 该车型拟出口地区的强制性标准或一些特殊要求，供应商必须满足的潜在市场所在国家法规的要求。

    - 部分市场的相关法律法规要求见下表，供应商必须根据SOR中目标市场要求进行分析设计，并设计能满足目标市场的要求和目标市场的相关认证。

表12 出口认证要求

| 序号 | 标准号 | 标准内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

- 规范

- 该零部件必须执行具体的产品标准、工程规范和要求（含适用的BAIC技术管理标准和规范）。包括企业标准、行业标准、国家标准、国际标准等。

表13 标准法规清单

| 序号 | 标准号 | 标准内容 | 标准类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 15083 | 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 | 国家标准 |  |
| 2 | GB 14167 | 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | 国家标准 |  |
| 3 | GB 14166 | 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 | 国家标准 |  |
| 4 | GB 11550 | 座椅头枕性能要求和试验方法 | 国家标准 |  |
| 5 | GB 8410 | 汽车内饰材料的燃烧特性 | 国家标准 |  |
| 6 | GB 11552 | 轿车内部凸出物 | 国家标准 |  |
| 7 | GB 11551 | 汽车正面碰撞的乘员保护 | 国家标准 |  |
| 8 | GB 21861 | 机动车安全技术检验项目和方法 | 国家标准 |  |
| 9 | GB/T 20913 | 乘用车正面偏置碰撞的乘员保护 | 国家标准 |  |
| 10 | GB 20071 | 汽车侧面碰撞的乘员保护 | 国家标准 |  |
| 11 | GB 20072 | 乘用车后碰撞燃油系统安全要求 | 国家标准 |  |
| 12 | GB 27887 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 国家标准 |  |
| 13 | GB 24409 | 汽车涂料中有害物质限值 | 国家标准 |  |
| 14 | GB/T 29120 | H点和R点确定程序 | 国家标准 |  |
| 15 | GB/T 27630 | 乘用车内空气质量评价指南 | 国家标准 |  |
| 16 | GB/T 8948 | 聚氯乙烯人造革 | 国家标准 |  |
| 17 | GB/T 10125 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | 国家标准 |  |
| 18 | GB 7258 | 机动车运行安全技术条件 | 国家标准 |  |
| 19 | GB/T 26988 | 汽车部件可回收利用性标识 | 国家标准 |  |
| 序号 | 标准号 | 标准内容 | 标准类别 | 备注 |
| 20 | QC/T 633 | 客车座椅 | 行业标准 |  |
| 21 | QC/T 831 | 乘用车座椅用电动滑轨技术条件 | 行业标准 |  |
| 22 | QC/T 805 | 乘用车座椅用滑轨技术条件 | 行业标准 |  |
| 23 | QC/T 740 | 乘用车座椅总成 | 行业标准 |  |
| 24 | QC/T 47 | 汽车座椅术语 | 行业标准 |  |
| 25 | QC/T 845 | 乘用车座椅用锁技术条件 | 行业标准 |  |
| 26 | QC/T 850 | 乘用车座椅用聚氨酯泡沫 | 行业标准 |  |
| 27 | QC/T 844 | 乘用车座椅用调角器技术条件 | 行业标准 |  |
| 28 | QC/T 950 | 汽车座椅加热垫技术要求和试验方法 | 行业标准 |  |
| 29 | QC/T 797 | 汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记 | 行业标准 |  |
| 30 | BAS318 | 座椅总成技术条件 | 企业标准 |  |
| 31 | BAS451 | 汽车内饰非金属材料气味性和冷凝组分限值要求 | 企业标准 |  |
| 32 | BAS482 | 零部件VOC限值 | 企业标准 |  |
| 33 | BAMS097 | 北京汽车产品禁用、限用物质要求 | 企业标准 |  |
| 34 | BAS595 | 人机工程设计规范 | 企业标准 |  |
| 35 | BAS623 | 整车静态主观评价标准 | 企业标准 |  |
| 36 | BAMS096 | 汽车产品零部件可追溯性标识规定 | 企业标准 |  |
| 37 | BAS582 | 汽车电气及电子设备电磁兼容性（EMC）性能要求及其试验方法 | 企业标准 |  |
| 38 | BAS-838 | 座椅面套外观质量评价标准 | 企业标准 |  |
| 39 | LJ22001-2016 | 汽车安全带提醒装置技术条件 | 企业标准 |  |
| 40 | LJ22002—2017 | 汽车座椅通风系统技术条件 | 企业标准 |  |
| 41 | BAS-696 | 乘用车座椅用聚氨酯泡沫技术条件 | 企业标准 |  |

注：标准应执行最新版本。

附件D  项目递交物

- BAIC提供的资料清单

  - BAIC提供的技术资料清单

表14 BAIC提供的技术资料清单

| 编号 | 文件名称 | 文件格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAS面 | CATIA | / |
| 2 | SOR | Word | / |
| 3 | 2D数据 | CATDrawing | / |
| 4 | 车身环境数据 | CGR |  |
| 5 | 电器配接信息 | Word |  |
| 6 | 人机信息 | CATIA |  |
| 7 | 相关技术标准文件 | PDF | 发放系统发放 |

  - BAIC提供的样件清单

表15 BAIC提供的样件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

- 供应商不同阶段的交付清单

  - 技术评审阶段的文件交付清单

    - 潜在供应商需在技术评审阶段提交下列文件。

表16 技术评审文件清单

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商介绍 | / |
| 2 | 项目组架构及成员 | / |
| 3 | 类似项目介绍 | / |
| 4 | 项目开发流程 | / |
| 5 | 详细技术方案 | / |
| 6 | 详细零部件清单（BOM表） | / |
| 7 | 开发工具 | / |
| 8 | 详细开发时间计划 | / |
| 9 | SOR/SSTS/CTS偏差矩阵及解决方法 | / |
| 10 | 初始DFMEA和PFMEA | / |
| 11 | 生产规划 | / |
| 12 | 质量控制 | / |
| 13 | 经验教训 | / |
| 14 | 试验能力 | / |
| 15 | 二级供应商的详细信息 | / |

    - 二级供应商的详细信息

表17 二级供应商信息

| 序号 | 供应商名称 | 拟供子零部件或材料 | 联系人 | 电话 | 公司地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

  - EP/OTS阶段的文件交付清单

    - 供应商需在EP/OTS阶段提交下列文件

表18 EP/OTS文件清单

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3D数模 | / |
| 2 | 技术认可图样 | / |
| 3 | 尺寸检测报告 | 按BAIC规定的格式 |
| 4 | 带尺寸顺序号清单的图纸 | / |
| 5 | 材料检测报告 | 按BAIC规定的格式 |
| 6 | 功能检测报告 | 按BAIC规定的格式 |
| 7 | DV试验报告 | / |
| 8 | 重量报告 | / |
| 9 | DFMEA和PFMEA | 需要主机厂认可 |
| 10 | 禁限用物质检测报告 | / |

  - 工程签署阶段的文件交付清单

    - 供应商需在工程签署阶段提交下列文件。

表19 工程签署文件清单

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 终版零部件清单 |  |
| 2 | 零部件（或模块）设计验证计划和报告 | 按BAIC规定的格式 |
| 3 | 零部件（或模块）材料及分供方清单 | 按BAIC规定的格式 |
| 4 | 零部件（或模块）材料试验计划表 | 按BAIC规定的格式 |
| 5 | BAIC供应商自我认可试验大纲 | 按BAIC规定的格式 |
| 6 | 供应商自我认可试验能力报审表 | 按BAIC规定的格式 |
| 7 | OTS键交样文件检查清单 | 按BAIC规定的格式 |
| 8 | 供应商OTS件产品保证书 | 按BAIC规定的格式 |
| 9 | OTS键尺寸检验报告 | 按BAIC规定的格式 |
| 10 | 零部件（或模块）材料检验报告 | 按BAIC规定的格式 |
| 11 | 零部件（或模块）性能试验报告 | 按BAIC规定的格式 |
| 12 | 零部件认证参数及认证标识一致性核查确认表 | 按BAIC规定的格式 |
| 13 | OTS件（或模块）装配性验证单 | 按BAIC规定的格式 |
| 14 | 性能及可靠性工程验证单 | 按BAIC规定的格式 |
| 15 | 采购零部件工程签署（ESO）报告 | 按BAIC规定的格式 |

注：不同开发阶段递交物根据项目的要求进行适当调整，不限于上述表格提到的内容。

附件E  工程设计要求

- 产品要求综述（总体方案）

  - 产品技术方案及要求

    - 平台规划

基于C41DB项目，规划北汽平台化产品。

    - 工作环境

工作温度：（-40～+85）ºC。

    - 性能参数要求

      - 驾驶员座椅总成

驾驶员调节方式： 电动六向，电动八向；

滑轨行程： 前220mm，后20mm ，

滑轨倾角： 4.5° ；

整体高度调节行程：上25mm下20mm；

靠背调节角度：   前24°，后52°；

坐垫角度调节：上3.9°，下1.4°；

设计靠背角：   25°  ；

R点：1364,-370,345

图2 驾驶员座椅总成性能参数要求

      - 副驾驶员座椅总成

副驾驶员调节方式： 电动四向，电动六向；

滑轨行程： 前220mm，后20mm ，

滑轨倾角： 4.5° ；

整体高度调节行程：上25mm下20mm；

靠背调节角度：   前24°，后52°；

设计靠背角：   25°  ；

R点：1364,370,345

图3 副驾驶员座椅总成性能参数要求

    - 使用寿命

10年或25万公里，其中：质量保证期为3年或12万公里。

    - 环保性

应满足整车VTS中环保性的相关要求。

禁用限用物质满足BAMS097《北京汽车产品禁用、限用物质要求》。

    - 声音要求

正常使用时无异常声音，具体要求满足BAS318 4.6之要求。

    - 接插件要求

满足BAS523中的相关要求，如采用北汽公司推荐的插接件，则不需进行相关DV试验。

  - 尺寸要求

    - 产品外形尺寸及误差要求：按照图纸执行、满足整车装配要求。

    - 特殊要求：若有特殊要求、按照BAIC要求执行。

    - 二级件配合尺寸公差，按照下级件的图纸要求执行且应满足BAIC的质量要求。

  - 材料要求

    - 材料性能指标：

- 材料性能指标参照表20提交，黑匣子件在满足总成要求的前提下，材料选用由供应商确定并负责。设计完成后供应商有义务向BAIC提供详细的材料性能指标。

表20材料性能指标

| 性能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 | 测试项目 | 单位 | 性能要求 |

    - 特殊要求：若有特殊要求、按照BAIC要求的材料技术要求执行。

    - 关键重要件材料：

- 关键重要件材料参照表21提交，黑匣子件在满足总成要求的前提下，材料选用由供应商确定并负责。设计完成后供应商有义务向BAIC提供关键零件的材料信息、性能指标、供应商等信息。

表21关键重要件材料

| 零部件名称 | 材料型号 | 材料的化学成分 | 执行标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - 材料中禁限用物质的要求

      - 禁限用物质按照BAMS097 《北京汽车产品禁用、限用物质要求》执行。

      - 所有一级供应商须提供所供应零部件的合规承诺书, 合规承诺书须使用BAIC提供的模板。

      - 供应商须提供高危零部件的合格第三方检测报告（高危零部件清单由BAIC制定，随法规调整）。进入量产阶段，检测报告须每年度提供一次。

  - 产品性能要求及试验方法

产品性能要求及试验方法如表22所示 ，产品验证试验需在满足国家资质要求的实验室进行。

表22 产品性能要求及试验方法

| 序号 | 性能要求项目 | 试验方法 | 判断标准 | 引用的企业/国家标准 | 验收方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头枕静态强度要求 | BAS318-5.2.1 | a)头枕及其固定装置静态试验时允许头型相对于移动后基准线最大后移量X＜80mm； b)试验后头枕及其固定装置功能不应失效，且不能损坏。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 2 | 头枕能量吸收性（向前、后）要求 | BAS318-5.2.2 | a) 试验中和试验后均不应出现可能造成乘员伤害的危险凸起或棱边，且无任何部件断裂；如果头枕为可拆卸或可调式的，头枕不应脱落； b)头型反弹加速度大于64 g的持续作用时间不超过3 ms。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 3 | 头枕高度要求 | BAS318-5.2.3 | 满足BAS 318 中4.2.3的要求。 | BAS318 | DV |  |
| 4 | 头枕宽度要求 | BAS318-5.2.4 | 头枕两侧距座椅垂直中心平面的距离均不小于85mm。 | BAS318 | DV |  |
| 5 | 头枕间隙要求 | BAS318-5.2.5 | BAS318-5.2.5； 可调头枕头枕最低位置时，头枕与靠背间隙不大于25mm。 | BAS318 | DV |  |
| 6 | 凸出物要求 | BAS318-5.2.6 | a) GB 15083—2006定义的区域2内的表面应加衬垫，以避免头枕及座椅骨架与乘员头部直接接触，且允许其表面曲率半径小于5 mm，但不应小于2.5 mm； b) 试验中及试验后，不应出现可能增加乘员伤害程度的危险凸起或尖棱。 | BAS318 | DV |  |
| 7 | 安全带固定点强度要求 | BAS318-5.2.7 | a) 安全带固定点要求应符合GB 14167—2013中的规定，若上固定点在座椅构架上，试验期间，上有效固定点前向位移应在通过R点(座椅基准点)和C点(R点铅垂上方450 mm处)的横向平面以内； b) 试验后，安全带固定点及周围区域可有塑性变形，但不应有撕裂和破损、被割断和损伤的现象，且安全带固定点不应脱落，塑料件不应脱落、破损； c) 试验卸载后，应保证所有座位上的乘员手动操作位移装置和锁止装置即可撤离车辆。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 序号 | 性能要求项目 | 试验方法 | 判断标准 | 引用的企业/国家标准 | 验收方式 | 备注 |
| 8 | 座椅固定装置、调节装置、锁止装置和移位折叠装置的强度要求 | BAS318-5.2.9 | a) 试验中及试验后，座椅固定装置、调节装置、锁止装置、移位折叠装置均应保持原位，且不应失效； b) 试验中及试验后，允许产生在碰撞过程中不会增加伤害程度的永久变形，且能承受规定载荷； c) 试验后，用于或有助于乘员通过的移位折叠装置应处于工作状态，且至少保证能解锁一次，并按需要使座椅或座椅的一部分移动； d) 座椅处于最不利位置时都应满足该试验规定； e) 试验中及试验后，无任何部件脱落。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 9 | 座椅靠背强度要求 | BAS318-5.2.14 | 满足GB 15083中 4.1.5、4.1.6、4.1.7 的要求。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 10 | 燃烧性能 | GB 8410 | 燃烧速率≤70 mm/min。 | GB 8410 BAS318 | DV |  |
| 11 | 材料禁限用物质要求 | BAMS097 | 应满足BAMS097要求 | BAMS097 | DV |  |
| 12 | 台车试验动态性能要求 | BAS318-5.2.10.1 | a) 正面碰撞试验，对配置假人的座椅状况进行验证分析，要求在碰撞过程中，假人不应从安全带里滑出； b) 试验过程中，锁紧装置不应松脱，头枕不应飞出且其衬垫内或头枕与靠背连接处，不应出现刚性的可致伤害的凸起； c) 过程中和试验后，座椅零件及止动和调节装置不应碎裂或拉断，允许弯曲； d) 试验中和试验后，均不应出现增加假人伤害程度的情况； e) 试验过程中H点下潜量不大于Z向40 mm。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 13 | 后面碰撞要求 | BAS318-5.2.12 | a) 试验后座椅骨架无撕裂和损坏，可有塑性变形，座椅和地板之间的固定装置不应脱离； b) 试验过程中，头枕不应飞出，头枕衬垫内或头枕与靠背连接处不应出现刚性的可致人员伤害的凸起； c) 过程中和试验后，座椅骨架、座椅固定装置、调节装置均不应失效，且调节、移位、锁止装置均应保持在原位； d) 碰撞试验后，改变座椅靠背位置可使所有乘员能够撤离（针对两门双排座车及6座/7座车型）； e) 试验中和试验后，均不应出现增加假人伤害程度的情况。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 14 | 鞭打要求 | BAS318-5.2.11 | C-NCAP-2018 4.2分。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 序号 | 性能要求项目 | 试验方法 | 判断标准 | 引用的企业/国家标准 | 验收方式 | 备注 |
| 15 | 侧面气囊系统及其附属的座椅面套性能要求 | BAS318-5.2.15 | 应满足BAS-470中4.5.3条的规定。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 16 | 座椅刚度要求 | BAS318-5.3.1 | a) 当座椅前加载点的行程达到150 mm时，加载力值应不小于13 kN；b) 当座椅后加载点的行程达到80 mm时，加载力值应不小于2 kN。 | BAS318 | DV |  |
| 17 | 前排座椅骨架总成静态刚度要求 | BAS318-5.3.2 | 评价标准BAS318-4.3.2规定执行。 | BAS318 | DV |  |
| 18 | 座椅点载荷性能要求 | BAS318-5.3.3 | 试验后座椅加热、通风、电机、模块、按摩、腰托(如有)等功能不应损坏且能正常使用。 | BAS318 | DV |  |
| 19 | 前排座椅靠背骨架总成强度要求 | BAS318-5.3.4 | 座椅靠背达到最大负载时(靠背骨架变形时承受的最大负载)，靠背骨架和调角器应无损坏。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 20 | 头枕锁紧强度要求（适用于头枕可调节的座椅） | BAS318-5.3.5 | 座椅无异常变形，头枕运行状况没有出现异常，锁紧机构没有损坏。 | BAS318 | DV |  |
| 21 | 座椅座垫向下强度要求（适用于所有座垫骨架为结构件的前排座椅） | BAS318-5.3.7 | 试验后的座垫骨架和座垫骨架的固定支架应无破裂，高度调节机构和滑道锁止机构无破裂，且机构不失效。 | BAS318 | DV |  |
| 22 | 座椅座垫的刚度要求 | BAS318-5.3.6 | a）前部试验：测量点(测量点一般为座垫骨架的受力点或者座垫前端横向管件的中心)的Z向最大变形量不应大于20 mm，永久变形应不大于7 mm； b）后部试验：对于单人座椅，测量点的Z向永久变形不应大于6 mm；对于多人座椅，测量点的Z向永久变形不应大于12 mm。 | BAS318 | DV |  |
| 23 | 靠背地图袋强度要求 | BAS318-5.3.9 | 靠背地图袋无脱落、破损、靠板的脱落等现象发生。 | BAS318 | DV |  |
| 序号 | 性能要求项目 | 试验方法 | 判断标准 | 引用的企业/国家标准 | 验收方式 | 备注 |
| 24 | 前排座椅靠背骨架总成间隙要求 | BAS318-5.4.1 | a.当加载力为25N时，最大间隙不超过2mm；b.当加载力为147N时，最大间隙不超过12mm。 | BAS318 | DV |  |
| 25 | 座椅靠背及座垫调节手柄Y向晃动间隙要求 | BAS318-5.4.3 | 试验后座椅靠背及座垫调节手柄Y向偏转角度不应超过1.5°，晃动量不应超过4 mm。 | BAS318 | DV |  |
| 26 | 头枕前后、上下间隙试验 | BAS318-5.4.4 | 评价标准按照BAS318-4.4.4规定执行 | BAS318 | DV |  |
| 27 | 座椅调节操作及解锁力（矩）值要求 | BAS318-5.4.5 | 评价标准按照BAS318-4.4.5规定执行。 | BAS318 | DV |  |
| 28 | 座椅滥用载荷要求 | BAS318-5.4.6 | 评价标准按照BAS318-4.4.5规定执行。 | BAS318 | DV |  |
| 29 | 座椅拉脱力值要求 | BAS318-5.4.7 | 评价标准按照BAS318-4.4.7规定执行。 | BAS318 | DV |  |
| 30 | 座椅调节速度要求 | BAS318-5.4.8 | 评价标准按照BAS318-4.4.8规定执行。 | BAS318 | DV |  |
| 31 | 头枕循环耐久性要求 | BAS318-5.5.1 | 头枕解锁按钮应能正常操作，头枕导杆未出现任何缺陷，头枕的操作力满足BAS318表3中14、15、16的要求。 | BAS318 | DV |  |
| 32 | 座椅颠簸和蠕动要求 | BAS318-5.5.2 | a) 试验过程中靠背、坐垫无异响，试验后H点在基准R点半径±15 mm球形范围内，座椅的所有调节功能正常使用； b) 完成规定的循环次数后再施加980 N的力共10次，拆解检查应无座椅骨架无裂缝，泡沫无撕裂，面料和衬垫无破损，塑料护板无松脱、损坏现象等。 | BAS318 | DV |  |
| 33 | 模拟人体进出座椅要求 | BAS318-5.5.3 | 试验后的座椅面套不应出现断裂、结团，不应脱散和漏底，不应出现损伤，缝线不应断裂。 | BAS318 | DV |  |
| 34 | 靠背角度调节耐久性要求 | BAS318-5.5.4 | 按照座椅的高、中、低档选择相应的试验方法，试验后靠背调节机构调节时不应产生异响，靠背调节功能正常，操作力≤标准值的120%，且调节手柄/手轮不应损坏、松脱；电动座椅靠背调节运行速度应满足图纸要求；座椅加热、通风、腰托、按摩（如有）等功能不应失效，线束不应有损伤。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 序号 | 性能要求项目 | 试验方法 | 判断标准 | 引用的企业/国家标准 | 验收方式 | 备注 |
| 34 | 靠背骨架总成倚靠耐久性要求 | BAS318-5.5.5 | 试验后靠背受力点最大变形角度不大于6°，靠背中心永久变形角度不大于3°，骨架总成无裂纹，且各调节机构可正常工作。 | BAS318 | DV |  |
| 34 | 座椅高度调节耐久性要求 | BAS318-5.5.6 | 按照座椅的高、中、低档选择相应的试验方法，试验后座垫调节机构调节时不应产生异响，座垫调节功能正常，操作力≤标准值的120%，且调节手柄/手轮不应损坏、松脱；电动座椅座垫调节运行速度应满足图纸要求；座椅加热、通风、腰托、按摩（如有）等功能不应失效，线束不应有损伤。 | BAS318-2016A | DV\OTS认可 |  |
| 35 | 座椅纵向调节耐久性要求 | BAS318-5.5.7 | 评价标准BAS318-4.5.7规定执行。 | BAS318 | DV |  |
| 36 | 电动腰托耐久性要求 | BAS318-5.5.9.2 | a) 座椅腰托调节功能应正常，行程损失≤标准值的20%，行程腰托调节速度应满足图样要求； b) 腰脱拆解后调节机构部件不应出现破损； c) 座椅加热垫、通风、按摩（如有）等功能不应失效。 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 37 | 地图袋耐久性要求 | BAS318-5.5.10 | 试验后地图袋或座椅面套不应有任何松弛，地图袋及周边不应撕裂、破损、接缝断裂或其它异常情况。 | BAS318 | DV |  |
| 38 | 座垫悬空耐久性要求（仅适用于皮、革座椅） | BAS318-5.7.5 | 试验卸载1 h后，座椅面套和裙边不应出现褶皱、隆起、松动和分离。 | BAS318 | DV |  |
| 39 | H点、躯干角度要求 | BAS318-5.7.6 | H点允许误差为R12.5 mm，躯干角度误差为±2°。 | BAS318 | DV |  |
| 40 | 座椅异响的要求 | BAS318-5.6.1 | 正常使用时前后排座椅不应有吱吱声、咯咯声、撞击声和尖锐刺耳的异响；在功能调节时、乘客正常乘坐时、颠簸路时不应有异响。按照 BAS318-5.6.1进行试验后，前后排座椅在功能调节时不应有异响和螺栓松动现象。 | BAS318 | DV |  |
| 41 | 座椅噪音的要求 | BAS318-5.6.2 | a) 座椅总成的机械零件启动和锁止时的噪音应≤50 dB（A）； b) 电动机构在任何位置的启动和锁止瞬时噪音应≤50 dB（A）； c) 正常运行时噪音应≤45 dB（A）； | BAS318 | DV |  |
| 42 | 座椅的金属件防腐要求 | BAS318-5.7.1 | a)座垫骨架整体进行电泳处理，防腐要求满足BAS318-4.7.1 b)其他部位不做电泳要求，但应保证装车前无锈蚀现象 | BAS318 | DV\OTS认可 |  |
| 序号 | 性能要求项目 | 试验方法 | 判断标准 | 引用的企业/国家标准 | 验收方式 | 备注 |
| 43 | 座椅总成电动功能及模块电压要求 | BAS318- 4.1.7 | 额定电压12 V，测试电压13.5 V，正常工作电压范围9 V～16 V，过载电压18 V(过载保护时长为60 min)，反向电压-14 V（过载保护时长为60 s），脉冲起动电压26 V±0.5 V（过载保护时长为60 s）； | BAS318 | DV |  |
| 44 | 座椅安全带提醒装置要求 | BAS318-5.10.3 | 应满足座椅上安全带在未被使用时，安全带提醒装置发出声光报警信号。 | BAS318 | DV |  |
| 45 | 座椅通风噪音要求 | BAS318-5.10.4 | 座椅通风引起的噪声应≤50 dB（A）。 | BAS318 | DV |  |
| 46 | 线束接插件要求 | BAS523 | 满足BAS523中的要求。 | BAS523 | DV | 如供应商采用北汽公司推荐的插接件，则不需进行相关DV试验 |
| 47 | 塑料件要求 | BAS771 | 要求参照BAS771执行。 | BAS771 | DV |  |
| 48 | 聚氨酯发泡要求 | BAS-696 | 要求参照BAS-696执行。 | BAS-696 | DV |  |
| 49 | 加热垫性能要求 | BAS-826 | 要求参照BAS-826执行。 | BAS-826 | DV |  |
| 50 | 座椅核心件性能要求 | BAS318-5.10.1 | a) 座椅调角器性能应满足QC/T 844； b) 座椅滑轨性能应满足QC/T 805；电动座椅滑轨性能应满足QC/T 831； c) 座椅用锁的性能应满足QC/T 845。 | BAS318 | DV |  |
| 51 | 零部件VOC性能要求 | BAS318-5.2.16 | 座椅及面套、泡棉零部件VOC性能按照BAS483进行试验，试验后应满足4.2.16的要求。 | BAS318 | DV |  |
| 52 | 气味性试验 | BAS455 | 试验方法按照BAS455，塑料件≤3.5 | BAS455 | DV |  |
| 53 | 靠背侧翼支撑调节耐久要求 | BAS318 | 具体要求和试验方法待后续双方协商 | BAS318 | DV |  |
| 54 | 坐垫角度调节耐久要求 | BAS318 | 具体要求和试验方法待后续双方协商 | BAS318 | DV |  |

- 注：具体以最终DVP清单为准

  - 产品性能要求

    - 一般要求

      - 座椅总成应按经规定程序批准的图样及设计文件制造。

      - 零件的材料选择由座椅总成供应商根据座椅需要满足的性能要求进行选择，座椅总成供应商应提供材料明细清单。

      - 座椅总成及零件标识应符合BAMS096、GB/T 26988-2011、QC/T 797-2008。

      - 座椅本体和面套设计应保证侧气囊能正常打开，带侧气囊的座椅上应有“AIRBAG”或“侧气囊”标识，标识样式满足图样要求；面套外观质量应符合BAS-838；

      - 座椅总成的人机、布置要求见表23：

表23人机及布置要求

| 序号 |  | 要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 当乘员进出汽车时，不能接触到任何调节手柄，手轮和按钮； |
| 2 |  | 任何手动调节手柄、手轮调节过程中应平滑均匀； |
| 3 |  | 靠背手柄调节：表现为手柄解锁后靠背自动回弹； |
| 4 |  | 乘客可触及的座椅表面不应有异物感； |
| 5 |  | 座椅侧气囊必须考虑防错，以免侧气囊在非设计位置装配； |
| 6 | 座椅滑道采用独立双锁止结构，两滑道需同步锁止和释放； |  |

      - 座椅总成所有的调节功能及行程满足设计图样的要求，在调节过程中无异响；

      - 座椅总成的所有调节手柄或手轮应调节舒适，不应存在夹手、操作空间不足等现象；

      - 座椅总成电动功能及模块电压要求：额定电压12 V，测试电压13.5 V，正常工作电压范围9 V～16 V，过载电压18 V(过载保护时长为60 min)，反向电压-14 V（过载保护时长为60 s），脉冲起动电压26 V±0.5 V（过载保护时长为60 s）；

      - 电动调节应有过载保护（终点和超载），座椅调节按钮应保证松开按钮时立即停止工作，加热垫应有过热保护装置，不应出现座椅表面烧灼现象；

      - 座椅耐寒性试验

- 座椅耐寒性试验方法如下，试验后应满足4.6.4的要求。

- 模拟实车状态将座椅固定在夹具上，各机构调节至设计位置，将座椅放置在-40 ℃的环境下，保持15小时，并在-40 ℃的环境下，由（75±5）kg的试验员模拟实车状态，对座椅所有调节机构进行全行程操作5个循环。

      - 座椅冷热循环试验

- 座椅冷热循环试验方法如下，试验后应满足4.6.5的要求。

- 模拟实车状态将座椅固定在夹具上，各机构调节至设计位置，地图袋内放置20 mm厚、1 kg重的A4尺寸物品。将座椅放置在环境仓内，90 ℃×4 h→（20 ℃±5 ℃）×0.5 h→-40 ℃×1.5 h→（20 ℃±5 ℃）×0.5 h，为一个循环，共执行10个循环。由（75±5）kg的试验员模拟实车状态，对座椅所有调节机构进行全行程操作5个循环。

      - 座椅总成前后调节时，滑道手柄应能够自动复位，滑道调节后应能够锁定座椅；

      - 座椅总成应预先设计举升点用于搬运系统，便于座椅在车内安装；

      - 座椅总成应有X,Y方向的定位，应不通过额外装置就可将座椅进行正确的定位；

      - 座椅总成安装扭矩应满足设计图样要求；安装座椅时，使用标准工具安装，座椅与周边部件之间至少有30 mm空间间隙，且安装方式要便于操作。

      - 座椅总成线束插接件应能与车身线束匹配；线束、插接件应有固定，线束布置合理、稳定、可靠，且不应外漏，防止线束断路或其他故障；

      - 在座椅总成上的任何带翻折机构的装置，在紧急刹车状态下，不应出现开启现象；

      - 手轮式调节全行程小于等于3圈；

      - 座椅上塑料件及面料的颜色、纹理以北汽设计部下发的色板为准,并满足BAQ040108029—2017《色彩皮纹光泽验收标准》要求。

    - 座椅结构操作力

- 各部分机构操作力需要平滑均匀，无明显力矩峰值。

- 各部分操作力要求见表24。

表24操作力值要求

| 序号 | 分类 | 目标要求 | 试验方法和引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手柄式靠背调节解锁力 | 手柄式靠背调节解锁力：20 N～70 N | 参考BAS318 |
| 2 | 靠背调节回复力矩 | 最后位置：（20～45）N.m； 最前位置：（6～20）N.m； | 参考BAS318 |
| 3 | 手柄式高度调节操作力 | 全行程内高度调节操作力：20 N～70 N | 参考BAS318 |
| 4 | 手动纵向调节滑动阻力 | 朝前（设计位置）轨道的滑动阻力（空载）<100 N，加载86 kg时<225 N ； | 参考BAS318 |
| 5 | 纵向调节解锁力 | 纵向调节解锁力：30 N～70 N； | 参考BAS318 |
| 6 | 电动靠背按钮操作力 | 电动靠背角度调节力：5.5 N±2 N； | 参考BAS318 |
| 7 | 电动高度按钮操作力 | 电动高度调节力：5.5 N±2 N； | 参考BAS318 |
| 8 | 电动纵向按钮操作力 | 电动纵向调节力：5.5 N±2 N； | 参考BAS318 |
| 9 | 头枕高度调节操作力 | 头枕向上操作力：30 N～70 N； 头枕向下操作力：5 N～30 N； | 参考BAS318 |
| 10 | 头枕高度调节解锁力 | 头枕杆解锁力：10 N～20 N； | 参考BAS318 |
| 11 | 扶手调节操作力 | 扶手调节操作力：30N～60N； | 参考BAS318 |
| 12 | 电动腰托按钮操作力 | 电动腰托按钮操作力：5.5 N±2 N； | 参考BAS318 |
| 13 | 电动通风/加热/记忆按钮操作力 | 按压力：3.5 N±1.5 N。 | 参考BAS318 |

    - 座椅表面要求

      - 座椅总成蒙皮装配后，造型应挺括、饱满，不允许有破损、污损、皱折等疵病；泡沫、C型钉无外露；

      - 座椅总成蒙皮整体缝合应牢固。缝制针距为(4～6)mm，气囊展开区域针距（5-7）mm，且应均匀、清晰、平直，无漏针、脱线、跳线等现象；

      - 座椅总成坐垫缝制线条与靠背缝制线条应对齐、表面的装饰图案或设计图案对接整齐，相差不大于5 mm；座椅总成图纸为标准的轮廓尺寸不大于±10mm；

      - 座椅总成的外观，亮度和颜色需要得到北汽的批准认可并予以封样；

      - 外观颜色和材质符合甲方提供色板、色差、材质要求，同批次及不同批次的验收标准、验收规则及判定原则均须满足北汽提供的标准要求；

      - 对于供应商采用与北汽定义的外观，亮度和颜色不一致的外观零件，需要得到北汽设计部门的批准方可使用；

      - 座椅总成手柄与护板间隙：间隙均匀，间隙不大于3mm（不包含抗摩擦的筋）,手柄平行度（整个手柄长度范围内）不大于1mm；

      - 对于皮、革座椅，座垫悬空耐久试验后，卸载1h后，座椅面套和裙边不应出现褶皱、隆起、松动和分离；

    - 安装点要求

座椅安装位置尺寸符合图纸设计要求，确保座椅能轻松地安装。应用供需双方认可的检具来检测。

    - 塑料件要求

按BAS771执行。

    - 座椅面套性能要求

按BAS-838、BAS-614执行。

    - 泡沫要求

      - 座椅用的泡沫件必须用辊、压、真空或某种生产线上的挤压方法进行充分挤压，以打破原始孔结构并确保开孔压缩特性、手感，将疲劳时承载厚度的原始损耗减至最小，并确保整个零件的尺寸稳定性。

      - 放入发泡模具并在发泡过程中成为泡沫件的一个完整部分的材料的粘合强度应大于泡沫的粘合强度。

      - 所用的粘合剂应是对泡沫无损害的那种，粘结效果应至少与泡沫本身一样好。泡沫与泡沫的粘合处燃烧速率应≤70mm/min，试验方法按照GB 8410-2006。粘合剂必须同时满足气味要求。

      - 按照正常的生产检验和质量程序进行操作，产品允许进行修补，所用的修补或修正的泡沫应与初始产品具有相同的成分和质量，提供这种修正的泡沫对性能无不良影响，改变尺寸和形状不超出给定的公差范围。

      - 在认可的重要表面上应无疏松表皮、暗洞、鼓包、撕裂等表面缺陷。

      - 聚氨酯泡沫产品应满足座椅总成的耐久性试验要求，并且在座椅总成的耐久性试验后，泡沫件不能对面套的结构和外观产生不良影响。

      - 产品在完全固化后应不会刺激皮肤。

      - 物理性能要求：

- 座椅聚氨酯泡沫的性能要求见表25。泡沫材料要求参考BAS-696。

表25  聚氨酯泡沫物理性能

| 序号 | 物理性能 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压陷硬度 | 按图样 |
| 2 | 燃烧性能（mm/min） | ≤70 |
| 3 | 气味性能（级） | ≤3.5 |
| 4 | 整车座椅泡沫VOC含量（mg/ m3） | 苯≤20，甲苯≤200，乙苯≤100，二甲苯≤200，苯乙烯≤300，甲醛≤300，乙醛≤200，丙烯醛≤100 |
| 5 | 芯部密度（kg/ m3） | ≥45 |
| 6 | 回复百分率（%） | ≤23 |
| 7 | 拉伸强度（kPa） | ≥100 |
| 8 | 断裂伸长率（%） | ≥90 |
| 9 | 撕裂强度（N/m） | ≥200 |
| 10 | 75%永久压缩变形（%） | ≤8 |
| 11 | 回弹率（%） | ≥55 |
| 12 | 压陷硬度损耗（%） | ≤20 |
| 13 | 高度损耗（%） | ≤4 |
| 14 | 压陷硬度损耗（%） | ≤20 |
| 15 | 高度损耗（%） | ≤4 |

    - 核心件性能要求

      - 座椅调角器性能应满足QC/T 844-2011；

      - 座椅滑轨性能应满足QC/T 805-2008；电动座椅滑轨性能应满足QC/T 831-2010；

      - 座椅用锁的性能应满足QC/T 845-2011；

    - 座椅SBR要求

- 按照BAS-318进行试验，应满足座椅上安全带在未被使用时，安全带提醒装置应发出声光报警信号。

    - 腰托要求

      - 前排座椅腰托均为四向气袋式腰托，气袋个数为2个。

    - 电加热垫性能要求

      - 一般要求

a) 加热功能形式和参数参考表26。

表26 座椅加热形式要求

| 加热类型 | 三档加热 |
| --- | --- |
| 温控形式 | TCU |
| 设定温度（℃） | 36、39、42 |
| 温度公差（℃） | ±2 |
| 开关形式 | 虚拟开关 |

b) 座椅加热器安装于座椅面套内侧，通电情况下应满足设定要求。不得出现漏电、灼烧等危及乘员安全的情况；

c) 座椅加热器加热单元安装后应不易被乘坐者感觉到；

- d) 座椅加热器应无污染、破损、开裂、褶皱等缺陷；

e) 座椅加热器的设计应适合不同环境，地域条件；

f) 座椅加热器的正常使用环境温度：-40℃-25℃、工作环境温度：-40℃-85℃。

      - 绝缘阻抗

- DC500V的电压下，绝缘电阻不应小于5.0 MΩ。

      - 功率范围

a) 在设定环境温度下，在额定工作电压下，座椅加热器额定功率公差应符合相关图样的要求，座椅加热器操作控制性能应符合相关图样的要求；

b) 设定环境温度：20℃±5℃，额定工作电压13.5V，座椅加热器功率误差为±10%。

      - 温控器性能要求

自动温控器的形式，外形尺寸应符合设计要求，试验后，压降损失应小于200mV；当自动温控器处于常开状态（断电）时，端子之间的绝缘阻抗应超过5MΩ；自动温控器可靠动作应超过30000次。

      - 温升特性

- 零度环境下，加热5分钟后，加热垫温度不低于25度,温度升高符合图4曲线所示；从零下18度开始加热到15度不应超度5分钟。

图4  温度时间示意图

      - 饱和温度要求

- 工作10-15分钟后，座椅表面温度应达到饱和，饱和温度参考表26设定温度。座椅表面温度达到饱和后，各点温差不应超过5℃，整个试验过程中，温度不应超过最高允许温度。

      - 其他要求

- 满足环境、高低温、湿热、热冲击耐受性，耐水性、耐腐蚀性要求，实验后加热器无异常。

- 满足颠簸蠕动性能、重物冲击性能、模拟人体进出耐久性、座椅运动耐久性要求，实验后加热器无异常。

- 加热器性能参考BAS-826。

  - 总线相关要求

    - 诊断开发需求

控制器诊断基于UDS开发。

控制器基于BAIC平台诊断规范开发诊断，如果供应商不能满足BAIC平台诊断需求，须得到BAIC的同意。

供应商按照北汽模板提供控制器支持的诊断协议和诊断功能，包括提供完善的中英文DTC检测机制等，且所有内容须得到BAIC同意。

控制器应实现Bootloader功能，供应商须按照BAIC Bootloader规范实现程序刷新，如果供应商不能满足BAIC Bootloader需求，须得到BAIC的同意； 出于其它考虑不开发Bootloader功能的情况，必须得到BAIC的许可。

- 供应商需提供完整的EOL配置流程及ECU更换流程，且须得到BAIC的确认。

    - CAN通信开发需求

使用外部晶振作为时钟源，考虑到温度和老化的影响，其精度应≦±0.15%。不允许使用陶瓷振荡器或MCU内部晶振作为时钟源，除非得到BAIC允许。

CAN接口电路至少应包含收发器、共模电感（选配，是否使用取决于BAIC的EMC试验结果，硬件设计上必须预留位置）、终端电阻（如果有）、电容、ESD及过压保护器件。

提供CAN接口电路原理图，任何CAN接口电路上的设计变更需得到BAIC的同意。

控制器满足BAIC CAN需求规范，并根据双方约定的信号列表开发软件。

通信速率为500kbps。

控制器满足BAIC CAN网络管理规范。

报文的Byte order（coding mode）为Motorola格式。

    - LIN通信开发需求

满足LIN2.1或LIN2.2规范。

通信速率满足19.2kbps。

满足BAIC LIN需求规范，并根据双方约定的信号列表开发软件。

报文的Byte order（coding mode）为Intel格式。

    - 工作电压需求

CAN/LIN保证通信的电压：7V~18V。

ECU重启电压：<6V。

不得损坏硬件电压：>26V。

    - 控制器通用开发及设计检查需求

在ECU功能规范基础上，如对外部EE系统或整车其它ECU有特殊要求，应提供或与BAIC约定接口定义文档（Interface Specification）以规定对外部信号的特殊需求，并得到BAIC确认。

提供ECU输入输出接口电路图及电气特性参数（图5 为一个输入接口电路的例子），以作为BAIC整车电路设计评估向ECU内部接口的延伸。经评估不能满足整车电路设计要求的，供应商需经过BAIC认可后进行整改。

图5 ECU输入输出接口电路图图例

供应商向BAIC提供ECU软件模块架构图。架构图至少包含以下模块，或细化到同等程度的模块（传输层、交互层、诊断协议层、网络管理、通信控制、诊断控制、Bootloader、CAN驱动、ECU应用层、MCU驱动层）。

供应商根据架构图对ECU软件开发费用作出分解的明细报价。报价至少包含以下模块明细，或细化到同等程度的模块明细（传输层、交互层、诊断协议层、网络管理、通信控制、诊断控制、Bootloader、CAN驱动、ECU应用层、MCU驱动层）。

供应商ECU软件架构图中基础软件部分（非应用层）外购的，需得到BAIC认可。供应商自行开发基础软件的，需提供软件开发和测试方案并得到BAIC认可。

对于控制器MCU型号，BAIC推荐使用MPC5604B（32位）、MC9S12G（16位）。供应商使用其它MCU型号，需提供具体型号并得到BAIC确认。

    - 样件及测试需求

供应商提供HIL测试涉及到的ECU私有CAN通信协议，ECU私有LIN通信协议，ECU与传感器私有通信协议；

供应商需提供样件计划，并且按照计划提供测试样件，满足BAIC诊断、通讯、HIL测试需求。样件提交如有延期请书面说明原因，由BAIC同意方可；

供应商须提供以下内部测试信息，证明其内部测试能力以保证产品质量：即，内部测试流程，测试方案，包含测试人员配备、测试台架设计、测试用例设计方案、测试实施方案，且须得到BAIC认可；

供应商提交测试样件前必须经过完整的测试，提交样件时需同步提供样件版本更新记录、内部测试用例、测试报告和测试数据；供应商内部未完成测试的临时版本样件，BAIC不进行认可测试，直到释放正式软件版本；

对于BAIC测试中发现的重点关注问题，需在24小时内响应，一周内必须出具问题详细分析报告及解决方案和更改周期，对于连续两轮测试仍然存在的问题或者复发的问题，须在升级软件版本前提供详细的问题分析报告，且报告须得到BAIC的认可；

经BAIC确认样件无问题，一经封样，供应商不得私自改动，如发现改动，后果由供应商负责。

总线测试样件需求如表27所示。

表27 总线测试样件需求

| 序号 | 试制项目 | 需求日期 | 需求数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RP1阶段总线测试样件 | TBD | 2（免费） |
| 2 | RP2阶段第一轮总线测试样件 | TBD | 2（免费） |
| 3 | RP2阶段第二轮总线测试样件 | TBD | 3（免费） |
| 4 | RP3阶段第一轮总线测试样件 | TBD | 2（免费） |
| 5 | RP3阶段第二轮总线测试样件 | TBD | 3（免费） |

注：以上样件仅用于CAN/LIN总线测试，不包括其他的样件需求。

    - 软硬件版本管理

软硬件版本信息可以通过诊断报文读出（适用于有总线通信功能的零部件）。

版本编号规则遵循北汽企业标准BAS-517《诊断追溯数据(DID)技术规范》中对“控制器硬件版本号”和“控制器软件版本号”的追溯数据参数格式定义，具体参见“附：BAS-517节选内容”

版本变更内容形成记录文件，务必有供应商主管签字，并由北汽主管DRE工程师确认，保存留档。

版本变更后的测试报告，务必有供应商主管签字，并由北汽主管DRE工程师确认，保存留档。

  - 座椅电器电磁兼容性要求

    - 辐射发射RE01

依据标准BAS582中6.1的试验方法进行试验：

- 频率范围：0.15MHz–2500MHz；

- 限值要求：见BAS582，表6、7。

    - 低频磁场发射RE02

具体要求如下：

- 测试方法：环天线法；

- 频率范围：5Hz-150kHz；

- 测试布置见图6：

图6  低频磁场发射RE02测试布置图

注：1 DUT；2 环天线；3 绝缘支撑板；4 接收机；5 绝缘支撑板；6 接地平面；7 绝缘支撑板；8 传感器；9 执行机构；10 三相位置图。其中，天线直径=13.3cm，天线匝数=36，d=7cm.

- 限值要求见表28、29。

表28 低频磁场发射RE02限值要求Ⅰ             表29 低频磁场发射RE02限值要求Ⅱ

| 频率（Hz） | 限值（dBμA/m） |  | 频率（kHz） | 限值（dBμA/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-8 | 182-174 |  | 100-119 | 90 - 80 |
| 8-800 | 174-134 |  | 119-131 | 80 |
| 800-150000 | 134 |  | 131-150 | 80 - 90 |

    - 射频传导发射CE01

依据标准BAS582中6.2的试验方法进行试验：

- 频率范围：0.15MHz–108MHz；

- 限值要求见BAS582，表9。

    - 瞬态传导发射CTE01

依据标准BAS582中6.3的试验方法进行试验：限值要求：+75V和-100V。

    - 辐射抗扰BCI法RI01

依据标准BAS582中6.4的试验方法进行试验：

- 驻留时间：需与北汽EMC工程师确认；

- 干扰水平见表30：

表30 辐射发射BCI法RI01干扰水平

| 频段 (MHz) | 强度等级1 (dBμA) | 强度等级2 (dBμA) | 测试位置 | 调制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 15 | 64 – 100 | 70 – 106 | 150mm，450mm | CW AM80% |
| 15 – 30 | 100 | 106 | 150mm，450mm |  |
| 30 - 400 | 100 - 90 | 106 - 96 | 450mm，750mm |  |
| 功能等级 | - | Ⅰ | - |  |

    - 辐射抗扰ALSE法RI02

依据标准BAS582中6.5的试验方法进行试验：

- 驻留时间：需与北汽EMC工程师确认；

- 注入干扰水平如下表31：

表31 辐射抗扰ALSE法RI02干扰水平

| 频段 (MHz) | 强度等级1（V/m） | 强度等级2（V/m） | 调制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 - 800 | 50 | 100 | CW、AM80% |
| 频段 (MHz) | 强度等级1（V/m） | 强度等级2（V/m） | 调制方式 |
| 800 - 2000 | 50 | 70 | CW、PM（PRR = 217Hz，PD=0.57ms） |
| 1200 - 1400 | - | 300 | PM（PRR = 300Hz，PD=3μs） |
| 2700 - 3100 | - | 300 |  |
| 功能等级 | - | Ⅰ |  |

    - 磁场抗扰RI03

依据标准BAS582中6.6试验方法进行试验：

- DUT方向：三个正交垂直方向；

- 驻留时间：需与北汽EMC工程师确认；

- 干扰强度见表32：

表32  磁场抗扰RI03干扰水平

| 测试频率（Hz） | 干扰强度（dBμA/m） | 频率步进（Hz） | 波形 | 功能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-100 | 180 | 10 | 正弦波 | Ⅰ |
| 100-1 000 | 180 | 100 |  |  |
| 1 000-6 000 | 180-51.41*log（F-1000） | 500 |  |  |
| 6 000-10 000 | 140 | 500 |  |  |
| 10 000-150 000 | 140 | 10 000 |  |  |
| 注：额外增加16.67Hz、150Hz、180Hz、125kHz四个频点的测试，干扰强度见上。 |  |  |  |  |

    - 模拟车载发射机RI04

依据标准BAS582中6.7试验方法进行试验：

- 天线极化：水平&垂直；

- 驻留时间：5s；

- 主要参数见表33：

表33 车载发射机RI04主要参数

| 应用 | 频带/MHz | 强度等级1(W) | 强度等级2(W) | 调制方式 | 步进（MHz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VHF UHF | 142-174 330-470 | 5（RMS） | 10（RMS） | CW | 5 |
| GSM800 | 825-840 875-960 | 5（Peak） | 10（Peak） | PM，217Hz，50%占空比 | 5 |
| GSM1800 | 1710-1785 1805-1850 | 1（Peak） | 2（Peak） | PM，217Hz，50%占空比 | 5 |
| 4G | 1880-1900 1920-1935 2110-2125 2300-2390 2555-2655 | 0.8（Peak） | 2（Peak） | PM，217Hz，50%占空比 | 5 |
| 应用 | 频带/MHz | 强度等级1(W) | 强度等级2(W) | 调制方式 | 步进（MHz） |
| BT | 2400-2500 | 0.25（Peak） | 0.5（Peak） | PM，1600Hz，50%占空比 | 5 |
| 功能等级 |  | Ⅰ | Ⅱ | - | - |
| 注：两个强度等级均需进行测试 |  |  |  |  |  |

    - 电源线瞬态抗扰CI01

依据标准BAS582中6.8试验方法进行试验：

- 测试布置：参照BAS582，6.8.2；

- 主要参数见表34：

表34 电源线瞬态抗扰CI01主要参数

| 脉冲 | 电平（V） | 个数 | 间隔（s） | 功能等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -100 | 5000个 | 0.5 | Ⅱ |
| 2a | +50 | 5000个 | 0.2 | Ⅰ |
| 2b | +10 | 10个 | 1 | Ⅱ |
| 3a | -150 | 1小时 | 0.1 | Ⅰ |
| 3b | +100 | 1小时 | 0.1 | Ⅰ |
| 4 | -7/-5 | 5个 | 0.5 | Ⅱ |
| 5b | 34 | 5个 | 5 | Ⅱ |

    - 信号线瞬态抗扰CI02

依据标准BAS582中6.9的试验方法进行试验：

  - 测试布置：参照BAS582，6.9.2节；

  - 主要参数见表35：

表35 信号线瞬态抗扰CI02 主要参数

| 干扰波形 | 峰值电压（V） | 周期（h） | 波形间隔（ms） | 功能状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脉冲3a | -60 | 1 | 100 | Ⅰ |
| 脉冲3b | +40 | 1 | 100 | Ⅰ |

    - 静电放电ESD0

依据标准BAS582中6.10的试验方法进行试验：

- 测试布置：参照BAS582，6.10.2节；

- 不上电模式见表36：

表36 静电放电不上电参数

| 放电方式 | 放电等级 | 位置 | 放电模块 | 次数 | 间隔时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触放电 | ±6kV | PIN、表面、缝 | 150pF/330Ω | 3 | 3s | Ⅱ |
| 空气放电 | ±8kV | 表面、缝 |  | 3 | 3s |  |

上电模式见表37：

表37 静电放电上电参数

| 放电方式 | 放电等级 | 位置 | 放电模块 | 次数 | 间隔时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触放电 | ±6kV | 表面、缝隙、按键、开关、I/O线束远端等 | 150pF/330Ω 330pF/330Ω （都要做） | 3 | 3s | I |
|  | ±8kV |  |  |  |  | Ⅱ |
| 空气放电 | ±6kV |  |  | 3 | 3s | I |
| 放电方式 | 放电等级 | 位置 | 放电模块 | 次数 | 间隔时间 | 要求 |
| 空气放电 | ±8kV |  |  |  |  | Ⅱ |
|  | ±15kV |  |  |  |  | Ⅱ |
|  | ±25kV |  |  |  |  | Ⅱ |

  - 产品重量目标

具体要求详见《附件G 重量要求》。

  - 工装模具、夹具和检具开发要求

    - 一般要求

- 模具的开发应以BAIC数据发放系统发放的数据及开模通知单为依据；

- 各类工装（含模具、夹具、检具等）方案（含使用次数）均需得到BAIC认可，详细3D/2D数据必须发BAIC  C41DB项目组存档；

- 各类工装（含模具、夹具、检具等）制造前均需有BAIC参与方案评审（会议形式或异地数据交流）并认可。供应商需提供1套检具；

- 供应商负责工装和模具的保存、日常维修保养及其他管理工作。供应商必须保存好工装和模具，除非收到BAIC书面通知授权供应商废弃工装、模具。若供应商收到BAIC书面通知授权在供应商处废弃工装和模具，应由BAIC的代表在现场进行确认。

    - 模具开发要求

供应商与北汽研究院工程师对模具问题进行分析、沟通，并开展模具工艺分析，并根据北汽工程师反馈意见修改数模。供应商在进行模具制造以前，必须由研究院内外饰工程师及采购工程师进行确认，下达开模通知后才能开模

    - 夹具、检具开发要求

- 供应商在进行工装制造以前，必须由研究院内外饰工程师及采供工程师进行确认；

- 检具开发过程中应向北汽采购工程师、质量中心工程师、内外饰工程师提供检具方案及检具3D数据，由SQE主导，质量中心及内外饰共同配合进行确认。供应商收到检具设计认可报告后方可开始进行检具制作。

  - 运输包装及运输要求

- 包装箱外部的图示标志按GB/T 191的规定执行，并应标明如下内容：

- 收货单位名称及地址；

- 制造厂名及地址；

- 包装数量；

- 出厂日期；

- 发货单位名称及地址；

- 座椅专用工装应牢固可靠，产品不能超出工装外轮廓，产品在工装内不应出现窜动、磕碰等可能导致产品出现损伤的缺陷。

  - 二次配套件的限定

    - 气囊、安全带锁扣由北汽指定供应商提供，座椅供应商负责匹配开发和总装，SBR随总成由座椅供应商提供；

    - 座椅供应商须提供滑轨、调角器、调高泵、电机等核心零件的规格和性能参数，并确保其性能满足整椅性能的实现；

    - 座椅供应商须提供详细材料分供方清单，包含所有子级零件的材料牌号，执行标准、供方信息等。

  - 认证要求

    - 出口认证(北美或欧盟)需求

兼顾满足国外市场需求的可行性，出口车型单独立项。

    - 产品认证要求

- 认证要求是模拟车辆10年暴露或16万公里里程的客户使用工况，从而验证产品可靠性。认证的顺利完成取决于供应商首先按BATC提出的要求，对零部件或子系统进行相关实验。在整车级试验论证前，供应商提供的零件必须符合上述要求并出具报告；

- BATC负责整车级系统的整合和认证。整车级认证项目包括，零部件/子系统的供应商将负责对在做整车级系统整合和认证过程中所发现的问题作出快速响应。零部件/子系统的整合和认证由零部件/子系统的供应商负责。零部件/子系统的DV验证标准要求由供应商提供，经过BATC确认后，进行DV验证，并提供相应报告；

- 供应商负责零部件/子系统的各项认证试验，费用自理，其中周边件由供应商自北汽申请购买；

- 零部件/子系统的认证可以由零部件/子系统的供应商具体实施，也可在经BATC认可后，由供应商选择下级供应商或第三方来实施完成。但无论何种方式，供应商必须完全承担完成所有设定试验要求的义务；

- 零部件/子系统的供应商必须向BATC发布工程师提供一份完整的零部件/子系统的试验认证计划并得到该工程师的批准。此计划中应包括但不限于以下内容：试验项目、试验样件数、试验顺序、每次试验实施的地点和时间；

- 供应商提供的零部件或子系统必须达到每千辆车零故障的可靠性要求；

- 满足汽车工程研究院系统认证及性能试验要求；

- 满足汽车工程研究院整车系统、道路试验要求；

- 零部件/子系统的各项认证试验组织及样件购买由供应商完成，各项认证试验如因供应商质量问题引起的重做，由供应商完全承担全部费用。

- 系统职责

  - 供应商应根据BAIC提供的A面数据对座椅总成零件进行布置分析和此布置方案下的模拟测试，向BAIC提交整车坐标下的座椅总成零件布置方案及验证报告，如A面无法满足系统性能要求，供应商需根据之前模拟测试结果，提供A面优化建议给BAIC。

  - 供应商应根据造型及座椅总成零件结构提供该零件装配的技术要求和建议。

  - 供应商需设定专门的工程师对BAIC装车、试验机售后进行支持，并及时解决发现的问题。

  - 在进行系统、软件、硬件设计时，供应商需依据以下标准要求进行。

表38 系统/软件/硬件设计标准

| 标准编号 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |

  - 工程签署前，供应商需对在设计、试验、试装中发现的所有问题进行免费整改，且时间需满足BAIC要求。

  - 供应商需完成所有目标市场的相关认证且无额外费用，并向BAIC提交相关证书以支持BAIC整车认证。

- 饰件、外观、光泽、颜色

  - 零部件应符合产品图样中的表面处理技术要求，同时不可有气泡、损伤、边面缺陷或其他缺陷，总成外表面应无明显的伤痕、磕碰、拉毛和毛刺等缺陷，涂、镀层应无裂纹、脱落、流挂、露底等缺陷。

  - 供应商不得因颜色数量变化而收取额外费用，并免费负责整改与内饰和车身颜色匹配中出现的误差问题。

  - 供应商应根据BAIC提供的色板完成相关试验，因零件颜色数量变化带来的相关变化供应商应免费实施。

- 双方数据交换的要求

  - 供应商交付BAIC的产品数据要求

供应商为本项目进行产品设计必须采用BAIC指定的正版三维设计软件。供应商向BAIC提交的最终产品数据应为电子文档，要求提供的产品数据包含三维数据和二维数据，并且格式满足以下条款的要求：

- 三维数据格式必须为  CATIA    版软件完成的  .CATPart   格式或 .stp  格式(如：Pro/E 或CATIA软件完成的.prt及.asm格式)（单体零件文件和装配文件，包括建模过程）。

- 二维数据（含产品零件图和装配图）格式采用   CATIA   版的  .CATDrawing   格式。

- 其它特殊数据（如匹配数据）格式要求：无

  - BAIC提供给供应商三维数据的格式要求

BAIC根据供应商拥有的三维设计软件，相应提供给供应商格式为   CATIA   版的  .CATPart    格式或  .stp    格式的三维数据，同时提供   .igs   格式的三维数据。

  - 供应商提供技术认可图要求

    - 供应商应提交经组织内部审签并加盖供应商有效印章的纸质技术认可图样一式两份于  2020    年   1  月  15   日前给BAIC进行技术认可，技术认可图清单如表39所示。

表39 技术认可图清单

| 序号 | 关键图纸清单 | 图纸号（供应商） | 图纸名称（供应商） | 图纸类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠背焊接总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 2 | 坐垫组装总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 3 | 坐垫焊接总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 4 | 滑轨总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 5 | 调角器总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 6 | 高调器总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 7 | 头枕套管总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 8 | 头枕杆总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 9 | 头枕发泡总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 10 | 靠背发泡总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 11 | 坐垫发泡总成 |  |  | PDF&CATIA |
| 12 | 座椅总成 |  |  | PDF&CATIA |

    - 如技术认可图存在问题应与供应商沟通，必要时可将问题图样予以驳回，供应商进行完善后重新提交。

    - 当技术认可图样发生设计变更时，供应商应对原图样进行更改后重新提交给BAIC进行认可。

    - 对于黑、灰盒子件，供应商应提交黑、灰盒子件的总成图样及内部零部件图样给BAIC进行认可。

    - 未提交技术认可图样的零部件不得通过BAIC的ESO签署。

    - 技术认可图样的内容要求如下：

- 图面应清晰，应能正确表达产品和零部件的结构、轮廓、尺寸及各部分相互关系；

- 总成图样应至少包含如下内容：

- 组成总成的零件结构及装配关系、安装扭矩等；

- 主要的装配尺寸及公差；

- 机构运动部件的极限位置；

- 装配时需要加工的尺寸、极限偏差、表面粗糙度；

- 下级零部件图样应至少包含如下内容：

- 结构要素、尺寸、公差配合、形位公差及表面粗糙度；

- 材料牌号、规格等要求；

- 图中有供应商自定义符号时，应给出符号含义的相关说明；

- 对零部件可追溯性标识的标注应符合BAMS096的要求；

- 每份技术认可图样均应有技术要求，应符合如下要求：

- 应包含性能和质量要求、试验方法和要求、未注尺寸公差要求等；

- 引用的国际、国家或行业标准应现行有效；

- 可引用供应商的企业标准或相关技术文件，供应商应提供引用的现行有效文件，经确认后随相应 技术认可图样一并进行认可审签。

  - 产品数据的有效性

    - 产品数据分为过程数据和正式数据：

- 过程数据：汽车产品设计过程中仅用于进行技术交流和技术对接，确认方案可行性的数模及图纸，此数据不用于开模、修模、设计变更以及正式生产；

- 正式数据：汽车产品设计过程中用于制作或者修改零部件的相关数模及图纸，此数据用于开模或者修模、设计变更以及正式生产。

    - 产品数据的版本及编号规则：

- 过程数据：过程数据的版本为“GC+三位流水码”，如GC001、GC002；编号规则如下：

- 已申请零件号零件的数模及图纸：“零件编号_版本号”；

- 未申请零件号零件的数模及图纸：“项目代号_零件英文名称_版本号”。

- 正式数据：正式数据的版本为“三位流水码”，如001、002；编号规则如下：

- 三维数模：“零件编号/版本号”；

- 二维图纸：“零件编号_DWG/版本号”。

注：S状态的二维图纸版本号为“S+两位流水码”。

    - 供应商应对BAIC提供的过程数据及正式数据进行有效管控，由于供应商管理混乱造成数据使用错误而导致的一切损失由供应商负责。

  - 对产品数据传输的要求

双方均采用BAIC提供的供应商数据发放系统进行产品数据的快速收发和信息交换。

  - 对双方传送数据过程中保密的约定

- 双方指定专人负责供应商数据发放系统中数据的即时传送与接收。

- 传送及接收数据完成后，应立即将数据处理或备份，并定期对系统中的数据进行清理。

- 黑灰盒子件总成图样及内部零部件图样的认可

- 供应商应按照下表要求的时间节点提交黑灰盒子件的总成图样及内部零部件图样给BAIC研究院进行认可。BAIC研究院依据供应商提供的零部件BOM表等信息，对黑灰盒子件总成图样及内部零部件图样实施认可，未经认可的图样不应通过BAIC的ESO签署。提供图样时间：2020年1月15日前。

- 需精确追溯的零件

需精确追溯的零件清单如下表所示。

表40 精确追溯零件清单

| 零部件编号 | 零部件名称 | 零部件描述 | 图纸版本/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

附件F  产品设计验证要求

- 产品认证要求

  - 出口认证(北美或欧盟)需求

无

  - 产品认证要求

    - 认证要求是模拟车辆10年暴露或16万公里里程的客户使用工况，从而验证产品可靠性。在整车级试验论证前，供应商提供的零部件必须符合上述要求并出具报告。

    - BAIC研究院负责整车级系统的整合和认证。整车级认证项目包括整车4.5万公里耐久试验、整车污染物排放试验、整车震动噪声试验等，零部件/子系统的供应商将负责对在做整车级系统整合和认证过程中所发现的问题作出快速响应。

    - 零部件/子系统的整合和认证由零部件/子系统的供应商负责，供应商必须完成指定试验及BAIC要求的附加试验。

    - 零部件/子系统的认证可以由零部件/子系统的供应商具体实施，也可在经BAIC认可后，由供应商指定下级供应商或第三方来实施完成。但无论何种方式，供应商必须完全承担完成认证要求的所有试验的义务。

    - 零部件/子系统的供应商必须向BAIC设计发布工程师提供一份完整的零部件/子系统的试验认证计划并得到该工程师的批准。此计划中应包括但不限于以下内容：试验项目、试验样件数量、试验顺序、每次试验实施的地点和时间等。

- 产品验证要求

  - 标杆样件试验及分析

无

  - 设计匹配计算分析

无

  - CAE验证分析

表41 CAE清单

| No. | CAE分析项目 | 设计规范 / 标准 | 责任（R/S） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规范标准/条款 | 供应商 | BAIC-性能 |
| 1 | 头枕静态强度 | BAS318 | S | R |
| 2 | 正碰、偏置碰要求 | BAS318 | S | R |
| 3 | 后面碰撞要求 | BAS318 | S | R |
| 4 | 安全带装置强度要求 | BAS318 | S | R |
| 5 | 座椅靠背强度要求 | BAS318 | S | R |
| 6 | 座椅刚度要求 | BAS318 | S | R |
| No. | CAE分析项目 | 设计规范 / 标准 | 责任（R/S） |  |
|  |  | 规范标准/条款 | 供应商 | BAIC-性能 |
| 7 | 前排座椅骨架总成静态刚度要求 | BAS318 | S | R |
| 8 | 前排座椅靠背骨架总成强度要求 | BAS318 | S | R |
| 9 | 座椅座垫的刚度要求 | BAS318 | S | R |
| 10 | 主、副驾座椅鞭打性能要求 | 2018版C-NCAP | S | R |
| 11 | 座椅的模态性能要求 | BAS318 | S | R |

  - 边界及工艺验证（含虚拟验证）

应进行工艺虚拟制造、装配验证及动态校核，确保零部件设计结构的合理性。

  - 零部件DVP&R

按双方确认的DVP清单进行试验，达到相关标准规定的性能要求。

需要国家认可试验室出具DV试验报告，实验报告中须体现试验的实测值。

  - 装车验证

模具件完成后，应进行全尺寸及功能检测，检测合格产品，由乙方现行装车验证，确认无问题后，由乙方责任设计工程师及质量工程师共同带样件到甲方现场装车，并做装车评审。

  - 整车性能试验要求

乙方提供OTS样件供甲方搭载整车性能试验，并满足整车的各项性能试验要求，若由于乙方样件问题导致整车性能试验不能通过，乙方需无条件整改，并支付下一轮试验费用。

  - 整车可靠性试验要求

乙方提供OTS样件供甲方搭载整车可靠性试验，并满足整车的关于产品的可靠性试验要求，若由于乙方样件问题导致试验不能通过，乙方需无条件整改，并支付下一轮试验费用。

附件G  重量要求

- 重量要求

  - 供应商提供的产品重量必须满足目标重量要求以及整车重量要求，在每个项目阶段，供应商必须给出开发现状与目标的对比。

  - 当产品的重量由于设计或需求发生变更时，重量目标将会做相应的调整。

- 减重

  - 供应商必须考虑由BAIC提出的轻量化提议来进一步减轻重量，并以此提供的减重替代品进行成本和重量以及性能差异评估。

  - 在整车开发过程中，供应商需根据BAIC产品工程提出的意见和要求，持续优化产品来尽可能降低重量。

- 零件重量

零件重量详见表42。

表42 零件重量

| 序号 | 零件号 | 零件名称 | 目标重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A00098957 | 前排座椅总成-左 | 22.3 |
| 2 | A00098958 | 前排座椅总成-左 | 25.2 |
| 3 | A00098959 | 前排座椅总成-左 | 25.2 |
| 4 | A00098960 | 前排座椅总成-左 | 25.6 |
| 5 | A00098975 | 前排座椅总成-右 | 20.1 |
| 6 | A00098976 | 前排座椅总成-右 | 22.5 |
| 7 | A00098977 | 前排座椅总成-右 | 22.5 |
| 8 | A00098978 | 前排座椅总成-右 | 22.9 |

注：实际测量单位保留小数点后3位，即精确到克，重量的误差范围为±5%。

附件H  车身钣金件或内外饰注塑件同步工程要求

- 造型可行性同步工程要求

无

- 零部件结构功能的同步工程要求

无

- 零部件设计开发周期及成本同步工程要求

无

- 零部件工艺性的同步工程要求

无

附件I  售后服务要求

- 约束力要求声明

附件I在SOR中的具体要求供应商必须遵守。当附件I被工程需求文件引用或者作为工程需求文件附件时（包括SOR签署文件），附件I可认为是售后对供应商供应产品的约束。

- 引用

  - 外部标准/规范

无

  - 企业标准和规范

无

- 要求

  - 售后交付物的支持

    - 配件需保证整车生产之日起，到最后一辆整车停产后的十年内持续供应。

    - 零件索赔期需符合整车索赔期，目前为5年/10万公里（以先到者为准），若零件不能满足整车索赔期，需明确说明零件的索赔期及相关要求。

    - 新零件在车辆上的安装位置、安装尺寸、安装方案同老零件相同。

    - 对于在已售车型上的更改，要求新件完全能够等效替代旧件。若新件不能完全等效替代旧件，旧件需持续供应售后市场十年或采用其他可维修方案，例如总成索赔更换、多件关联更换、售后专用件更换等，任何售后维修方案需得到售后工程师的认可。零件的后续更改，要求同上。

  - 维修排故、诊断扫描工具及售后刷新步骤

无

- 确认

无

- 运输规定

无

- 注意事项

无

- 签署

双方已对文件编号   SOR-C41DB-2019-00005391   ，版本号   V1.0    的SOR确认并达成一致意见。

产品工程师（签字）：                               供应商项目/技术经理（签字）：

年    月    日                                      年     月     日