北京新能源汽车股份有限公司

BEIJING ELECTRIC VEHICLE CO., LTD

零部件技术标准协议书

编号：J-C33DB-M07-103

项目代号/车型：C33DB-M07

签订时间：

签订地点：

依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“甲方”）与【 北京光华荣昌汽车部件有限公司 】(以下简称“乙方”)就【   C33DB-M07   】车型/项目零部件的技术开发经协商一致，签订本协议。

甲方委托乙方开发或制造供应：

委托开发产品详见产品开发零件清单（表1）：

| 序号 | 级别 | 零件号 | 零件名称 | 单车数量 | 克重 | 材料 | 颜色 | 备注（工艺） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | E00113267 | 左外后视镜总成 | 1 |  |  |  | 高配 |
| 2 | 0 | E00113266 | 右外后视镜总成 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 0 | E00113269 | 左外后视镜总成 | 1 |  |  |  | 低配 |
| 4 | 0 | E00113268 | 右外后视镜总成 | 1 |  |  |  |  |

表1

一、产品执行标准

执行标准见表2（列出所有与本部件相关的标准要求）。

表2  执行标准

| 序号 | 标准号 | 标准内容 | 标准类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAMS-040 | 汽车产品零部件标识规定 | 国家标准 |  |
| 2 | GB 11566 | 乘用车外部凸出物 | 国家标准 |  |
| 3 | GB/T 10125 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | 行业标准 |  |
| 4 | Q-BJEV 02.363-2016 | 前、后保险杠总成技术条件 | 企业标准 |  |
| 5 | BAS-301 | 车身一般外饰件技术条件 | 企业标准 |  |
| 6 | GB/T 14486 | 塑料模塑件尺寸公差 | 国家标准 |  |
| 7 | GB 191-2000 | 包装储运图示标志 | 国家标准 |  |
| 8 | QC/T 15 | 汽车塑料制品通用试验方法 | 国际标准 |  |
| 9 | GB/T 9797 | 金属覆盖层 镍+铬和铜+镍+铬电镀层 | 国际标准 |  |
| 10 | GB/T 6739 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 | 国际标准 |  |
| 11 | GB/T 12600 | 金属覆盖层 塑料上镍+铬电镀层 | 国际标准 |  |
| 12 | GB/T 4955 | 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法 | 国际标准 |  |
| 13 | BAS-311 | 镀铬件技术条件 | 企业标准 |  |
| 14 | Q-BJEV 02.366-2016 | 内外饰产品标识设计规范 | 企业标准 |  |
| 15 | GB/T 12122 | 产品包装质量保证体系 | 国家标准 |  |
| 16 | GB/T 2828.1～GB/T 2828.4 | 计数抽样检验程序 | 国家标准 |  |
| 17 | Q-BJEV 01.30-2015 | 汽车用ABS类材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 18 | Q-BJEV 01.47-2016 | 汽车用ASA类材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 19 | Q-BJEV 01.28-2015 | 汽车用PA6类材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 20 | Q/BJEV 01.36-2015 | 汽车用EPDM类材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 21 | BAS-332 | 外部塑料件油漆层技术条件 | 企业标准 |  |
| 22 | Q-BJEV 01.48-2016 | 汽车用PP类材料技术要求 | 企业标准 |  |
| 23 | Q/BJEV 01.64-2016 | 汽车禁用物质要求 | 企业标准 |  |
| 24 | GB/T 19515-2015 | 道路车辆 可再利用性和回收利用率计算方法 | 国家标准 |  |
| 25 | GB/T 26988-2011 | 汽车部件可回收利用性标识 | 国家标准 |  |
| 26 | QC/T 797-2008 | 汽车塑料件、橡胶件和热塑性弹性体件的材料标识和标记 | 行业标准 |  |
| 27 | GB 15741-1995 | 汽车和挂车号牌板（架）及其位置 | 国家标准 |  |

二、产品技术要求

2.1功能描述

a) 部件基本功能要求(零部件应具备的基本功能描述)：

b) 整车特殊功能要求：

2.2 结构要求

2.2.1尺寸要求

a) 产品外形尺寸及误差要求：按照图纸执行、满足整车装配要求。

b) 特殊要求：若有特殊要求、按照双方确认的要求执行。

c)数模边界要求。

2.2.2 材料要求

a)  产品材料要求：满足产品材料定义、材料标准、按双方确认图纸及材料清单（BOM）执行。

b)  特殊要求：若有特殊要求、按照双方认可的材料技术要求执行。

c)  满足甲方材料体系要求、材料供应商需经甲方认可。

2.2.3外观要求

符合图纸要求,表面不得有划痕、尖角、毛刺及残余油迹等外观缺陷。

2.3重量要求

满足产品设计减重要求。

2.4 认证要求

符合产品公告、环保、3C认证要求。

2.5 性能要求

a) 基本性能参数：满足功能规范、试验规范、图纸和标准等的要求及产品耐久性及主要性能指标。

见附件一《设计性能参数表》。

b) DVP验证见附件二《DVP验证计划》。

2.6 关键质量特征要求

符合开发设计产品关键质量特征要求。

2.7控制器硬件要求

a) 电路原理要求：

b) 电气接口定义、控制电路方案、基本控制框图或表。

2.8控制器软件要求

a)控制器策略要求：

b) 控制器诊断要求。

2.9关键器件要求

为满足功能要求，每套部件系统应具备关键器件信息，见附件三《关键器件清单》。

2.10特殊要求

本产品目前是以国内、国外市场需求为基础进行开发，若有其他特殊要求、按照双方认可的产品技术要求执行。

三、技术协作方式及责任划分

3.1 技术协作方式

    - 设计开发

- 甲乙双方本着友好合作的态度开展_C33DB-M07_项目_外后视镜总成_系统的设计开发工作，设计开发过程中，甲、乙双方联合开发，宗旨是满足甲方的装车要求，乙方参与和配合甲方进行设计开发装车验证及试验测试工作。

- 甲方负责完成 外后视镜总成_系统在整车中的边界条件、安装方式、整车性能匹配、外部线束连接、接口定义、故障定义、安全性能、总布置状态等设计工作，乙方负责完成系统结构、电气性能、系统集成等设计工作，甲乙双方有义务给对方提供有意义的资源、建议和资料。

- 甲乙双方在设计开发过程中相互之间提供必要的文件共享及工作支持，外形结构及接口定义等图纸由双方共同签字确认。

- 乙方负责完成系统产品结构的可行性分析，并且有义务为甲方提供分析报告，甲方为乙方的分析工作提供必要的支持。

- 在进行零部件选型时，乙方的关键零部件二次供应商需经甲方认可，关键零部件可包括关键配置_等。

    - 产品加工生产

- 乙方负责完成产品的生产准备及加工生产，并按合同确定的日期提供工装样件，由甲方负责产品的鉴定。乙方有义务配合甲方做好产品的试验、检测、评审、零部件认证等工作。

- 乙方在产品试制及生产准备期间，甲方有权随时参与乙方的产品开发过程的质量控制和性能检测。

- 乙方应严格按协议及开发计划进行产品开发，协议签订以后，乙方需要提供给甲方工程进度安排计划，并定期向甲方反馈开发情况信息。

- 乙方负责产品零部件的认证，产品应符合相关法律法规及相关要求。

3.1.3技术更改

- 在设计及生产过程中，甲方有权提出产品的更改并作相应说明，经与乙方协商后，妥善解决己投入工装的相应更改，乙方提供满足甲方技术性能和质量要求的样件或产品。

- 在设计及生产过程中，除非乙方有足够的理由说明更改能够给甲方的产品带来显著的性能提高或成本降低，并获得甲方确认，否则乙方不得修改双方确认过的设计方案。

- 在批量生产前牵涉到的所有产品变更：包括二次配套商（包括材料供应商、表面处理协作单位）的变更、零件材料的更改、模具的更改或重制、生产场地或设备的变更等乙方都需事先通知甲方，如甲方认为有必要，则乙方还需重新提交工装样品。

- 乙方负责对产品工艺性的更改设计，同时根据甲方提供相关边界条件进行性能分析及耐久性分析。乙方应对最终产品负责，并参与样件装车检查，对不合适的地方应及时予以修正，直至合格。

- 工装样件、小批量、批量供货部件/零件/系统的任何状态更改，必须经甲方确认后方可执行。

- 对于每一次更改，由提出方编写工程设计变更说明，双方签字确认后各自存档。

  - 责任划分

- _外后视镜总成 系统与在整车中的边界条件、安装方式、整车性能匹配、接口定义、通信协议、安全性能、总布置状态等设计工作由甲方承担；_外后视镜总成_系统结构、电子电器性能、系统集成设计责任由乙方承担,_ 外后视镜总成_系统的安全性能设计责任由双方共同承担。

- 外后视镜总成_系统的生产、质量控制、零部件采购责任由乙方承担。

- 乙方承担因产品设计、制造、工艺导致的召回损失及费用。甲乙双方为履行各自约定义务产生的费用、成本自行承担。不能归责于协议双方的产品开发失败，双方为此支出的费用，由义务履行方自行承担。另有约定的除外。

四、产品验收

  - 验收阶段

_外后视镜总成_系统的验收分为两个阶段：产品到货时的初步验收和产品测试后的性能验收。

产品到货时的初步验收是指乙方产品到达甲方现场，拆装以后对产品的尺寸、外观、基本参数进行初步的验收。

产品测试后的性能验收是指产品经过台架试验或者装车测试一段时间以后，对产品的性能、安全、可靠性进行的验收。

  - 检验方法及要求

    - 材料检测：检验方法依据图纸和相关标准或者双方确认的技术规范执行。

    - 乙方提供的_外后视镜总成_系统出货时应附自检报告，自检报告中必须包含有 外后视镜总成_系统的外观、质量、

(接口尺寸)、(电气性能)等检测信息，乙方的自检报告结果将作为进货检验依据。

    - 尺寸检验：甲方应使用专用检具或手工检验、产品或样件满足图纸或数模要求并出示报告。

    - 性能检测：应附样件的性能检测报告，方法应按图纸和相关标准要求执行；甲方对样件进

行抽检，以检验乙方所附检测报告的真实性；如果不符，则视为产品性能不符合要求，作退货处理。

    - 装车检验：样件装车的尺寸检测和装车后的路试检查，乙方应确保无故障里程及无故障间隔，

满足甲方提出的技术要求，并列为产品最终验收的指标。

    - 检验工具要求：台架试验设备须经国家认可（符合国家计量检验要求）或双方确认的试验检

测设备。

    - 工装样件送样前：由甲方负责安排台架试验或者装车，乙方负责协助甲方完成台架试验和试

验报告。

    - 工装样件送样后：甲方根据需要负责安排工装首次可靠性路试、零部件台架试验；若首次路

试或台架未通过，则后续安排的相关路试及台架费用由乙方承担；如因甲方设计造成的试验未通过、则后续涉及试验费用由甲方承担。

    - 乙方批量供货时，甲方对系统进行抽检，抽检的标准按照甲方内部有关规定执行。

    - 新产品开发过程中，乙方需按甲方进度要求，协同甲方完成目录申报工作；如果因为乙方原

因，未能同步完成申报，则在后续增报目录过程中所发生的费用由乙方独立承担。

  - 产品到货时的初步验收

产品到货时的初步验收项目及标准如下表3所示：

表3  产品到货验收要求

| 序号 | 验收项目 | 验收条件 | 验收依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸要求 | 满足图纸尺寸要求。 | 双方签字确认的图纸 |  |
| 2 | 外观要求 | 无明显缺陷，表面漆层均匀，各附件齐全且外观无异常，铭牌内容正确等。 | 双方签字确认的图纸及达成的协议 |  |
| 3 | 与相关系统连接接口 | 使用工装检具检查合格，或者使用变速箱试装合格。 | 双方签字确认的图纸 |  |
| 4 | 基本参数 | 满足各系统基本参数要求 | 乙方的出厂检验报告 |  |

  - 产品测试后的性能验收

产品到货后的性能验收项目及标准如下表4所示：

表4  产品性能验收要求

| 序号 | 验收项目 | 验收条件 | 验收依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _外后视镜总成系统性能要求 | 满足_外后视镜总成_系统性能要求 | 台架及道路试验要求 |  |
| 2 | _外后视镜总成系统安全性要求 | 满足_外后视镜总成_系统安全要求 | 台架及道路试验要求 |  |
| 3 | _外后视镜总成系统可靠性要求 | 满足_外后视镜总成系统可靠性要求 | 台架及道路试验要求 |  |

五、产品设计寿命

5.1产品设计寿命规定：不低于10年或20万公里，以先到者为限。

- 知识产权

6.1权利归属

6.1.1本项目成果的知识产权归甲方单独所有，在任何国家或地区就上述成果申请知识产权的权利属于甲方，知识产权申请被批准后，甲方为知识产权权利人，乙方不得再就相同项目成果申请知识产权，乙方不得限制甲方对该知识产权任何方式的使用。在任何情况下，未经甲方书面许可，乙方不得将该项目成果，包括但不限于知识产权等转让或提供给第三方，乙方不得自用或许可任何第三方将项目成果应用于本协议目的之外的其他任何目的，否则乙方应赔偿甲方因此遭受的经济损失，并向甲方支付违约金【   50  】万元。

6.1.2项目成果中的知识产权载体归属：甲方为履行本合同向乙方提供或由本项目产生的设备、器材、模型、样品、原型、纸样文本、图纸、磁盘、磁带、光盘、储存器、芯片、单片机、图纸、技术资料、数据等，其所有权归属于甲方，对于知识产权载体的使用，在任何情况下，未经甲方书面许可，乙方不得将该知识产权载体转让或提供给第三方，乙方不得自用或许可任何第三方应用于本协议目的之外的其他任何目的，否则乙方应赔偿甲方因此遭受的经济损失，并向甲方支付违约金【    50      】万元。

知识产权包括但不限于因本项目所产生的技术秘密、专利、商标、著作权等。

6.2权利瑕疵保证：

6.2.1乙方应对其为甲方所开发或提供的项目成果进行充分的检索、审查，以保证不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于知识产权、民事权益。如果乙方提供的项目成果发生涉及到第三方的纠纷，乙方应及时与甲方沟通并免费提供完整的规避、替代或其他措施，以保证甲方使用该项目成果的工作得以持续。同时，乙方应当指派有丰富经验的专业人士（包括但不限于律师、技术专家）协助处理该纠纷。

除非甲乙双方另有约定，凡因涉及第三方合法权益而产生的纠纷问题（包括法律诉讼、经济赔偿等），乙方应承担全部责任，甲方因此所遭受的全部损失由乙方赔偿，包括但不限于行政处罚、律师费、诉讼或仲裁费用、差旅费、交通费、公证费、调查取证费、鉴定费等，以及甲方因纠纷而导致停用项目成果所产生的损失。如果乙方不能在15天内向甲方提供规避、替代或其他保证甲方持续使用原项目成果的措施，则乙方应同时返还甲方已支付给乙方的技术开发费用。在措施整改期间，乙方应对甲方在此期间的损失，承担赔偿责任。

6.2.2乙方根据本协议所完成的项目成果，未经甲方书面许可不得私自销售、许诺销售、进出口或许可他人制造、使用、销售、许诺销售、进出口，也不得以转让、合作或其他方式使该知识产权为第三方所知悉或行使前述行为，否则甲方有权向乙方提出索赔、要求返还已支付的费用并追究其相应的法律责任。

6.2.3乙方根据本协议所完成的项目成果，未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方配套、提供或者以其他方式转让本项目成果相关的配套产品/技术或类似产品/技术，也不得向任何第三方出售、赠与或者以其他方式转让含有本合同所规定的配套产品技术信息的模具、专门生产工具、设备等物体，乙方违反上述规定，应对甲方进行赔偿，赔偿金额不低于乙方因违反上述约定所获得的全部收入的2倍，或者甲方销售或购买相同或类似设备的市场价格，并支付违约金，违约金为本项目中甲方向乙方所支付的费用，由甲方选择乙方承担责任的方式。

6.3权利使用：乙方交付的技术成果如果使用了乙方在国内或国外已经申请专利或者拥有知识产权的技术或产品的，视为乙方许可甲方免费使用所涉及的专利或相关知识产权，甲方不得再就完全相同的技术或产品申请专利。如果甲方运用前述技术或产品制造的产品出口到乙方前述技术或产品申请专利或者拥有其他知识产权的国家或地区，不构成对乙方知识产权的侵犯，乙方应免费许可甲方使用。乙方保证甲方不再为利用本项目成果所需的知识产权或技术，承担除本合同约定以外的其他费用。

6.4项目成果的后续技术开发

6.4.1双方对于本项目成果可以分别进行后续技术的开发，任何一方取得的技术成果归各方分别所有。甲方后续开发的技术成果，需利用乙方已有知识产权或技术的，参照第6.3约定执行。

6.4.2乙方对后续开发技术获得了成果后应告知甲方，乙方在转让或许可后续开发技术时，甲方享有优先权；由于项目成果的知识产权归甲方所有，因此，乙方对于后续技术的使用，不得侵犯甲方的合法权益，否则，甲方有权利向侵权者追究侵权责任。

6.5乙方对项目成果的非商业性使用：乙方需要将项目成果申报国家科研项目奖励或其他非商业性使用时，应取得甲方的同意，对于甲方采取技术秘密方式保护的项目成果，乙方不得以任何方式或任何时间泄露。

6.6标识使用限制：甲方的各种标识只准用于为供应甲方生产或售后服务需要使用的产品。

七、样件提交

c) 样件提交要求见表格5。

表5  样件提交要求

|  | 数量 | 样件验证项目 |  |  |  | 供应商提交报告 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 | 功能 | 材料 | 性能 |  |  |
| RP样件 | 1 | - | 验证外观 | ABS | - | 尺寸检验报告、功能检测报告 | 根据试验装车要求 |

7.3涉及到与国外零部件开发商的合作，协议、技术资料需提供中英文对照（本协议也需要中英文对照）。

八、样件供货

8.1甲方在任何时间、地点，发现样件不符合双方约定的技术标准或国家、行业规定的标准时，乙方应当在收到甲方相应通知之日起2个工作日内提出整改方案，在甲方指定期间内完成整改。

九、标识要求

9.1零部件标识应当至少能够达到可追溯的效果（区分生产厂家、载明型号、明确制造批次等）。

十、其他

10.1本协议自双方签字盖章之日起生效，若后续双方签订商务合同(包括但不限于零部件采购合同、零部件开发合同、采购通则、零部件采购价格协议、货源确认书等)的，本协议作为商务合同附件。本协议未尽事宜，按商务合同执行。

10.2本协议包括附件一《设计性能参数表》、附件二《DVP验证计划》、附件三《关键器件清单》、附件四《产品开发进度及过程控制要求》。本协议正式文本（签字盖章）一式四份，甲乙双方各执两份，双方可按需要制成复印件。供货合同终止，本协议自动解除。

10.3在履行本协议的过程中，因零部件开发商设计开发问题而导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方承担。

10.4因本协议有关的任何争议，如果双方不能协商解决，有争议一方应将争议提交北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点在北京，仲裁语言为中文。裁决是终局的，对双方均具有约束力。争议协商和仲裁期间，双方承诺继续履行本协议有关的未受争议影响条款的权利和义务。

甲方：北京新能源汽车股份有限公司（盖章）    乙方：北京光华荣昌汽车部件有限公司（盖章）

专业工程师：                             法定代表人或授权委托人：

高级经理：                                     （签字）

部长：

地    址：北京市大兴区亦庄经济开发区东环中路5号  地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

邮    编：100176                            邮    编：102204

电    话：                                  电    话：18612905681

传    真：