
	[image: image2.jpg]V\é/ FOTON




[image: image1.png]FOTONDAIMLER

AUTOMOTIVE

mHEHRBHARE





	关于“CC”专用车零部件交付、检验、储存、装车相关要求的通知
福田戴姆勒质计字〔2019〕   号
■通知  □通报  □请示  □报告  □纪要  □计划

■Notice  □Announcement □Application □Report  □ Minutes  □Project
	表  号(No.)：245000029.03.03.A

	
	
	生效日期 (Valid Date):

2012.04.11

	
	
	□普通 Common

■秘密 Secret
□机密 Strictly Confidential
□绝密 Top Confidential

	会  签

Countersignature
	各相关单位：
根据“CC项目专用车”质量保证实施计划要求，现对“CC项目专用车”零部件交付、检验、储存、装车要求作如下规定：
1、采购部组织供应商按要求对产品实施100%自检，项目包括外观、尺寸、功性能，并随产品附带相关检测报告和CC专用车产品质量保证承诺书，供应商可靠性试验报告要求提交半年内的。同时要求在零部件醒目位置喷涂或粘贴“CC专用车”标识，（原则大件进行喷涂，小件粘贴）。；
2、零部件报检，“CC”专用车零部件提前7天送检，单独调件，同时“送检单” 右上角标注“CC专用车”字样；
3、零部件检验，对供应商送检票、自检报告、材质报告、性能检测报告、CC专用车零部件质量保证承诺书（附件1）进行确认登记，材料齐全进行零部件检测，检验合格后在标识位置粘贴合格绿色标识，材料不齐全的、检测不合格的，一律严格按不合格品处理，CC专用车零部件具采用纸质版记录和评审单，单独进行存档；
4、零部件储存，物流管理科组织RDC对带有CC专用车标识和外检科检测合格标识的零部件进行确认，并单独存放，按CC专用车生产计划实施配送到生产线；

5、总装工厂按照CC专用车生产计划，对带有CC专用件标识和外检科检测合格标识零部件进行装配，没有标识零部件不允许装车使用；

（详见分解工作计划）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	批 示:

Written instructions
 or comments：
	批  准

Approved by
	审定
Checked by
	审  核

Examined by
	拟  文

Drafted by

	
	
	
	
	
	曹荣新
2019.5.7

	
	主送(TO)：采购部、质量控制部，生产与物流部、总装工厂
抄报(Report)： 
抄送(CC):孙文裕、白克非、王凌


批准时间：2019年5月  日             发放时间：2019年5月  日
                 Approval Date：May  th2019                  Issue Date：May  th2019  
	CC专用车零部件质量控制的通用要求

	序号
	项目（类别）
	目标或要求
	责任单位
	责任人
	完成
时间
	交付物
	验证人

	1
	对供应商提出特殊要求
	向相关供应商下发“CC专用车供应商质量保证要求”的通知，明确：

1)与供应商签订CC专用车质量保证协议；

2)供应商应对CC专用车零部件特制特供。如有特殊情况，经领导小组组长批准后，在已有合格产品中“合格中选优”；
3)供应商在首次交付产品时，同时应提交CC专用车零部件质量保证承诺书、性能报告、生产对应批次的材质报告单以及近半年的可靠性报告单。每次提供产品时，均应提交100%自检报告，且应加盖供方的公章以及企业法人代表或其授权人的印章和签名；

4) CC专用车零部件需要喷涂或粘贴“CC专用车”标识
	采购部

	郝瑞国

	采购计划下发前
	CC专用车零部件质量保证计划、材质报告单、性能检验报告和自检报告、等
	孙文裕


	2
	采购产品的报检
	1)为保证进货检验以及不合格品的处理时间，应在装车前7天(检验时间2天，不合格品处理时间5天)，保证CC专用车零部件进中转库； 
2)零部件入厂提前3小时报检，“送检单”右上角应注明“CC专用车”字样；

3) CC专用车零部件必须单独报检，不允许直接办理入库；
	订单物流部
	林一龙
	上线前7天
/
	CC专用车零部件进库进度表
	王海涛

	3
	进货检验
	1)检验前，需要对来件CC专用车标识进行确认，同时对供应商提交的质量保证书、CC专用车质量保证承诺书、自检报告、性能报告、材料报告及近半年的可靠性报告，否则按照不合格处理。
2） 标记 CC专用车用零部件不实行“免检”，详见零部件固化清单（附件2）；
3）外检科检验进行分模式检验，对于安全、重要的零部件实施100%检验，其余采取5%抽检，不足5件的全检。

4)抽检发现不合格，严格执行“不合格品管理办法”要求处置，不允许让步。
	质量管理部
	孙家富
	接送检单1天内
	检验记录
	白克非

	4
	进货检验的记录
	1)检验记录采取纸质记录方式，检验员应在检验记录上按规定签字和加盖工检章；

2)检验记录应与供方提交的“材质报告单”、“性能试验报告单”和“自检报告”按顺序装订成册，需要主管、科长、部长、总监签字确认后，一并保存，应保证随时抽查验证；

3)检验记录按照《记录管理程序》实施保存。
	质量管理部
	孙家富
	/
	检验记录
	白克非

	5
	检验状态标识的控制
	1) CC专用车零部件，在抽检合格的产品上以其代表批的每一包装箱明显处做合格产品的标识(绿色不干胶标识，标识上应标明：检验批的数量、检验日期和检验人员的工检章)；
	质量管理部
	孙家富
	/
	/
	白克非

	6
	不合格品的控制
	1)不合格品评审采取线下纸质流程，均采取公司级评审方式，包括退货、返工或挑选等意见的执行；

2)不合格品的评审的结论，仅对当时被评审的不合格品有效。不能作为以
后评审或放行的依据；
	质量管理部
	孙家富
	检验时
	不合格品台账、不合格品评审单
	白克非

	7
	零部件入库配送控制
	1)RDC对CC专用车零部件标识和外检科检验合格标识进行确认收货，并单独存放；

2)按CC专用车生产计划实施配送；

3）粘贴标识零部件详见零部件固化清单（附件2）
	生产与物流部
	詹跃伟
	按计划
	/
	王海涛

	8
	整车装配控制
	1) CC专用车必须装配带有CC专用车标识和粘贴外检科检验合格标识零部件；
2)没有标识零部件不允许装车使用。

3）粘贴标识零部件详见零部件固化清单（附件2）
	总装工厂
	张慧强
	按计划
	/
	王凌


附件1
供应商CC专用车零部件质量保证承诺书

根据北京福田戴姆勒汽车有限公司(BFDA下同)的采购计划(采购计划编号             )，我公司(厂)将提供下述零部件(总成)：

	序号
	零部件(总成)名称
	零部件(总成)图号
	现行有效技术文件的编号及变更标识

	1
	驾驶员座椅总成
	H468100000016
	无变更

	2
	副驾驶员座椅总成
	H468100000055
	无变更

	3
	驾驶员座椅后端固定支座
	H4681010099A0
	无变更

	4
	副驾驶员座椅地板连接支座焊接总成
	H4681020200A0
	无变更

	5
	2019款H4-S加厚下卧铺
	H470400000109
	无变更


（注：上面表格不够用时，可增加附表。附表的栏目应与上表保持一致。）

我公司(厂)郑重承诺：

1.我公司(厂)已完全理解BFDA转发的《CC专用车零部件采购通知书》和《采购零部件的质量管理办法》，并完全识别了为CC专用车配套零部件的技术质量及技术状态要求。

2.我公司(厂)已制定了“CC专用车零部件质量保证计划”(从人员、设备、原材料和二次配套产品、工艺方案和方法、与产品质量有关的环境、检测设备和方法等方面予以控制)，并保证严格实施。“CC专用车零部件质量保证计划”在零部件交付时，提交BFDA进行检查和验证。

3.我公司(厂)有能力全面满足BFDA为CC专用车配套零部件所规定的技术质量要求，包括：材质、二次配套产品、尺寸、形位公差、性能、涂镀、外观、批次管理、标识、包装及过程控制和相关记录的质量要求。

4.我公司(厂)保证不合格的材料(二次配套产品)不使用，不合格的在制品不转序，不合格的产品不出厂。

5.当需求方代表和BFDA需要对我公司(厂)进行生产现场检查和审核时，我们将全力配合。

6.我公司(厂)保证及时到CC专用车装车现场直至整车交付的全过程实施有效的服务。

7.当本公司(厂)的产品质量不能满足BFDA为CC专用车配套零部件所规定的技术质量要求时，我公司(厂)承诺：将承担《采购零部件的质量管理办法》所规定的质量激励责任。 

承诺单位(供应商名称)：北京光华荣昌汽车部件有限公司     （公章）  

承诺单位法人代表：                         时间：                

