工作联系函

编号：CG2012-002

□申请□通知□通报■报告

主题：出差报告

| 5.7-5.9 河北工厂工作任务： 1.4月质量管理系统数据评价/培训； 详细见河北工厂4月份质量管理系统数据评价记录 2.B40调角器芯盘切换状态确认（重点挡位问题） 临时方案： - 河北工厂100%检验调角器档位，使用记号笔对档位标识，保证调角器档位均为6挡，如低于6挡调角器，对限位片进行进行打磨，高于6挡对限位片进行补焊处理---赵文广 5月8日体现； 2）质量部对总成件进行抽检，保证总成件角度11°~11.5°，并进行抽检标识---杨勇 5月8日体现； 永久方案 调整调角器角度限位片焊接焊胎，以定位片定位孔进行调整---赵文广 5月9日 发货验证： - B40四分靠背发货10件，档位6挡5件，档位6挡半5件； - B40六分靠背发货10件，档位6挡5件，档位6挡半5件； 天津5月8日反馈确定6档状态可接受，河北荣昌按6档状态供货！ 3.过程模块依SQE审核表单进行编制，审核/评价； 已完成编写，山东工厂依表单进行审核； 4.同成都工厂SQE与河北工厂确认后视镜面罩外观质量问题及标准； 详细见附件！ 5.9-5.11 山东工厂工作任务 - 质量系统各模块评价、培训 - J6F新项目问题梳理， - 山东工厂提出对质量人员组织一次培训（因无课件，暂定）； - 三包模块质量情况确认（目标达成情况、质量关闭情况，外部损失情况，系统导入问题） 详细见会议纪要 5.12-5.18 成都工厂工作任务 后视镜质量问题点梳理及跟踪，具体见会议纪要； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟文：郑金玉 | 审核： | 日期：2019.5.21 | 发起部门：集团质量本部 |
| 发起部门意见： |  |  | 批准日期： |
| 接收部门意见： |  |  | 接收日期： |
|  |  |  | 接收日期： |
| 总经理的意见： |  |  | 批准日期： |