潍坊光华荣昌汽车部件有限公司

厂址：北京光华荣昌汽车部件有限公司邮编：102204

电话：010-89774311           传真：010-89774311      EMAIL：

会议纪要

编号：2019-05-11

| 主题 | 质量管理系统评价及确认 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2019-05-11 | 地点 | 电话会议 |  |  |
| 主持：郑金玉 记录：郑金玉 签发： |  | 出席人员 郑金玉、张金霞、张龙振、李志成 |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  | 责任人 | 完成日期 |
| - 5月9日15:30到达潍坊工厂，与山东滕总、王总沟通确认，此次出差目的： - 质量系统各模块评价、培训 - J6F新项目问题梳理， - 山东工厂提出对质量人员组织一次培训（因无课件，暂定）； - 三包模块质量情况确认（目标达成情况、质量关闭情况，外部损失情况，系统导入问题） - 16:00对外检进料模块进行评价/培训，外检张工提出模板填写数据较多、繁琐，对统计表进行优化； |  |  |  |  |  |
| - 进料管理： |  |  |  |  |  |
| - 进料统计表模板调整： - ①填写供应商自动生成供应商代码； - ②填写产品名称自动生成车型、产品分类，零件分类、零件名称及工序； - 增加潍坊胜达供应商科技股份有限公司，黄骅津华汽车部件有限公司及供应商代码维护； |  |  |  | 郑金玉 | 5月9日 |
| - 进料系统操作培训： - ①来料统计表操作培训，时间选择、数据导入、数据导出、添加数据； - ②将五月数据导入到系统上； - ③质量问题履历表时间选择，问题原因、措施填写培训； - ④来料数据日统计、月统计，你统计数据查看内容培训； - ⑤供应商PPM查看内容培训； |  |  |  | 张金霞 郑金玉 | 5月10日 |
| - 进料模块主要问题点确认： - ①供应商月度统计中PPM统计值错误，统计方式应为所有月份不良数/所有月份来料数*100万，实际计算是所有月份总和； - ②山东1-2月数据丢失，原因为4月数据重复，删除后基础模板丢失，回集团后查找； - ③质量履历表导出数据丢失，系统问题； |  |  |  | 张金霞 郑金玉 | 5月10日 |
| - 供应商绩效考核： - 1、数据导入及模板确认，如何导入，填写内容确认，物流模块由李林峰填写，由质量张金霞完成质量模块，4月份已完成导入工作； |  |  |  | 张金霞 郑金玉 | 5月10日 |
| - SQE会议： - 天津工厂数据未导入原因，山东工厂质量问题未关闭原因；天津工厂未进行培训，导入延后，山东工厂为5月9日导入质量履历表未填写，填写后履历表调到当前日期界面，反馈至北京； - 超标供应商考核标准培训，依质量保证协议； - 汇报资料供应商等级信息填写确认。 |  |  |  | 张金霞 郑金玉 | 5月10日 |
| 四、J6F驾驶员座椅组装，共记录问题点11项，16:30参加J6F项目会议，具体内容见会议纪要； |  |  |  | 郑金玉 | 5月10日 |
| 五、参加质量早会、生产线座椅参观，长春审核资料发送至山东工厂质量管理系统评价及培训； |  |  |  | 郑金玉 | 5月11日 |
| 六、制成管理： |  |  |  |  |  |
| 1、4月份数据导入缺失，系统截止到17日，后续补录； |  |  |  | 张龙振 | 5月13日 |
| - 确认制成数据来源，统计表增加公式，自动生成时间，后工序，产品分类； |  |  |  | 郑金玉 | 5月11日 |
| - 3、统计表关联性讲解，不良数=返修+退库+报废，填写数据测试合格； |  |  |  | 郑金玉 张龙振 | 5月11日 |
| 4、制成资料梳理，具体见制成审核表； |  |  |  | 郑金玉 | 5月11日 |
| 七、零公里管理 |  |  |  |  |  |
| 1、数据导入，时间格式确认，日期公式调整； |  |  |  | 李志成 | 5月11日 |
| 2、质量问题履历表4月份未生成，需周一反馈至北京信息部 |  |  |  | 郑金玉 | 5月13日 |
| 八、客诉 |  |  |  |  |  |
| 1、客诉导入及履历表填写； |  |  |  | 李志成 | 5月11日 |
| 九、三包 |  |  |  |  |  |
| 1、三包报表填写，因不良类型导入有问题，需反馈北京，日期格式及填写规范已培训 |  |  |  | 郑金玉 | 5月13日 |
| 主送：参会人员 |  |  |  |  |  |
| 抄送： |  |  |  |  |  |
| 表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm） |  |  |  |  |  |