附件三：零部件设计验证计划和报告(DVP&R)

| 零部件设计验证计划和报告(DVP&R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表号: BJORVF.3618.012.01.2019.M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生效时间：2019.4.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顺序号： |  |  |  |
| 设计部室：内外饰部/外饰科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零件/总成名称 |  | 左外后视镜总成 右外后视镜总成 |  | 零件/总成号 | B00019680 B00019681 | 适用车型 | B80C-M09 |  |  |  | 供应商名称 |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 |  |  |
| 序号 | 试验项目 | 试验标准/出处 | 目标要求 | 试验负责单位 |  | 试验类型 | 试验样本描述 |  |  |  | 试验实际开始日期 |  | 试验实际结束日期 | 实际试验结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 状态 | 计划开始 | 计划结束 |  |  |  |  |  |
| 一 | 本DVP仅对迎宾灯部分性能试验，其他试验等效B80C-M01外后视镜性能试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - 迎宾灯投影要求 | - Q/BATC S 306第5.38.1条 | 迎宾灯投影标识应清晰可见，投影角度要求控制在±2°。同时左右迎宾灯投影效果不应有明显不一致现象 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 |  | PV | 6 | OTS | 2019/8/1 | 2019/8/5 |  |  |  |  |  |

验证计划：

| 认可者/日期 | 认可审核/日期 | 供应商/日期 | SQE/日期 | 系统认证/日期 | 材料技术/日期 | 标准化/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

验证结果：

| 认可者/日期 | 认可审核/日期 | 供应商/日期 | SQE/日期 | 系统认证/日期 | 材料技术/日期 | 标准化/日期 | 批准/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1、“试验项目”一栏填写需要进行的试验名称。

2、“试验标准/出处”一栏中填写试验所依据的标准编号；若某些试验没有参考的标准，则填写试验所依据的其它相关资料，例如图纸等技术资料。

3、“目标要求”一栏中填写该试验项目规定试验结果应达到的值，或陈述可靠性要求（如无可填写“无失效”）。

4、“试验负责单位”一栏中填写负责实际执行该试验项目的单位，包括第三方委托试验机构等。

5、“试验类型”：填写DV（设计验证）、PV（生产验证）

6、“试验样本描述”一栏，首先填写样本数量，其次说明试验样本状态,如“手工件”、“快速成型件”“软模件”、“OTS件”、“正式生产件”。

7、“试验计划开始”一栏中填写计划开始试验的时间。

8、“试验计划结束”一栏中填写计划完成试验的时间。

9、“试验实际开始”一栏中填写实际开始试验的时间。

10、“试验实际结束”一栏中填写实际完成试验的时间。

11、签署说明：认可者=DRE；认可审核=专业科室高级经理；供应商=供应商项目经理；SQE（对试验开始日期和试验结束日期进行核对、会签。）；系统认证=系统零部件试验科工程师及高级经理；材料技术=材料工程师；标准化=标准化工程师；批准=专业部门总监。