北京光华荣昌汽车部件有限公司

厂址：北京光华荣昌汽车部件有限公司邮编：102204

电话：010-89774311           传真：010-89774311      EMAIL：

会议纪要

编号：2019-05-24

| 主题 | 质量管理系统评价及确认 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2019-05-24 | 地点 | 电话会议 |  |  |
| 主持：郑金玉 记录：郑金玉 签发： |  | 出席人员 郑金玉、程刚、李建新、周浩 |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  | 责任人 | 完成日期 |
| 一、5月22日12点到达天津工厂，与程刚确认此次目的： 1.质量管理系统培训； -质量统计表调整，增设公式进行关联； 2. 质量管理系统问题点； 3. 天津工厂现场质量问题确认，验证； 4. 质量管理系统数据补录（3月-4月）； |  |  |  |  |  |
| - 质量管理系统培训： - 进料、制程、零公里、客诉、供应商绩效导入系统操作培训，数据导入，数据导出，数据查找等； |  |  |  | 郑金玉 | 5月22日 |
| 2. 质量管理系统问题点； - 进料管理中供应商月度PPM统计，供应商汇总PPM计算错误，制程PPM统计方式确认，如：制程不良数/发货数还是来料总数： - 供应商PPM统计3月PPM为9，汇总PPM为6； - 各工厂供应商PPM统计中特采公式需要调整，特采=返修+挑选+特采确认？ 制程： - 日统计中不良PPM，退货PPM数据核对？ - 座椅总装图片显示错误？ - 月年报统计表中不良类型统计表错误？ - 月年报统计表中缺陷类型统计错误？ - 质量问题履历表中问题关闭延迟，下月数据导入问题，延迟时间填写问题？ - 制程4月分数据导入时402、460、646、731无法导入； - 日统计表中PPM计算公式错误，需要调整； 三包： 分解后占比未进行计算，分解前占比要保留小数点两位： |  |  |  | 郑金玉 | 6月1日 |
| 3. 天津工厂现场质量问题确认，验证； H4、H3系列面套开线、针孔： - 针孔由返修造成，后续禁止返修； - 开线：5月24日沧州缝纫可生产100辆份改善后布料的合格产品，26日可生产150件改善后布料的合格产品。预计5月27日后给天津工厂供应的所有布套均为缝合强度达标的产品（5月28日布套到达天津工厂，且5月28日起可保证天津工厂H3改型布套正常生产）。 - H4供应商B点开发 |  |  |  | 王志 | 5月28日 |
| B40六分靠背骨架拉线钢丝位置调整 - 5月22日验证合格，5月24日生产线装配存在于泡沫干涉，需要研发评价； |  |  |  | 程刚 周赛、陈伟 |  |
| B40安全带塑料件（盖板）现有包装为包装袋装配100件，易划伤 - 河北回复整改对策：改为独立包装，每个包装袋装一件，下批到货体现； |  |  |  | 郭彦东 | 5月23日回复邮件 |
| H4气悬浮反馈泄压阀变更（需要调查变更原因，时间），导致生产时升降自动漏气， |  |  |  |  |  |
| 4. 质量管理系统数据补录（3月-4月）； |  |  |  |  |  |
| 制程3月数据已经补入完成；4月因系统问题无法导入：回弹失效系统识别回弹实效 |  |  |  | 程刚 |  |
| 进料1、2、3月数据已经导入完成；4月正在补录数据， |  |  |  | 周浩 | 5-25 |
| 主送：参会人员 |  |  |  |  |  |
| 抄送： |  |  |  |  |  |
| 表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm） |  |  |  |  |  |