合同编号：0904-PC-2007-003

零部件开发合同

委托方（甲方）：北京新能源汽车股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢1层

法定代表人：徐和谊

项目联系人：张光辉

联系方式电话：13513224450                 E-mail: zhangguanghui@bjev.com.cn

通讯地址：北京市大兴区亦庄东环中路5号

电话：010-80278085-8800                    传真：

电子信箱：

受托方(乙方)：北京光华荣昌汽车部件有限公司

住所：北京市昌平区流村工业园区

法定代表人：赵月强

项目联系人：白桦

联系方式电话：18601235516                E-mail:baihua@bjghrc.com

通讯地址：北京市昌平区流村工业园区

电话：010-89774862                       传真：

电子信箱：

本合同由商务条款、通用条款及相关附件共同组成（包含但不限于就合同文件所做的修订或者补充）；通用条款不明确的、通用条款需要商务条款具体详细约定的或者通用条款需要引用商务条款的，详见相关商务条款约定。

商务条款

- 前期准备

甲方委托乙方就【 C50EB 】车型【 C13 】项目进行开发【 后排座椅 】产品，在双方合作磋商期间，乙方已向甲方详细了解了所涉车型、项目的大致客户群体、主要用途等，通过自身对当前技术能力和市场使用需求的了解和预测，与甲方签订本合同及相关附件。

- 开发内容

2.1开发产品：【 后排座椅靠背左总成、后排座椅靠背右总成、后排座椅坐垫总成 】。

2.2技术文件交付：【 产品数据、零部件性能试验报告、材料试验报告 】。

2.3开发进度：【 2020.3.30前提交产品数据，2020.7.30前提交零部件性能试验报告、材料试验报告 】。

2.4开发产品交付时间及地点：【 2020.7.30，北京 】。

3. 开发费用

# 3.1本合同约定的开发费用共计为：不含税【 196,320.75 】元（大写：【 壹拾玖万陆仟叁佰贰拾圆柒角伍分 】人民币），具体金额、发票类别、税种、税率等明细见附件三。若本合同签订后，国家税收政策发生变化的，双方应当根据最新的法律及国家规定，协商调整开发费用。

3.2 开发费用的支付期限与方式：分期付款，电汇或承兑汇票。

3.2.1本合同及相应项目技术协议及保密协议签字盖章后，甲方向乙方支付开发费用的【 30 】%，不含税【 58,896.22 】元（大写【 伍万捌仟捌佰玖拾陆圆贰角贰分 】人民币）；

3.2.2经乙方申请，甲方确认乙方提供的零部件(或模块)符合《零部件技术标准协议》设计要求并签发ESO文件后，甲方支付开发费用的【 30 】%，不含税【 58,896.22 】元（大写【 伍万捌仟捌佰玖拾陆圆贰角贰分 】人民币）；

3.2.3待车型SOP后，甲方支付开发费用的【 30 】%，不含税【 58,896.22 】元（大写【 伍万捌仟捌佰玖拾陆圆贰角贰分 】人民币）；

3.2.4开发费用的【 10 】%，不含税【 19,632.09 】元（大写【 壹万玖仟陆佰叁拾贰圆零玖分 】人民币），待乙方批量供货交付后3个月后，无重大产品质量问题，即可支付此笔费用。

# 3.3甲方每次付款前，乙方应当提前向甲方开具对应合法有效发票，且甲方在支付第3.2.3条约定款项前，乙方开具发票的金额累计已经达到双方约定开发费的100%，否则所发生的付款延迟，甲方不承担任何责任。

# 5．开发产品验收

双方于零部件开发完成后，乙方提供【 2 】套试装零部件作为验收之用。

# 6. 样件采购

6.1 甲乙双方确认，本合同项下样件【 是 】（选择：是/否）需要进行样件采购，采购产品明细表详见《零部件采购价格协议》。

6.2乙方对所供样件质保期为验收合格后【 36 】个月。

6.3 样件交付的形式及数量：【 依甲方订单要求 】。交付时间及地点：【 依甲方订单要求 】。

6.4 样件付款方式及条件：【 依双方签订《零部件采购价格协议》 】。

# 7. 技术风险

甲乙双方确认，本合同项下零部件开发【 是 】（选择：是/否）需要适用技术风险条款。

- 保密

# 保密期为合同有效期间及终止之日起【 5 】年。

# 17．通讯联系

# 双方确定，本合同有效期内，甲方指定【 张光辉 】为甲方项目联系人，乙方指定【 白桦 】为乙方项目联系人。

# 19. 其他

# 本合同附件（附件一《零部件技术标准协议》、附件二《开发进度表》、附件三《工程开发&试验费用明细》）构成本合同不可缺少的部分，如有与本合同不符之处，以本合同为准。

| 甲方盖章： | 乙方盖章： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表（签字）： | 法定代表人 或授权代表（签字）： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |