西办公楼及试制车间部分区域零星修缮施工协议

发包人（以下简称甲方）：北京光华荣昌汽车部件有限公司

承包人（以下简称乙方）： 北京长阳城信建筑工程有限公司

一、工程概况

1、工程名称：西办公楼及试制车间部分区域零星修缮项目

2、工程地点：北京光华荣昌汽车部件有限公司院内

3、工程范围：  《工程决算表》

4、工程承包方式：  劳务清包

5、施工日期：  2020 年  4  月   9  日至 2020  年  6  月  9   日。（该工程目前已施工完毕并验收、使用，此协议为补签协议）

二、工程质量

工程质量应达到甲方认可的质量检验合格条件。乙方必须按照甲方要求的标准进行施工。

三、工程检查验收

工程竣工后，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署验收清单，并将工程移交给甲方管理。交工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用。若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

四、工程总价

1、依据工程决算表实地验收后确认本工程总价为人民币  74244.18 元 （此价含开具 3 %发票税款），大写：  柒万肆仟贰佰肆拾肆元壹角捌分  。

最终结算价格按工程总价下浮5%计，即人民币  70531.91 元（此价含开具 3 %发票税款），大写： 柒万零伍佰叁拾壹元玖角壹分 。

2、价款支付方式：

施工完毕并验收合格，施工方提供全部工程款发票，一次性支付结算价款95 %即67005.31  元；余款 5  %即3526.60 元作为质保金,一年后无非材料问题的质量问题，三个工作日内一次性付清；

五、甲方权利、义务

1、施工场地具备开工条件，保证施工场地内主要交通干道及其与公共道路的畅通。

2、负责及时提供施工材料。

3、负责免费提供乙方水、电、住宿及辅助问题，以满足施工需要。

4、派驻施工现场代表，对工程进度、工程质量隐蔽工程和合同执行进行监督检查，审核和验收乙方工程进度报表。

5、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好结算工作，及时了结工程尾款。

六、乙方权利、义务

1、做好施工防护工作及成品保护。

2、做好施工场地周围建筑物和地下管线的保护。

3、安全、文明施工，遵守规章制度，保持施工场地整体卫生。

4、施工中出现的一切安全责任由施工方自己承担。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第   2      种方式解决：

1、提交  昌平区劳动    仲裁委员会仲裁；

2、依法向   昌平区     人民法院起诉。

八、违约责任

1、甲方的违约责任：

（1）因甲方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

（3）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁等损失和实际费用。

（4）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之  5   偿付乙方赔偿金。

2、乙方的违约责任：

（1）因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

（2）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

九、合同解除

1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。

2、停止施工超过  7    天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。

3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行。

（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前  7   天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同十一条关于争议的约定处理。

6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十、合同生效与终止

1、双方在协议书中约定合同生效方式。

2、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十一、附则

1、本协议正本   4    份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存    2    份。

2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方洽商解决，补充条款与本合同具有同等法律效力。

十二、补充条款

- 如遇国家重大活动要求停工的，工期顺延。

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司      乙方：北京长阳城信建筑工程有限公司

代表人：                                 代表人：

联系电话：	                 联系电话：

签订日期：2020年 7 月 16 日	             签订日期：2020年 7 月 16 日