|  | 出差报告 | 裁 决 | 编 制 | 批 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 赵伟 |  |
| ■报告 □申请 □ 通知 |  | 意 见 |  |  |
| 制作日期 | 2020.6.15 |  |  |  |
| 实行日期 |  |  |  |  |

公司领导： 您好! 按照项目进展6月8日-10日到济南重汽出差。工作如下： 1、济南重汽技术部秦部长汇报T5载货车座椅进度（完成）。 2、济南重汽技术部刘工确认样件提供时间（完成）。 3、济南重汽采购重汽安工 确认到我司审核时间及NG座椅项目的对接（未完成）。 原因：①审核时间采购中心新上任主任需要先了解项目，后期在确定审核时间。②NG座椅项目蔡总要求以内部厂为主。 措施：①审核时间协调重汽技术部发出申请，采购部配合。②NG座椅项目按照流程发起进行立项，按照B点通知。 以上工作，请领导批示！ 赵伟 2020-6-15

A4(210×297)                                      NO/1-1