北京发泡设备搬迁补充协议

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司                乙方：黄骅市辉煌建队

（以下简称甲方）                                 （以下简称乙方）

经双方协商，就北京发泡车间搬迁事宜达成如下协议：

1.甲方委托乙方负责就所 有发泡设备及辅助设施搬迁到要求地点并作相应防护。

2.施工范围：

- 发泡机干部          一套

- 发泡机湿部          一套

- 发泡机轨道（复原）  一套

- 降温系统            一套

- 排风系统            一套

- 纯水系统            一套

- 泡机                一台

- 修补线              一条

- 换模站              二套

- 白料储罐            四个

- 黑料系统            一套

- 白料输送管道

- 电缆

- 水泥轨道清理

- 施工周期：要求乙方在8天内完成，

- 此补充合同费用合计20900元。包括吊装费、交通、食宿等，和设备防护（附费用清单）。原合同中运费和包装费取消，原合同额改为86920元。两合同合计费用107820元。

- 付款方式：乙方施工完成后，双方确认符合要求，乙方开具发票给甲方，甲方一次性付清全款。

6.施工标准：

- 所有设备拆迁过程保持原有状况。

- 所有管道西端作封闭保护。

（3）发泡机及主要电控设备防注塑车间，设备下面作好防护，其它设备放蓝球场，并作好防护。

4原厂房地面恢复原状。

7.安全：施工期间乙方负有全部的安全责任。

8.争议解决：所有与合同相关的争议，双方立通过友好协商解决，如协商不成，在合同签订地人民法院提起诉讼。

9.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，同等法律效力。

10.本合同自双方签字盖章之日生效。

11.本合同签订地为北京光华荣昌汽车部件有限公司。

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司              乙方：黄骅市辉煌建筑队

日期：   年    月     日                        日期：    年    月   日