北京发泡设备拆解及搬运协议

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司                乙方：黄骅市辉煌建队

（以下简称甲方）                                 （以下简称乙方）

经双方协商，就北京发泡车间搬迁事宜达成如下协议：

1.甲方委托乙方负责拆解、包装.按排装车所 有发泡设备及辅助设施。并恢复原地面原貌。

2.搬迁范围：

- 发泡机干部          一套

- 发泡机湿部          一套

- 发泡机轨道（复原）  一套

- 降温系统            一套

- 排风系统            一套

- 纯水系统            一套

- 泡机                一台

- 修补线              一条

- 换模站              二套

- 白料储罐            四个

- 黑料系统            一套

- 白料输送管道

- 电缆

- 水泥轨道清理

- 施工周期：要求乙方在18天内完成，其中发泡设备10天内完成拆解搬出，并负责恢复现场。

- 合同费用合计123920元。包括吊装费、交通、食宿等，和设备包装（附费用清单）。此报价为含税价。

- 付款方式：乙方施工完成后，双方确认符合要求，乙方开具发票给甲方，甲方一次性付清全款。

6.施工标准：

- 所有设备拆迁过程保持原有状况。

- 所有管道两端作封闭保护。

- 原厂房地面恢复原状。

7.发泡机由甲方委托玛菲现场指导，已方负责实施拆解搬迁。机器人由甲方委托精正公司现场指导，已方负责拆解搬迁。                                   8；轨道部分拆解需采取技术手段，保证不翘不弯，能再次利用。                  9；轨道基础清理干净，并保证不造成地面损坏。                             10；设备拆解后临时放置指定位置，并设置警示标识，防止意外发生。             11；复杂设备拆解应作好标号，便于设备的按装。同时制作草图与甲方交接。       12；乙方指定王景辉电话；13932757593作为安全负责人安全：负责施工期间的安全事项，施工期间乙方应按要求佩戴劳保用具，并严格按安全操作规程作业。施工期间乙方负责相关的安全责任。                                                               13；乙方自行负责交通，食宿费用，及吊车费，叉车费等机械费用。              14；乙方出入应遵守甲方的相关规定。并遵守甲方的工作纪律；工作期间不喝酒，厂内不吸烟。                                                          15；乙方自带施工工具，设备，并自行保管。                                16；甲方负责提供临时电源，水源。费用由甲方负责。                                       17；甲方负责敷设临时通道，保证乙方施工机械的正常进入。                     18；甲方负责提供气瓶，并联系气瓶更换，换气费用由乙方负责。              19；甲方指定元晓康电话；19929031395为现场负责人，负责沟通现场相关事宜。20；甲方负责与菜美公司就施工过程的场地清理，车辆避让等问题进行沟通。

21；争议解决：所有与合同相关的争议，双方立通过友好协商解决，如协商不成，在合同签订地人民法院提起诉讼。

22；本合同一式两份，甲乙双方各持一份，同等法律效力。

23；本合同自双方签字盖章之日生效。

24；本合同签订地为北京光华荣昌汽车部件有限公司。

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司              乙方：黄骅市辉煌建筑队

日期：   年    月     日                        日期：    年    月   日