|  | 关于搬迁基建资产拆除的申请 | 裁 决 | 编 制 | 审 核 | 批 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 报告 ■ 申请 □ 通知 |  | 意 见 |  |  |  |
| 制作日期 | 2020-08-25 |  |  |  |  |
| 实行日期 |  |  |  |  |  |

尊敬的公司领导： - 现状描述 因天津工厂需要进行搬迁到河北黄骅工厂，天津工厂现有基建设施固定资产明细 - 原方案：全部拆解返回河北，最终使用的公司报价如下： 辉煌公司报价：气泵房拆除打包需2100元，电动门拆除打包（含脚手架）需3000元，风扇拆除（含吊车费）需800元， 食堂、展区拆除需2800元，电缆、桥架拆除、打包（含吊装、脚手架）需9500元, 室外雨棚拆除（含吊装、脚手架）需16000元，办公室拆除、打包（含吊装）需24000元，自行车棚拆除打包需800元，食宿需4000元，运输、装卸（含吊装）需20000元，耗材需2000元，快速门黄骅安装需3000元，食堂、展厅黄骅重建需4500元，利润15000元，税金需3225元，合计110725元。 - 现方案： 1、经搬迁组领导讨论：1、拆解返回成本较高，2、部分基建返回河北后无利用价值。 本着固定资产是否可以二次利用为拆迁原则，进行分类： 天津就地处理：气泵房、室外雨棚、自行车棚、办公室区域、隔断墙部分 拆迁打包处理：电动门、电扇、电缆、食堂及展厅部分 2、处理方案 气泵房、室外雨棚、自行车棚、办公室区域，隔断墙报价方案如下： 隔断墙：与隔壁公司公用部分（占总面积的1/4）出售不含税10000元，税点13%，合计11300元； 天津津豫再生：办公室区域2400元/节，室外雨棚按照30元/㎡处理，共计280*30=8400元，隔断墙（余3/4部分）：按照8元/㎡处理，共计800 *8=6400元，气泵房1500元、自行车棚1200元，垃圾房500元；合计18000元（除办公室区域） 泉烨物回：：办公室区域2200元/节，室外雨棚按照28元/㎡处理，共计280*30=7840元，隔断墙（余3/4部分）：按照7元/㎡处理，共计800 *8=6400元，气泵房1500元、自行车棚1000元，垃圾房500元；合计17240元（除办公室区域） 办公室区域：处理给原安装厂家泊头市井泉彩钢，回收费用费3600元/节，3600*16=57600元； 多方报价对比后建议： 办公区域回收处理原安装厂家泊头市井泉彩钢，回收费用费3600*16=57600元； 隔断墙中与隔壁公司公用部分（占总面积的1/4）出售不含税10000元，税点13%，合计11300元； 气泵房、室外雨棚、自行车棚、隔断墙（余3/4部分）处理给天津津豫再生：合计18000元；总计86900元； 拆迁打包处理： 电动门、电扇、电缆、食堂及展厅部分报价方案执行： 黄骅市辉煌建筑队：拆迁打包费用明细如下：电动门拆除打包（含脚手架）需3000元，风扇拆除（含吊车费）需1000元， 食堂、展区拆除需3000元，电缆、桥架拆除、打包（含吊装、脚手架）需9500元, 运输、装卸（含吊装）需6000元，快速门黄骅安装需3000元，食堂、展厅黄骅重建需4500元，食宿3000元，耗材需1500元，利润8000元，税金需1275元，合计43775元。 泊头市井泉彩钢：：电动门拆除打包（含脚手架）需3000元，风扇拆除（含吊车费）需800元， 食堂、展区拆除需9270元，电缆、桥架拆除、打包（含吊装、脚手架）需9500元, 运输、装卸（含吊装）需6000元，快速门黄骅安装需3000元，食堂、展厅黄骅重建需4500元，食宿3000元，耗材需1500元，利润8000元，税金需1275元，合计49845元。 两家价格对比，建议使用价格更优惠的黄骅市辉煌建筑队！ 请领导批示。 综合管理部 2020年09月15日

A4(210×297)                                                         NO/1-1