.

光华荣昌东车间及办公楼加固合同

                   甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

             乙方：北京福顺达装饰工程有限责任公司
东车间及办公楼加固装修合同
发包方(简称甲方)：北京光华荣昌汽车部件有限公司
承包方(简称乙方)：北京福顺达装饰工程有限责任公司
　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 
　　一、工程概况
　　1. 施工地点： 昌平光华荣昌汽车部件有限公司车间及办公楼
　　2. 施工内容：见报价单
                            东车间中柱加固报价清单

	一
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	钢板加固
	-20
	T
	27.63
	4820
	133176.6
	355B

	2
	T钢梁加固
	400*300*8*18
	T
	3.79
	4770
	18078.3
	355B

	3
	钢梁加劲板
	-12
	T
	0.85
	4620
	3927
	355B

	4
	埋件及配件板
	-25
	T
	1.08
	4690
	5065.2
	355B

	5
	加工费
	　
	T
	33.36
	1650
	55044
	　

	6
	安装费
	　
	T
	33.36
	3100
	103416
	　

	7
	运费
	　
	T
	33.36
	220
	7339.2
	　

	8
	高强螺栓
	M20*65
	套
	216
	9.5
	2052
	国标10.9

	9
	油漆
	4边
	㎡
	235.8
	98
	23108.4
	环氧富锌油漆

	10
	防火涂料
	　
	㎡
	235.8
	125
	29475
	3 小时

	11
	原结构剔除打磨
	　
	㎝
	724
	12
	8688
	　

	12
	柱基础剔凿
	　
	个
	18
	150
	2700
	　

	13
	大型机械费
	　
	台班
	4
	1800
	7200
	　

	14
	脚手架
	　
	项
	1
	2800
	2800
	　

	15
	成品防护费
	　
	项
	1
	1000
	1000
	　

	16
	小计
	　
	　
	　
	　
	403069.7
	　

	
	办公楼加固及装饰清单

	二
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	钢柱加固
	-14
	T
	1.43
	4820
	6892.6
	355B

	2
	钢梁加固
	-16
	T
	5.12
	4770
	24422.4
	355B

	3
	钢梁加劲板
	-12
	T
	0.8
	4620
	3696
	355B

	4
	加工费
	　
	T
	7.35
	1650
	12127.5
	　

	5
	安装费
	　
	T
	7.35
	3500
	25725
	含人工搬运

	6
	运费
	　
	T
	7.35
	220
	1617
	　

	7
	油漆
	4边
	㎡
	60
	98
	5880
	环氧富锌油漆

	8
	原结构剔除打磨
	　
	㎝
	185.4
	12
	2224.8
	　

	9
	防火涂料
	　
	㎡
	60
	105
	6300
	2小时

	10
	拆除及清运
	　
	项
	1
	3000
	3000
	　

	11
	柱基础剔凿
	　
	个
	7
	150
	1050
	　

	12
	大型机械费
	　
	台班
	2
	1800
	3600
	　

	13
	脚手架
	　
	项
	1
	1000
	1000
	　

	14
	拆除及基坑处理
	　
	项
	1
	40000
	40000
	　

	15
	恢复装修
	　
	项
	1
	50000
	50000
	　

	16
	成品防护费
	　
	项
	1
	1000
	1000
	　

	二
	小计
	　
	　
	　
	　
	188535.3
	　

	1
	总计
	　
	　
	　
	　
	591605

	2
	管理费
	　
	　
	　
	5%
	621185 

	3
	税金
	　
	　
	　
	3%
	639821 

	　
	注：1、本报价不含试验及材料复试费用.不含水.电及总包配合协调费。

	　
	2、 含装饰拆除恢复所需费用 ，含3%税费 。

	　
	3、加固施工以上报价项目为准则。


　　3. 承包方式：包工包料。
    4. 工期：自: 2020年11月1日开工，至2020年12月30日竣工，工期60天。
    二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款：639821(含税)元，大写(人民币)：陆拾叁万玖仟捌佰贰拾壹元整。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
签订合同七日内预付款40%工程款即 255000 元；施工完毕付款至95%工程款即351900元，此时乙方提供全部工程款发票，剩余5%工程款即32921元验收合格付清。
3.工程质量保修期1年。保修期从竣工验收签章之日起算。
　　三、关于材料供应与施工过程的约定
　　1、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异，由此造成工程损失的，责任由乙方承担。
   2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
　　3、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
　　4、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
5、验收标准和方式
        1)、依据安装施工图纸，符合设计要求和验收规范。
        2)、工程完工后应协助由业主邀请组织的质检部门验收。

　　四、纠纷处理方式
　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交工程所在地人民法院诉讼。　　
    五、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
　　六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
    
甲方(签章)：          电话：
    银行账户名（甲方）：            银行账户（甲方）：

乙方(签章)：          电话：
　　银行账户名（乙方）：            银行账号（乙方）：    
　　　　            
　　              签订日期：   年 月 日

word编辑文档

