
办公室装修合同

发包方(间称甲方)：成都光华智能汽车部件有限公司
承包方(间称乙方)：成都川鑫源科技有限公司
根据甲乙双方协商，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守：
第一条. 工程概况：
1. 装修施工地点：成都市龙泉驿区经开区合志西路77号 。
3. 承包方式：包工包料。
4. 装饰施工内容：详见报价单。
5. 总价款人民币￥7000元， 大写柒仟元整。
6. 工期：自 2020年11 月26 日开工，至 2020年 12月3 日竣工，工期 8 天。
第二条. 材料供应的约定
1. 乙方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲方发现乙方提供的材料、设备，有质量或规格的差异，应及时向乙方提出，乙方仍表示使用该产品，由此造成的工程损失，责任由乙方承担。
2. 如乙方供应的材料、设备，甲方到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格差异，应禁止使用，如已使用，由此造成的损失由乙方承担;乙方采购供应的材料、设备均应用于本合同规定的办公装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
3. 工程质量验收按国家建设部行业标准《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格。
第三条. 工程质量及验收
1. 乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期顺延;由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变;
2. 施工过程中，甲方提供变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，协商解决;
3. 甲、乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆、改共用管线和设施。
第四条. 工程价款及结算：

整体工程施工完成完毕乙方自检完成无质量问题后，乙方通知甲方组织终验收，且验收合格，甲方通知乙方开具合同全额增值税普通发票，甲方收到发票后7日之内以转账的方式支付合同金额的95%计：￥6650.00元（大写：叁仟壹佰伍拾元整）作为终验收款。剩余合同总金额的5%计：￥350.00元（大写：叁佰伍拾元整）作为质保金，自终验收合格之日计算六个月内乙方工程无质量问题及违约责任，甲方以电子现汇的方式支付。备注：双方任何款项往来，均应出具收据或发票。
第五条. 施工配合
1. 在装饰装修前，向施工所在地的物业管理企业申报登记手续;
2. 做好施工中因临时占用部位操作而影响邻里关系等协调工作;
3. 工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。工程交付时，如甲方指定提供新锁，乙方当场负责安装后交付使用;
4. 施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收，乙方应对被没收部分进行赔偿;
5. 甲方应告之施工所在地物业管理企业的有关管理规定，以便乙方遵照执行;
6. 乙方在开工前应检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调;
7. 乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放;
8. 指派为乙方驻工地代表，全权负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时通知甲方;
9. 由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。
第六条. 违约责任
1. 因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工;
2. 由乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方100元;
3. 乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任;甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施，乙方有权拒绝施工。乙方未拒绝施工而发生损失或事故(包括罚款)的，乙方承担连带责任;
4. 由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求甲方赔偿停工、误工等损失。每逾期一天，甲方应赔偿给乙方100元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方100元;工期顺延;
5. 工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自入住的，由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。
第七条. 纠纷处理方式
1. 本合同在履行过程中或者保修期内发生争议，由当事人双方协商解决;协商不成时，向甲方住所地法院提起诉讼。

第八条. 附则
1. 本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2. 本合同签订后，工程不得转包。
3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同补充附件或条款同为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方(签章)：                         

法定代表人或委托代理人(签字)： 

乙方(签章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

签定日期：    年    月     日
页码 / 总页数

