[image: image1.emf]二维码项目会议纪 要20201224.docx

   工作联系函
     潍坊光华荣昌汽车技术有限公司           (☑内部/□外部）
      WEIFANG utomobile parts CO.,LTD. factory                                      编号：WLGL2021-01-001

    Add：山东省潍坊市高新区樱前街5157号                                Zip：261205 

     Tel：13356709829                    Fax：0536-2082350               Http：//www.bjghrc.com
	 ☑申请             □通知           □通报            □报告 


主题：关于采购解放激光打刻设备的申请
	公司领导：

    根据青岛解放工厂20201224会议要求（见附件），座椅供应商需实现永久二维码标识。
一、设备采购原因：

青岛解放工厂要求增加永久性打刻二维码。此永久二维码用于座椅产品的质量追溯及三包溯源，特需要采购激光打刻设备。因为此要求为2020年12月24日下发，所以在制作21年预算时没有此项目，属于预算外采购。
二、设备采购说明:
设备名称
设备型号

数量（单位：台）
单价（含13%税金）
总价
备注

光纤激光打标机
DPF-M20G
1
56800
56800
其他的付款方式、交货时间、设备安装验收和产品保修见采购合同。

特别要求：

本次所需要的采购激光打刻设备，为解放工厂项目开发合作商-深圳泰德激光科技有限公司。

附件：

[image: image2.jpg]OLDRARE





	拟文： 李志成
	审核：
	批准：
	日期：2021.02.17

	领导意见
	






[bookmark: _GoBack]会议纪要

【质量保证部 】              签发人： 张维东

时  间：2020年12月24日15：00-16：00

地  点： welink视频会

出  席：

质    保    部：邱大尉、王裕泉、袁珺宁

采    购    部：华泽冰

总  装  车  间：张洪峰

新    能    源：尤浩

管    理    部：贾明

主要议题：

项目组与解放项目组对标后，结合青汽实际需求，重新梳理了零部件扫描清单，共计63种；同时，学习解放项目组在生产严控及数据分析和实时监控等方面的成功经验，并计划在青汽项目中逐步实施。

形成如下会议纪要：

1、讨论首批严控零部件要求及工作方案，确定了21种零部件，涉及供应商68家（见清单），明确了现阶段供应商二维码质量应以实现扫描为主，部分零部件必须同时具备实现永久码与纸标签；要求供应商需具备相应的基础能力，完成《采购件可追溯性备案表》调查，之后讨论具体工作方案；第一批严控工作，作为零部件扫描严控方案实施的试点，重点关注对严控方案的理顺，求稳不求快，3月15日完成；并在推进第一批严控工作时，摸索第二批的严控清单；

1) 采购部负责通知供应商按照项目组对二维码的质量要求完成《采购件可追溯性备案表》，并提交到质保部认可确认，质保部负责信息确认及反馈；负责单位/人：采购部/华泽冰、质保部/王裕泉 完成时间：1月30日前

2) 采购部通知供应商对在供产品清单中产量TOP3以上的零部件进行实物送检，质保部对实物检验确认并统计信息，每周反馈送检结果；

负责单位/人：采购部/华泽冰、质保部/王裕泉 完成时间：2月20日前

3) 质保部针对前期二维码存在问题以及打码要求，开展第一批严控零部件供应商的培训，可分批次开展，同时做好内部的培训交流；

负责单位/人：质保部/王裕泉完成时间：2月28日前

4) 针对供应商二维码质量存在问题，不能按照期限整改的，包括库存产品，按照《质量保证协议》要求进行考核；负责单位/人：质保部/王裕泉

2、2020年度工作总结及2021年工作主计划制定，并上报解放项目组，预计30号，向解放公司领导进行汇报；

3、信息室重点推进解放信息室开发的扫描数据统计分析程序复制和转化工作，用于支持项目组对数据运用，1月10日完成；

4、项目推进中的疑难问题，比如例外件等，择日专题讨论

5、为保证项目顺利推进，确保扫描枪能够在各环节同步实施，项目组积极协调参与解放项目组第二轮统一招标，并建议供应商自行采购扫描枪

清单如下：

		序号

		零部件

		供应商

		打刻要求



		16

		主座椅

		青岛金盛

		华泰座椅

		富维安道

		青岛水星

		苏格拉默

		光华荣昌

		浙江天成

		纸标签+永久标识







抄报： 抄送：与会人员单位、各供应商

— 2 —



— 1 —




