工程施工合同

发包单位：河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称甲方）

施工单位：黄骅市乐达市政工程有限公司（以下简称乙方）

双方本着平等、自愿、公开、诚信的原则，甲方愿意将厂房内燃气采暖设备的拆改工程项目委托乙方施工，为保质保量按期完成工程建设任务，经甲乙双方协商订立以下合同并共同遵守。

- 工程名称：河北光华荣昌汽车部件有限公司燃气采暖设备拆   改工程

- 工程地点、内容

- 工程地点：北侧厂房二层仓储区

- 工程内容：一台格瑞蓝牌燃气采暖设备的拆除、安装，原有燃气支管路的封堵，设备安装完成后与燃气管道的对接安装。

- 工期要求：2021年3月21日---2021年3月31日

- 工程造价及付款方式

- 工程造价：6000元（含专用税票）

- 付款方式：合同签订当日内，甲方向乙方支付3000元，乙方做施工前的准备并入厂施工；工程完工经甲乙双方验收合格后支付余款3000元整。

- 双方责任

- 甲方负责施工前期的协调工作，负责乙方施工期间的用水、用电。

- 甲方负责乙方施工期间的厂房内工作面清理，带气作业期间停工、停产的配合。

- 乙方严格按照施工规范施工，保证施工质量的合格。

- 乙方进厂施工期间接收甲方监督和管理，严格遵守甲方入场须知要求。

- 乙方施工期间，严格按照安全操作规范施工，由于乙方原因发生的安全事故均由乙方承担。

- 其他事项

- 本合同一式肆份，甲乙双方各持贰分，具有同等法律效力。

- 本合同双方盖章签字后有效，至合同约定事宜结束后自行失效。

发包单位 ：         施工单位：黄骅市乐达市政工程有限公司

委托代理人：	           委托代理人：

开户银行：沧州银行股份有限公司黄骅支行

账号： 5310120100000549404

签订日期：