.

光华荣昌西办公楼2#楼梯施工合同
发包方(简称甲方)：北京光华荣昌汽车部件有限公司
承包方(简称乙方)：北京奥博兴达建筑装饰工程有限公司
　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
　　一、工程概况
　　1. 施工地点：北京光华荣昌汽车部件有限公司补办厂房及配套项目西车间和西办公楼2#楼梯　
2. 施工内容：见工程报价单。

3. 承包方式：包工包料。
    4. 工期：自: 2021年4月11日开工，至2021年5月11日竣工，工期30天。
    二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款：155624.85(含税)元，大写(人民币)：壹拾伍万伍仟陆佰贰拾肆元捌角伍分。
2.工程款付款方式按下列方式支付：进场后七日支付60%工程款93000元；施工完毕并验收合格，乙方提供全部工程款发票，甲方一次性剩余工程款62624.85元。
3.工程质量保修期1年。保修期从竣工验收签章之日起算。
　　三、关于材料供应与施工过程的约定
　　1、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异，由此造成工程损失的，责任由乙方承担。
   2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
　　3、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员的安全，防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
　　4、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
　　四、纠纷处理方式
　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。　　
    五、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
　　六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签章)：          电话：
    银行账户名（甲方）：            银行账户（甲方）
乙方(签章)：北京奥博兴达建筑装饰工程有限公司 电话：
　 开户行 （乙方）：中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行        
银行账号（乙方）： 157339823   

签订日期：    年  月   日
	工程报价表

	工程名称：北京光华荣昌汽车部件有限公司补办厂房及配套项目西车间和西办公楼2#楼梯

	序号
	项目
	材质         （规格）
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	钢结构
	Q235B
	吨
	9.295 
	9800.00 
	91091.00 
	　

	2
	雨棚玻璃
	6+1.14PVB+6
	平方米
	3.5 
	550.00 
	1925.00 
	双层夹胶钢化

	3
	土方
	　
	立方米
	2.50 
	80.00 
	200.00 
	　

	4
	混凝土垫层
	C10
	立方米
	0.25 
	500.00 
	125.00 
	　

	5
	混凝土基础
	C25
	立方米
	1.50 
	800.00 
	1200.00 
	　

	6
	基础钢筋
	HRB400
	吨
	0.230 
	7500.00 
	1725.00 
	　

	7
	室外砌砖
	　
	立方米
	3.90 
	550.00 
	2145.00 
	　

	8
	室外抹灰
	　
	平方米
	7.0 
	55.00 
	385.00 
	　

	9
	原有外立面拆除
	　
	平方米
	38.4 
	120.00 
	4608.00 
	　

	10
	改造后铝塑板
	4mm
	平方米
	40.0 
	380.00 
	15200.00 
	　

	11
	保温棉
	50mm
	平方米
	29.8 
	85.00 
	2533.00 
	　

	12
	外墙砖
	　
	平方米
	1.8 
	240.00 
	432.00 
	　

	13
	乙级防火门
	1200*2400
	樘
	2．0
	3700.00 
	7400.00 
	　

	14
	消防通道内侧墙面局部抹灰
	　
	平方米
	25.0 
	35.00 
	875.00 
	　

	15
	 内侧墙面局部石膏找平
	　
	平方米
	25.0 
	35.00 
	875.00 
	　

	16
	墙面腻子及涂料
	　
	平方米
	50.0 
	55.00 
	2750.00 
	　

	16
	直接费
	　
	元
	　
	　
	133469.00 
	　

	16
	管理费
	　
	元
	　
	5.00%
	6673.45 
	　

	17
	利润
	　
	元
	　
	5.00%
	6673.45
	　

	18
	税金
	　
	元
	　
	6.00%
	8808.95 
	　

	19
	总造价
	　
	元
	　
	　
	155624.85 
	　

	说明：
	
	
	
	
	
	
	

	1、本报价钢结构包括材料费、加工费、运输费、安装费、机械费。
	

	2、本报价钢柱采用200*200H型钢，梯梁采用20#槽钢，踏步及平台板采用4mm花纹钢板，钢材材质均为Q235B。
	

	3、本报价除锈为手工除锈，油漆为醇酸防锈底漆二遍。
	

	4、本报价不含防火涂料。
	

	5、根据现有的图纸，由于不清楚原结构构件布置，暂按二层、三层楼面处有承重钢梁，可将楼梯钢梁直接与原结构相连估算，如需后增钢梁，需增补预算。
	

	6、20轴与C轴相交彩钢墙面需开设四个400*400的孔洞，待楼梯钢梁与原结构钢柱焊接后，再用同色的彩钢板恢复。
	

	7、19轴外立面采用灰色4mm铝塑板装饰，板间缝隙采用黑色耐候胶。装饰效果与原立面相同。
	

	8、本报价包含19轴铝塑板安装所需的钢制龙骨施工。
	

	9、门框采用100*50*4方钢管制作，外包铝塑板。
	

	10、外墙保温采用50mm岩棉板块施工。
	

	11、本报价不含总包配合费及水电费。
	

	                                        北京奥博兴达建筑装饰工程有限公司


word编辑文档

