河北光华荣昌汽车部件有限公司

精益项目咨询

服务合同

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：天津众益天成企业管理咨询有限公司

合同编号：ZYTC-202109

签订地点：河北省黄骅市

签订日期：2021年月日

甲方：（全称）河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：（全称）天津众益天成企业管理咨询有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方经过友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚信实用的原则，订立本合同。

- 服务内容及指标要求

1.1河北光华荣昌汽车部件有限公司一期

    - 金属件车间整体布局优化，生产效率提升，加工周期缩短

    - 工厂以生产管理能力提升，以效率提升，质量提升，人才培养为主要推进点

1.2项目说明

- 5S开展，整理、整顿的彻底细化深入员工作业方式的调整与改善

- 品质保证、体质强化、品质不良率降低50%以上

- 生产周期缩短，生产效率提升35%以上，建立柔性生产体质强化

- 保全PM活动及全员TPM活动的深入化设备可动率95%以上

- 准时化物流的体系构建，生产周期缩短30%以上

- 成本管控的深入化，成本递减35%以上

- 班组运营能力提升管理能力提升80%以上

- 人事体系提升、活跃职场活动的持续深入细化

- 合同价格

2.1本合同总价格为伍拾柒万元整（￥570000.00元）（出访总共70人天）

2.2服务报价组成

| 一 | 精益项目咨询服务 |
| --- | --- |
| 费用金额 | 570000.00元（大写：伍拾柒万元整） |
| 二 | 食宿及交通费用（不包含在精益项目咨询服务费中） |
| 2.1 | 交通费每月按实际次数结算，乙方提供发票 |
| 2.2 | 乙方老师到甲方实地工作之食宿由甲方安排，住宿要求房间干净、卫生，有网络，用餐安排商务餐即可。 |

- 支付和结算方式：

3.1项目周期暂定6个月时长。

3.2支付方式：

- 合同签订5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%（285000元），大写人民币贰拾捌万伍仟圆元整；

- 甲方项目实施第35天后的五个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%（228000元），大写人民币贰拾贰万捌仟圆整；

- 项目结束，双方共同组织项目评价并同时进行结案发布会，结案会后的五个工作日内，甲方向乙方支付项目总额的10%（57000元），大写人民币伍万柒仟整。

4）所有款项以电汇或银行汇票方式支付。

3.3若因甲方原因款项未支付给乙方，项目实施计划顺延。顺延时间超过两个月，则视同本合同自动解除。

- 服务期限

本合同预计合作期限为6个月，即2021年10月-2022年4月。在项目实施过程中如果经过双方沟通计划顺延，服务期限可以顺延，但最长实施周期不超过18个月。合同期满后若需延长服务，需另签订协议，关于后续推进的内容甲乙双方沟通确定，保证在同等水平的咨询顾问的前提下，费用不高于该合同约定的基准单价，乙方对于甲方后期项目的指导，在顾问的安排上应予以优先确保。

- 甲方责权

甲方应尊重、支持、信任、配合乙方工作，并向乙方承诺：

5.1甲方负责乙方项目服务期间的交通、住宿及餐饮。

5.2甲方提供必要之资讯，协调好公司内部各方面关系，保证良好工作环境。

5.3甲方总经理全权负责项目的跟进和顾问老师的配合工作。

5.4人员配合：指派具体联络人员在乙方总体规划之步骤计划下，做好充分配合工作，推动各项工作的展开。甲方联络人：（联系电话）。

5.5需要甲方精益团队和全公司的配合、执行，共同完成本合同约定的项目服务指标。

5.6项目推进过程中顾问老师每次出访的工作会议各项目组成员必须准时出席参加。

5.7本次项目涉及到的设备改造费用由甲方总经理提前申请，根据项目改造进程分批投入使用。

5.8项目实施期间培训教材由甲方自行印刷。

5.9甲方自行推动涉及到的相关改善事项，应事前征询乙方意见，以确保双方不致脱节。

5.10甲方在推行项目中应完全按照乙方顾问老师的工作安排推行，如因甲方单方面原因延迟或者阻碍项目进度，所产生的一切后果由甲方承担。

5.11为达成改善之长期维持与进步，建议甲方成立监督与考核之部门，负责改善执行。

5.12乙方为本实施项目所提供的全部资讯甲方可以合理使用，但不得向乙方的竞争对手恶意泄露。

- 乙方责权

乙方应以专业、负责、真诚的态度对待甲方委托服务，并向甲方承诺：

6.1乙方按照甲乙双方确定的咨询计划实施服务。

6.2甲方为其提供的全部资讯仅用于甲方委托服务，非经甲方书面同意，不得转作他用。

6.3每阶段的服务过程中的培训教材由乙方提供。

6.4乙方安排具有精益管理经历，拥有丰富的精益管理经验和授课技能及咨询项目经验的老师。乙方指定本合同实施项目经理：郭立群（联系电话137 5233 8190）

6.5乙方各老师每次实施结束后交付《更新实施计划》并要求甲方写明《项目实施交办事项》，由甲方相应部门负责人自行设定并确认合理的完成时间，由甲方精益小组签核确认并负责督促落实、在指定时间内保质、保量的完成工作任务，每月乙方老师来实施前三天（或每周）寄给（电传）相关辅导老师作为项目追踪实施的参考，若甲方未按期、保质、保量的完成交办事项而导致目标未达成的责任由甲方承担，乙方无法确保本实施项目之开展并不承担相应之责任。

6.6乙方应记录项目运作过程中的所有活动，在甲方需要时随时向甲方提供这些活动记录。

6.7乙方质量保证：按照服务指标计划保质保量的完成。达到本合同1条约定的效果。

6.8乙方不在企业方辅导时，可以通过微信，电话或现代化的通讯方式进行远程的免费辅导，每次辅导时间视项目开展状况来定。

- 检查

甲乙双方同意对本合同所约定的服务进展情况进行检查；该检查不应构成双方对服务或服务的任何部分的接收。如甲乙方在检查中发现或合理地推定出，甲乙双方实质性违约或可能实质性违约的，双方有权向对方发出改正通知，双方应立刻按对方的要求进行改正。双方在本条中的权利不能限制、损害其在本合同下享有的其他权利。

- 检验与验收

甲方有权在乙方按本合同要求交付服务后的合理期限内对服务进行检验，并在确认服务到达本合同要求后接收该服务。该检验和/或接收并不能限制、阻碍甲方依据本合同及法律法规享有的其他权利，亦不能成为乙方免除其在本合同下义务与责任的借口。

- 知识产权

除本合同其他规定外，甲乙方承诺：

9.1无论是否受到甲方的特别指示，由乙方或代表乙方在履行本合同过程中产生的知识产权，包括但不限于专利权、专利申请权、设计、技术秘密、计算机软件源代码及目标代码权、数据库权和半导体外形权（以下简称“新知识产权”），专属于甲方；

9.2在新知识产权出现或即将出现时，即刻将相关信息通知甲方；

9.3在乙方向甲方交付服务的同时，向甲方提供与新知识产权有关的所有资料（包括但不限于数据、设计图、计算机源代码和目标代码），并在任何情形下甲方想要注册和保护该等新知识产权时向甲方提供合理帮助；

9.4乙方不得将新知识产权用于本合同以外的目的；

9.5与该新知识产权有关的一切信息属于本合同约定的保密信息的一部分。

9.6对于乙方（包括乙方关联公司、分包商）为提供本合同下服务所采用的除新知识产权外的其他知识产权，包括但不限于专利权、专利申请权、设计、技术秘密、计算机软件源代码及目标代码权、数据库权和半导体外形权，乙方应授予和/或促使他方授予甲方一项不可撤销的、永久的、免费的、可分许可的使用权。

- 保证

甲方保证：a）其未破产；b）在其与乙方签署本合同以前三年内，其任何业务或资产均未被任何人指定任何清算人、接管人、或管理人，亦未有任何主体向有关部门、法院提出针对乙方的清算、破产请求；c）甲方拥有签署和履行本合同所需的一切必要的公司权力。（d）甲方主要推进负责人只能更换一次负责人员。

乙方保证：对本合同下所提供的服务成果，包括但不限于附随文件，确保甲方享有充分的权益，该等服务成果未受到任何影响、损害或可能影响、损害甲方权益的权利阻碍和第三方权益（包括但不限于第三方优先购买权、抵押权、留置权）的限制；甲方购买、使用该服务全部或一部分的行为，不会受到第三方指称侵犯其知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权的索赔或诉讼。

- 保密责任及排他

11.1对于甲方在本合同下揭露给乙方的或乙方通过其他途径获得的相关技术、管理、财务和经营信息（包括但不限于甲方、甲方关联公司、甲方合作伙伴与本合同有关的相关项目名称、产品开发计划、数据、图纸、专有技术）及本合同自身内容（以下简称“保密信息”），乙方负有保密义务。乙方承认上述保密信息具有实用价值，甲方已对其采取了合理的保密措施。除非甲方事先以书面形式同意，乙方不得因本合同之外的其他目的使用该保密信息，不得将保密信息揭露给第三人（包括依据其职位、工作性质，没有必要接触该保密信息的乙方雇员）或允许第三人使用。保密期限为自保密信息被揭露或（如该保密信息在本合同签订时或之后才出现）产生之日起五年内，但乙方对新知识产权及甲方所提供专有技术的保密义务，将不受该保密期限的限制且长于该保密期限。保密期限结束后乙方应立即将包含上述保密信息的所有物品或文件合理地销毁或归还甲方。乙方未得到甲方事先书面同意，不得以任何方式将乙方已签订本合同为甲方提供服务一事刊登广告或公布于众，也不得在乙方的广告或促销材料中使用任何甲方商标或商号。如发生违反此条款事件，甲方有权取消本合同中尚未提供之服务，并无需对乙方由此而遭受的任何直接或间接损失承担任何责任，亦不再支付任何费用（在取消前所提供之服务不在此列）。乙方进一步确认，如乙方违反本条款，应当支付甲方违约金，违约金额为本合同总金额的20%，甲方有权保留追溯乙方因此给甲方带来的直接或间接损失的权利。

- 变更

在提前书面通知乙方的情况下，甲方可在乙方允许的情况下改变本合同下约定的：

12.1服务进度,

12.2服务内容、规格要求及服务成果提交形式,

上述变更内容不包括甲方为实现合同目的而提出的合理调整，但在此两种情况下，甲方将根据乙方因此遭受的直接损失（不包括管理费用、预期利润、设备场地闲置费用等）在双方友好协商的基础上对乙方进行合理的补偿，前提条件是乙方向甲方交付格式和细节符合甲方要求的文件以证明该等补偿的必要性。

- 转让与分包

未在事先以书面形式（包括但不限于传真）通知乙方的情况下，甲方无权将其在本合同下的任何或全部权利和/或义务转让给任何第三方；未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同下的任何或全部权利和/或义务转让给任何第三方。未经甲方事先书面同意，乙方亦不得将服务的任何部分分包给任何第三方。

- 乙方披露给甲方的技术信息

乙方同意不就已经或将要披露给甲方有关本合同中服务的任何技术资料对甲方提出索赔。

- 违约金

15.1如果甲乙方违反本合同中有关服务地点、期限、进度、规格要求以及服务成果提交形式、保证、附随协助条款中的任何条款时，甲乙方应该向对方支付相当于合同总金额百分之三十的违约金。双方认可变更的内容除外。

- 索赔

对于甲方，包括其雇员、代理人以及代表人由于乙方对其在本合同下所做出的任何陈述、保证、承诺或约定的违反或怠于履行而遭受的任何损失、责任、索赔、诉讼、费用（无论是否涉及第三方索赔、无论是否涉及产品质量责任，无论是否涉及人身伤害），乙方（包括其续受者）应承担赔偿责任。如乙方在甲方场地进行任何工作或在甲方场地之内或之外使用甲方财产，乙方应保护甲方免受任何源于或有关于乙方在甲方场地工作或使用甲方财产造成对财产的破坏或对甲方、其雇员或其他人的伤害（包括死亡）而导致的责任、索赔、要求或支出（包括合理的律师费用及其他专业费用），并做出赔偿，除非该责任、索赔或要求完全由甲方失误造成。

- 合同终止和解除

17.1因双方共同协商解除终止。

17.2因甲方实际运营调整，造成本咨询项目暂停或终止，双方按实际已服务人天单价（或项目节点费用）结算已完成内容的款项。

- 抵销

除法律规定的任何抵销权或扣除权之外，甲方有权从甲方应付乙方的已到期或将到期的款项中减去任何乙方应付给甲方已到期或将到期的款项，包括但不限于乙方应支付给甲方的赔偿金、损失费。

- 税务

按中国税法规定，任何向乙方征收的税赋和关税，包括但不限于公司所得税、印花税、营业税、增值税和流转税附加税(如果适用)，均系乙方的义务，甲方对乙方该等税赋和关税将不承担任何责任。甲方有权从本合同下应付给乙方的款项中扣除中国法律法规要求乙方承担的抵扣税。

- 不可抗力

如任何一方延迟或未能履行本合同项下的义务是由于该方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免、不能克服并且非属该方过错或疏忽的事件或事情引起的，包括但不限于天灾、任何政府机构行为（无论有效或无效）、火灾、水灾、风暴、爆炸、自然灾害、战争,在此范围内,应免除该方责任，但受影响的一方应在该迟延发生起十天内就该延迟以书面形式通知另一方（包括预计的延迟期限）。

在乙方因上述不可抗力而延迟或无法履行合同的时期内，甲方可选择从其他渠道寻求服务并从给乙方的本合同中扣除该部分服务而不对乙方承担法律责任，或让乙方按甲方要求的日期及本合同中规定的价格从其他渠道寻找该等服务。如甲方要求，乙方应在该要求提出后的十天内提供充分的证明以保证延迟不超过三十天,如延迟期超过三十天或乙方未能提供充分保证说明该延迟将在三十天内结束,则甲方可立即解除本合同，而不承担任何责任。

甲方因上述不可抗力而未经过乙方同意情况下延迟合同实施超过三十天，乙方有权向甲方索取项目延误赔偿金，金额为项目总金额的30%作为补偿，并在五个工作日内转账到乙方账户，甲方在未经过乙方同意的情况下擅自终止合同，需向乙方赔偿项目总金额的30%进行补偿并在五个工作日内转账到乙方账户。在任何情形下，本合同各方均应当尽其合理的努力以减少该等事件或事情的影响。

- 无暗示放弃

任何一方在任何时间未能要求另一方履行本合同下任何条款都不应影响其在以后任何时间里要求履行此条款的权利。未履行或延迟履行本合同项下的一项权利或补救措施并不构成放弃该权利或补救措施，也不构成放弃其它权利或补救措施。单独或部分履行本合同项下的一项权利或补救措施并不妨碍进一步履行该权利或补救措施或履行其它权利或补救措施。

- 可分割性

若本合同的任何条款被判定为非法或无法执行，则其余条款的有效性不受影响，除非本合同的实质性目的无法实现，在此情况下，任何一方可以经书面通知后终止本合同。

- 适用法律与争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。任何源于、产生于或涉及本合同的争议应协商解决，协商不成在合同签订地当地的人民法院诉讼解决。

- 生效

本合同一式肆份，双方各持贰份，自合同双方盖章之日起生效。

| 甲方（公章）： | 乙方（公章）：天津众益天成企业管理咨询 有限公司 |
| --- | --- |
| 地址： | 地址：天津市红桥区光荣道147号鑫叁零叁创业园320室 |
| 法定代表人： | 法定代表人：郭立群 |
| 邮编： | 邮编： 300134 |
| 电话： | 电话：13752338190 |
| 传真： | 传真：022-27328785 |
| E-mail： | E-mail：gjx@ssttj.com |
| 开户名称： | 开户名称：天津众益天成企业管理咨询有限公司 |
| 帐号： | 帐号：0302009109300509474 |
| 开户银行： | 开户银行：中国工商银行股份有限公司天津分行营业部 |