施工协议

发包方：河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称甲方）合同编号：GHRC-SJAQ-20211118001

承包方：黄骅市辉煌建筑队（以下简称乙方）

按照《合同法》、《建筑安装合同》并参照国家及地方有关工程加工承包的合同条款，甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商达成如下条款：

- 工程名称：成都工厂冰水机转移至黄骅工厂及黄骅注塑车间水路改造项目。

- 工程范围及内容：

1.乙方负责成都冰水机安装到注塑北车间及水路改造（冷却塔冷却设备，冰水机冷却模具）

2.乙方负责注塑南车间水路改造（冷却塔冷却设备，冰水机冷却模具）

3.乙方负责成都冰水机及注塑原冰水机互联，起到相互替代作用，冷却塔地下阀门维修

- 工程报价：

- 工程总价款：  125000 元 (含税)，大写(人民币)：          圆整。

- 详细报价及管路材质见附件

- 付款方式：

- 合同签订、待乙方到达成都工厂后，预付工程款1.5万元；

- 工程竣工后且甲方验收合格后，乙方开具全额1%增值税专用发票给甲方后，甲方一次性付清工程款余款。。

- 工程竣工日期为：按甲方约定时间   2021 年12 月 10 日，遇天气等不可抗力因素可顺延施工。（具体作业时间按甲方提前两天通知为准）

- 施工安全及违约责任：

- 施工安全由乙方负责，必须确保甲方设备及人员安全、必须严格按照有关安全文明规范要求安全文明施工，施工过程如不按安全管理及违反相关操作规程造成人身安全伤亡事故由乙方负责，并承担由此造成的各类损失。

- 施工过程中，乙方不得无故停工，否则视为违约，而由此造成的经济损失由乙方赔偿，赔偿金额为此项工程价款总额的双倍；乙方逾期完工，每逾期一天，按价款总额的10%向甲方支付违约金。

- 货物在运输途中缺损、灭失或丢失、短缺；如因运输工具不合格或堆放不符甲方的要求造成的物资设备损失；如因交通事故造成运输货物的损坏、灭失或造成货物质量上的瑕疵，乙方应当在24小时内通知甲方并提供相应的证明资料，甲方有权拒付运输费用，在发生损失之日起30天内由乙方负责按甲方的物资设备原价赔偿，并承担由此产生的紧急运输等甲方一切额外损失和费用。

- 质量标准：保修期为一年，自验收日起。

- 双方义务：

- 甲方负责提供施工所需水、电、气。

- 乙方负责自备施工设备及工具。

- 争议解决：

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决；协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

本合同经双方盖章后生效，传真件同样有效。

甲方签字（签章）：                            乙方签字（签章）：

年   月   日                                 年   月   日