项目立项申请报告

表号：GR-61-00-102/A                                               编号：  ZY2201

| 申请部门 |  |  | 工程研究院 |  |  | 申请人 | 贾洪全 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 概 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称/件号 |  |  | X5000-S |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | ■产品开发 □产品维护 □新客户 □老客户 □规划预研 □其他 |  |  |  |  |  |
| 资金预算 |  |  | ¥102.71万元 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  |  | 2022.1.1-2022.12.31 |  |  |  |  |  |
| 项目概要说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容要点： 1、立项输入：接销售输入《立项申请书》。 2、组织实施：项目开发由工程研究院主导实施，涵盖工程院项目、模块及整椅设计、工艺、前期质量、前期采购、造型、试验室等8个部门，荣昌黄骅工厂协同开发。主要从启动、规划、执行，监控，收尾5个方面展开开发工作。 3、主要交付物：满足开发协议要求的产品和APQP文件； 4、预计的研发周期（SOP+3）；9个月 5、产品设计目标成本（未税）：1400元/只，副驾455元/只； 6、已确定的产品销售价格（未税）：主驾2000元/只，副驾650元/只； 7、预计的研发总费用：总计102.71万元，简要明细如下； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算汇总及支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 预算类别 | 二级科目 |  | 支出预算（万元） | 合计（万元） |  |  | 备 注 |
| 1 | 资本性支出 | 发泡模具 |  | 24 | 92.6 |  |  |  |
|  |  | 注塑模具 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 冲压模具 |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接夹具 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 检具 |  | 3.6 |  |  |  | 总成、分总成检具 |
| 2 | 费用性支出 | DVP及强检认证费用 |  | 0 | 10.11 |  |  |  |
|  |  | 样件、物流、差旅费等 |  | 5.11 |  |  |  | 差旅1.54万元、样件1.7万元、维修1.12万元 |
|  |  | 设计费 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 102.71 |  |  |  |
| 其它说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：1、销售输入：已签批的《立项审批流程》； 2、资本性支出预算明细表-X5000-S座椅项目； 3、财务输入：《X5000-S座椅项目可行性分析》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按照公司设计开发控制程序的规定，编制此立项申请报告。 技术经理： 财务经理： 总经理： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |  |