河北光华荣昌汽车部件有限公司

| 主题 | 关于X5000-S焊胎定标会议 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2022年4月29日 | 地点 | 腾讯会议 |
| 会议方式 | 现场 √视频会议 会议室会议 |  |  |
| 主持：吴英格 记录：吴英格 签发： |  |  |  |
| 参会人员：李伟勇、孙建宁、赵英芳、连晓雨、吴英格 |  |  |  |
| 签字： |  |  |  |
| 会议内容 |  |  |  |
| Ⅱ. 研讨内容（异常工作汇报及措施）： |  |  |  |
| - 我司需开发1套X5000-S项目减震器下框焊接总成焊胎。经过前期采购部组织技术部、财务部共同开标，现有5家报价，如下： 序号; 焊胎名称; 焊胎编号; 价格，含13%增值税. 鹏宇兴业; 泊头德恒; 天津朗力; 苏州经巧; 无锡励铭. 1; 减震器下框焊接总成; SHT0014203-JJ-01; 41354; 165000; 57000; 141250; 159000. 付款方式; 预付30%，验收60%，105质保金一年后支付; 预付30%，发货40%，预验收20%，10%质保金一年后支付; 预付30%,验收60%，10%质保金6个月支付; 预付305，发货前30%，验收款30%，10%质保金6个月支付; 预付30%，验收60%，10%质保金一年后支付. 制作周期; 30天; 60天; 45天; 收到预付款75天; 60天. 密码; 错误，现场无密码重发; 无; 无; 123456; 246810. 2.会议商议结果：初步锁定鹏宇兴业及天津朗力为入围厂家。2022年4月29日下午，由焊胎工程师李伟勇、孙建宁与这两家进行技术交流，向前期采购部反馈两家是否能够满足我司技术要求。如均可满足的话，前期采购部吴英格与两家开展价格洽谈，推荐最低价者作为中标单位。 |