|  | 无形资产验收单 |  |  |  | 生效日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编 号： |  |  |
| 合同编号 |  |  |  | 合同金额 |  | 291846.22（不含税） |  |
| 资产名称 | BPM系统安装费BPM软件款 |  |  | 资产型号 |  |  |  |
| 资产类别 |  |  |  | 资产编号 |  |  |  |
| 供货单位 | 安码商务软件系统（上海）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备明细： - BPM网站：http://bpm.bjghrc.com - 企业门户：http://neiwang.bjghrc.com - 企业微信BPM 应用 |  |  | 是否有与合同不符的情况 |  |  | 1.会计凭证接口、日历报表未交付。 2.质询会交付未达标。 |  |
|  |  |  | 设备使用性能是否达到要求 |  |  | 是 |  |
|  |  |  | 设备技术指标是否与合同相符 |  |  | 不适用 |  |
|  |  |  | 设备配件是否与采购要求相符 |  |  | 不适用 |  |
|  |  |  | 设备是否完好 |  |  | 是 |  |
|  |  |  | 技术文档是否齐全 |  |  | 数据库数据字典未交付 |  |
| 设备在安装调试、试用过程中的情况 |  | 项目未交付和未达标功能列表详见《附录一》； 未交付和未达标部分与供货商已签订了互不追究的补充协议《附录三》 |  |  |  |  |  |
| 验收结果 |  | BPM现有功能在信息管理部开发部的开发维护下，除未达到完全验收标准，其余在用功能基本能够满足公司运营使用，现申请对可使用部分验收入无形资产。 |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员签名（后补） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装完成时间 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 设备存放地点 |  |  |  | 固定资产归口管理部门负责人 |  |  |  |

表单NO.GR-52-00-06(A/0)                    光华荣昌                  A4（210mm×294）

附录一：

|  | BPM未交付和未达标功能列表 |
| --- | --- |
| 一、未交付项目： |  |
| 1 | 质询会（未完成或有问题的功能见附录2【质询会功能测试结果清单】） |
| 2 | 考勤日历 |
| 3 | BPM接口--费用报销与ERP接口（QAD接口的会计凭证）（预览不包括在合同里） |
| 二、以下已交付功能未正常运行（BUG）： |  |
| 1 | 后加签流程功能未实现正常运行，实际运行产生成前加签的效果，且调用加签的节点依旧拥有审批权 |
| 2 | 门户同步BPM组织架构,离职状态同步不到内网 |
| 3 | 入职流程会签功能未实现正常运行，实际运行中，未产生会签的效果。实际的结果顺序不对，流程错误。 |
| 4 | 流程提交后，未送达下一节点，造成流程呆滞。 |
| 5 | 请休假流程出现重复实例号的情况。 |
| 三、未按交付标准交付，需要给出解决方案： |  |
| 1 | BPM管理员-流程配置页面字段增加或变更发布后，页面前端的样式或效果会丢失或被覆盖，即js和css代码并未按交付标准统一优化到css,js文件中，导致我方无法接手维护所有流程。 |

附录二：质询会功能测试结果清单

| 序号 | 页面 | 功能 | 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务创建 | 保存 | 任务创建，保存成功后，页面未刷新。 |
| 2 | 任务归管--编辑页面 | 页面打开 | 质询任务新建后，任务归管人，归管任务编辑页面，保存状态显示null |
| 3 | 任务归管--编辑页面 | 删除 | 任务创建人和任务归管人，不是同一个人时，任务无法删除 |
| 4 | 任务负责--编辑页面 | 申请终止 | 任务已经终止后，负责人编辑页面仍然显示“确认更新”，“申请延期”，“申请冻结”，“申请终止”，并仍然可用。 |
| 5 | 任务负责--编辑页面 | 申请完成 | 1.任务在任何状态，任务的状态，不需要申请，都可以随意变更。 2.申请完成功能 无效。点击“申请完成”后，只保存，原状态保持不变。 |
| 6 | 任务负责--编辑页面 | 申请延期 | 选择的日期即使比原计划时间小，也可以。没有任何较验。 |
| 7 | 任务负责--编辑页面 | 操作日志 | 编辑页面，没有显示操作日志。 |
| 8 | 任务负责--编辑页面 | 按钮 | 各页面任务状态都是独立的，没有任何相互逻辑。比如： 1.任务终止(或任务完成)后，确认更新，申请完成，申请延期，申请冻结，应该不可见，或不可用。 2.申请完成，归管人未确认时，其他状态不可见，或不可用。 3.申请延期，归管人未确认时，其他状态不可见，或不可用。 3.申请冻结，归管人未确认时，其他状态不可见，或不可用。 3.申请终止，归管人未确认时，其他状态不可见，或不可用。 |
| 9 | 任务负责--详情页面 |  | 1.处理状态是可以选择，工作汇报仍然可以编辑，但是下面没有保存按钮。 |
| 10 | 任务参与--编辑页面 | 保存 | 任务已经终止后，参与人进入编辑页面，不填写“工作汇报后”，点击“保存”，先提示“请填写工作汇报内容”，点击确定，然后弹出“保存成功” 同时操作日志，新增了日志。 |
| 11 | 任务参与--编辑页面 | 保存 | 1.参与人，没有“确认更新”，“申请延期”，“申请冻结”，“申请终止”按钮 2.可以直接修改任务状态为延期等状态，点击“保存”，先弹出原因框，然后弹出“保存成功”。不需要归管人确认。 |
| 12 | 所有页面 | 查询 | 查询不可和，按“任务负责人”或“处理状态”查询，皆无结果。 |
| 13 | 任务变更邮件 | 邮件 | 任务相关人做任何变更，邮件中只说“更新了”任务。非常不具体，需要明确是做什么更新。比如是申请延期，还是申请冻结等。 |

附录三：