|  | 关于风景G9南非车型座椅靠背整改的工作计划 福田图雅诺工厂采购报字〔2022〕第166号 Foton Toano Plant Procurement REPORT 〔2022〕No.166 □通知 □通报 □请示 □纪要 ■报告 □计划 □NOTICE □ANNOUNCE □INQUIRY □MINUTES ■REPORT □PLAN |  |  |  | 表号: FTBG.10002.02.C ListNo.:FTBG.10002.02.C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 生效日期：2021-5-11 Effective Date:2021-5-11 |  |
|  |  |  |  |  | ■公 开 Non-confidential □非公开 Confidential |  |
| 会签人签字 Counter-signed By | 事业部领导： 根据海外事业部反馈，目前风景G9海外16座车型滑门一侧的座椅（K1681031020A0）靠背无法满足向前调节44°的技术要求。由于座椅空间布置紧凑，为方便乘员上下车，需要对现有座椅靠背进行改进，体现靠背向前调44°功能。 为保证项目开发过程可控，特下发本工作计划。 项目名称; 项目内容; 责任部门; 责任人; 责任领导; 完成日期. 完成商务; 输出商务结论，完成商务确认，明确费用金额和支付方式; 采购管理部; 李 晨; 徐伟利; 2022.5.15. 立项支付费用; 由费用承担部门立项并予以支付开发费用; 技术中心 海外事业部; -; -; 2022.5.20. 启动模具开发; 调度供应商启动模具开发（要求同步开发）; 采购管理部; 李 晨 费能志; 戴 琦; 2022.5.15. 完成模具开发; 完成模具开发和台架疲劳实验，并验收模具; 采购管理部; 费能志; 戴 琦; 2022.7.15. 完成验证; 产品实物体现靠背前翻44°状态，工厂完成验证; 质量管理部; 穆志龙; 刘丰军; 2022.7.15. 特此报告！ |
| 石 磊 2022.5.6 |  |  |  |  |  |  |
| 高 明 2022.5.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 批示： Written instructions or comments | 批准 Approved by | 审定 Checked by | 审核 Verified by |  | 拟文 Drafted by |
|  |  | 张济民 2022.5.6 | 张 冬 2022.5.6 | 徐伟利 2022.5.6 |  | 图雅诺工厂 采购管理部 |
|  | 主送 Send To：财务共享中心、采购管理部 抄报Report To ：财务管理部 抄送CC To： |  |  |  |  |  |

批准时间：2022年5月 7 日                     发放时间：2022年5月7日

Date of approval: 5 / 7 /2022                         Date of Issue: 5/ 7 /2022