J6L载货车项目报告

项目推进时间轴：

| 6月1日 | 6月25日 | 6月25日-8月1日 | 8月8日-9月14日 | 9月19日 | 10月8日-10月15日 | 10月底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组组织技术交流 | 确定座椅配置 | 项目组内部沟通座椅平台，最终确定借用我司J6L自卸平台 | 座椅样件评审，因为样件的问题，所以评审周期很长。 | 项目组下发正式会议纪要，启动下发图纸，9月30日前出图纸 | 定价格 | 装车40台 |

J6L载货车项目，对于公司来说有很重要的意义：

一、短期意义：

- 直接关系长春工厂盈亏状态，此车型高峰期年产量5万台，2022年预计3万台。按照长春工厂测算盈亏平衡点，年产值3000万，20%附加值，载货车项目中标后，就有机会扭亏为盈。

- 我司可在解放市场站稳脚跟，以图更长远的发展，目前并不是追求高利润的时候。

- 长期意义：

- 公司长远目标要做世界一流的品牌，而且要聚焦商用车座椅，解放作为国内行业老大哥，咱们是一定要做的，这样“全球一流品牌，国内第一“说出去更有底气！

- 拿到解放的业务，对开展其它主机厂业务，有好的助力作用。别的主机厂会有跟风习惯。

解放市场说好打也好打，说不好打也不好打，东北人非常重情意，从点到线，再从线到面，慢慢摸清楚里边的人脉网络，个人还是很有信心，在解放做到三足鼎立。

不过此次J6L载货车定价，需要公司给与大力支持，大众后视镜的事情，造成如今局面非常被动，所以公司在产品定价上，会比较谨慎，这个非常理解，但是J6L载货车不同于大众后视镜

  - 从单个产品看，主驾附加值要远远高于大众后视镜；

  - 座椅的产值要比后视镜要高；

请公司节前商讨一下J6L座椅报价策略，最好给出价格区间，最低价和最高价。

载货车不同于自卸车，自卸车对于成本没有那么敏感，载货车非常在意成本；解放的车型只有牵引车是挣钱的，载货车亏钱，自卸车亏得更多；但是如果有人买了载货车或者自卸车，觉得解放车好，皮实耐用，口碑打出去了，会有更多人买解放的牵引车，这也是解放的营销定价策略。

同样的，咱们此次报价，为了保证项目中标，副驾报价策略，之前跟项目组商讨过，为了保证J6L产品全部中标，暂时在副驾上战略性的放弃利润空间，不高于天成价格，项目组也答应，等咱们拿到此项目后，对副驾进行升级，到时候再增加附加值。个人也向公司保证，此次只是暂时战略性牺牲副驾附加值，后边我会想办法给公司挣回来。

咱们此次要确保所有座椅配置都中标，包括旋转座椅也要拿到路线，等所有配置都中标后，跟项目组商量，咱们先上主驾，旋转座椅由天成和华泰先上，等咱们上来后，再想办法上旋转座椅。

为了确保此次项目中标，对于我司报价策略，应尽量少的人知道，尽量保密，华泰在这方面做的非常好，保密性工作非常重视。

以上是J6L载货车项目汇报，不足之处请各位领导批评指正。

汇报人：田冬艳

2022年9月26日