模具变更协议

协议编号：CG-20220602-04ZC-bc

委托方：河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码：91130983077498644J

受托方：黄骅市源宏模具厂      （以下简称乙方）

统一社会信用代码：91230983MA0887XE1P

甲乙方经过友好协商，就合同编号为CG-20220602-04ZC的《模具委托制造合同》（以下简称“原合同”）中的冲压模具变更的相关事宜,达成如下条款，以资共同遵守。

一、原合同变更如下：

1.原合同中编号为SLT0011308-MJ-02、SLT0011308-MJ-03的2付冲压模具，含税总额为5600元。在制作过程中，经甲乙双方协商，将这2付模具合并成1付（模具编号变更为SLT0011308-MJ-02/03），含税总额不变，仍为5600元。

2.现甲方提出取消模具编号为SLT0011308-MJ-01、SLT0011308-MJ-02/03的2付冲压模具开发。

3.乙方已为甲方准备了编号为SLT0011308-MJ-01的模具材料，含税金额为2060元；并且乙方已为甲方制作完毕编号为SLT0011308-MJ-02/03的1付冲压模具，含税总金额为5600元。材料费加模具费，共计含税总额为7660元。

4.甲方要求乙方对编号SLT0011105-MJ-01小背背板支撑板B落料冲孔模具及SLT0011109-MJ-01背背板支撑板D冲孔模具进行改造（产品孔径增大），改造费用为含税1030.00元/付，共计含税2060.00元。

5.原合同总金额为含税54300.00元，变更为含税53620.00元。

6.付款方式变更如下（甲方以电汇扣5%的形式支付以下款项）：

6.1甲方已支付乙方原合同总金额的30%作为预付款（相当于本协议总额的30.38%），即16290.00元。

6.2本协议总金额的29.62%，作为样品验收款,即15882.00元，乙方提供的样品经甲方验证合格后，甲方支付给乙方。

6.3本协议总金额的30%，作为模具验收款，即16086.00元，模具在甲方验收合格，并且甲方收到乙方开具的3%税率全额增值税发票后支付。

6.4剩余本协议总金额的10%，作为质保金，即5362.00元，自模具验收之日起一年，无重大质量问题后，甲方支付给乙方。

二、其它

1、本协议经双方代表签字并盖章后，即告生效。

2、本协议一式贰份，双方各执壹份。本协议未提事宜，按照原合同约定执行。

甲方:  河北光华荣昌汽车部件有限公司       乙方: 黄骅市源宏模具厂

(盖章)                                    (盖章)

法定代表人/授权代表签字：                 法定代表人/授权代表签字：

年    月    日                             年    月    日