HC31项目-

座椅控制模块-

架构需求书

浙江远程商用车研发有限公司

二零二一年十二月

- 目录

Table of Contents

1	功能需求	3

1.1	功能清单及功能描述	3

1.2	功能实现计划（FIP）	3

2	通讯&诊断需求	4

2.1	通讯需求规范	4

2.2	诊断需求规范	5

3	硬件需求	5

3.1	基础技术硬件需求	5

3.1.1	CANFD通信硬件需求	5

3.1.2	CAN通信硬件需求	5

3.1.3	LIN通信硬件需求	5

3.1.4	以太网通信硬件需求	6

3.2	I/O硬件需求	6

4	信息安全	7

5	功能安全	8

5.1	部级件功能安全等级要求	8

6	软件开源	8

7	OTA	8

8	局部框图	9

9	EMC	9

10	附录A:	9

11	附录B:	9

整车功能需求

整车功能清单及功能描述

| 序号 | 功能编号 | 功能项 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-BDC-007 | 机械座椅位置控制 | 主副驾座椅通过机械开关进行位置调节 |  |
| 2 | C-BDC-008/015 | 电动座椅位置控制 | 主副驾座椅可以通过电动调节前后/坐垫俯仰/靠背折叠等 |  |
| 3 | C-BDC-009/010/016/057 | 座椅通风 | 主副驾座椅可以进行通风调节； |  |
| 4 | C-BDC-011/012/017/058 | 座椅加热 | 主副驾座椅可以进行加热调节； |  |
| 5 | C-BDC-013/018 | 座椅按摩 | 主副驾座椅可以进行按摩调节； |  |
| 6 | C-BDC-014/019 | 记忆功能设置 | 主副驾座椅可以进行位置的记忆与座椅位置调节； |  |
| 7 | / | 信号路由 | 根据网段需求转发信号 |  |
| 8 | / | 网络管理 | 支持网络管理协议 |  |
| 9 | / | 诊断刷写 | 根据功能需求，支持功能诊断同时支持Bootload刷写 |  |
| 10 | / | 功能安全 | 根据功能安全目标进行系统功能软硬件的开发 |  |
| 11 | / | 信息安全 | 根据信息安全目标进行通信以及功能开发 |  |
| 备注：以上整车功能清单仅用于本阶段询价参考，各系统可根据自身规划进行调整。 |  |  |  |  |

整车功能实现计划（FIP）

| 序号 | 功能编号 | 功能项 | M | VP | TT | PP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-BDC-007 | 机械座椅位置控制 | BR | DI | PI | PR |  |
| 2 | C-BDC-008/015 | 电动座椅位置控制 | BR | DI | PI | PR |  |
| 3 | C-BDC-009/010/016/057 | 座椅通风 | PNI | DI | PI | PR |  |
| 4 | C-BDC-011/012/017/058 | 座椅加热 | PNI | DI | PI | PR |  |
| 5 | C-BDC-013/018 | 座椅按摩 | PNI | DI | PI | PR |  |
| 6 | C-BDC-014/019 | 记忆功能设置 | BR | DI | PI | PR |  |
| 7 | / | 信号路由 | BR | DI | PI | PR |  |
| 8 | / | 网络管理 | PNI | DI | PI | PR |  |
| 9 | / | 诊断刷写 | PNI | DI | PI | PR |  |
| 10 | / | 功能安全 | PNI | DI | PI | PR |  |
| 11 | / | 信息安全 | PNI | DI | PI | PR |  |
| 备注：以上整车功能清单FIP计划仅用于本阶段询价参考。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

PNI(Plan not implementation)：尚未开展，不执行；

BR(Br)：借用软件或软件修改，确保其它功能用于测试；

DV(Design verification)：接口定义未确认，用于零部件自身软件或硬件测试；

DVI(Design verification Intend): 功能完成，可以用于系统集成测试;

DI(Design Implementation): 功能完成，满足设计需求，完成基础标定；

PI(Plan Implementation): 功能验证完成，极少部分精标工作尚未完成；

PR(Plan Release): 功能、标定数据均完成并通过验证。

通讯&诊断需求

通讯需求规范

| 序号 | 规范名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吉利商用车CAN通信需求规范_V1.4 | 参见附录A |
| 2 | 吉利商用车CANFD通信需求规范_V1.0 | 参见附录A |
| 3 | 吉利商用车CAN网络管理需求规范_V1.3 | 参见附录A |
| 4 | 吉利商用车LIN通讯需求规范_V1.1 | 参见附录A |
| 5 | 吉利商用车网关通讯需求规范_V1.1 | 参见附录A |

诊断需求规范

| 序号 | 规范名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吉利商用车诊断需求规范V1.3 | 参见附录B |
| 2 | 吉利商用车诊断数据需求规范_V1.1 | 参见附录B |
| 3 | 吉利商用车诊断故障码需求规范_V1.2 | 参见附录B |
| 4 | 吉利商用车软件下载规范V3.0 | 参见附录B |

硬件需求

局部拓扑

基础技术硬件参数需求

CANFD通信硬件需求

| CANFD通道数量 | 终端电阻*(Ω) | 报文收发上限 | 通信标准 | 通讯速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

备注：*:终端电阻支持可配置

（无此项则不填）

CAN通信硬件需求

| CAN通道数量 | 终端电阻*(Ω) | 报文收发上限 | 通信标准 | 通讯速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 无上限 | ISO 11898 | 500kbps |

备注：*:终端电阻支持可配置

（无此项则不填）

LIN通信硬件需求

| LIN通道数量 | 主从要求 | 通信标准 | 通讯速率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |

（无此项则不填）

以太网通信硬件需求

| Ethernet通道数量 | Switch | 物理层 | 通信标准 | 通讯速率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / |  |

（无此项则不填）

信息安全

ECU信息安全等级定义:

| 序号 | 部件名称 | 英文名称 | 缩写 | 功能安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座椅控制模块 | Set_CONTROLLER_MODULE | SCM | 等级2 |

附件：功能安全责任划分及供应商文档提交规范；

附件：信息安全责任划分及供应商文档提交规范；

功能安全

部级件功能安全等级要求

| 序号 | 部件名称 | 英文名称 | 缩写 | 功能安全等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主驾座椅控制模块 | Set_CONTROLLER_MODULE | SCM | ASIL A |
| 2 | 副驾座椅控制模块 | Set_CONTROLLER_MODULE | SCM | QM |

附件：功能安全责任划分及供应商文档提交规范；

软件开源

| 序号 | 部件名称 | 应用层开源 | 底层开源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座椅控制模块 | / | / | / |

软件开源建议：从各专业能力建设角度考虑自行决定；

（无涉及则无此要求）

OTA

| 序号 | OTA角色 | A/B分区备份 | 升级路径（CAN/CANFD/Ethernet） | 支持差分升级 | 升级方式（SOC/MCU） | 支持回滚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slaver | U | CAN | / | Bootload | U |

备注：

M：强制支持;

U：用户可选；

（无涉及则无此要求）

EMC

部件EMC要求参考附件：

附录A:

附录B: