配套产品合作开发协议         编号：

甲方：【中国重汽集团济南动力有限公司】

乙方：【河北光华荣昌汽车部件有限公司】

1 总则

1.1中国重汽是国内最主要的重型汽车生产基地，也是我国重型汽车工业的摇篮。

1.2河北光华荣昌汽车部件有限公司创建于2004年，是一家生产汽车座椅、后视镜等汽车零部件的大型专业化公司，是国家高新技术企业。公司坐落于河北省黄骅市经济技术开发区，占地面积70000平方米，建筑面积51333平方米，现有员工400人，公司具备100万台套汽车座椅、100万台套座椅骨架、160万套汽车后视镜等零部件生产能力。 公司以北京为总部基地，设有技术、运营、营销三大中心以及潍坊、黄骅、西安、株洲、长春、成都六大事业部，汇集上百名行业高级技术人才和管理精英，拥有国内外先进的研发和试验检测设备，拥有多项自主知识产权，具备与客户的同步研发和自主创新能力。

1.3 中国重汽要开发【豪沃TX驾驶室座椅】。

| 产品图号 | 产品名称 | 单车用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| YZ166251000038/2 | 空气悬挂主座椅（定阻尼、集成安全带、PVC+织物、通风、右扶手） | 1 | / |
| YZ166251000039/2 | TX固定式副驾驶员座椅（集成安全带、PVC+织物） | 1 | / |
| YZ166251000040/2 | TX固定式副驾驶员座椅坐垫(PVC+织物) | 1 | / |

1.4 保密条款执行双方于2021年签署的编号为 “【PC-BM-2102001】”的保密协议。

1.5 乙方自愿参与【豪沃TX驾驶室座椅】的开发。

2 甲、乙双方经过友好协商，达成【豪沃TX驾驶室座椅】开发协议如下：

2.1 开发的内容和时间节点

| 豪沃MAX驾驶室座椅开发时间进度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 工作内容 | 完成时间 | 备 注 |
| 模具设计开发 | 完成产品的模具设计，并提交模具样品 | 2022.12.20 | / |
| 产品试验 | 完成产品认证 | 2023.1.20 | / |
|  | 完成试装 |  |  |
|  | 提交PPAP资料 |  |  |
| 产品量产 | 产品释放 | 2023.2.20 | / |
|  | 具备批量供货能力 |  |  |

2.1.1 项目的定义及要达到的技术指标

2.1.1.1产品的供货状态为成品件或者协议描述状态，产品包装后由乙方负责运输到甲方指定的地点，产品运送中应使用工位器具，不得因磕碰而影响到产品的外观质量和使用要求。如因运送对产品的质量产生了影响，责任由乙方承担。

2.1.1.2在乙方向甲方批量供货阶段，应与甲方签订《配套基本协议》、《质量保证协议》和《三包服务协议》。

2.1.1.3根据甲方图纸尺寸及技术要求进行验收。

2.1.1.4产品的定义以及要达到的主要技术指标：

(1)产品技术指标需满足Q/ZZ 11115、GB 15083、GB 11550;

(2)上述各项未提及参数，以甲方的图纸为准。

2.1.2 图纸、技术文件的约定：在合作开发过程中，甲方负责研究开发分工为【产品技术标准、相关技术文件制定及产品验证工作】，甲方提供【产品技术标准及相关技术文件】，同时根据合作开发的需求，与乙方配合解决合作开发中遇到的问题；乙方负责研究开发分工为【依据甲方提供的文件和要求完成豪沃TX驾驶室座椅产品的相关开发工作】，乙方提供【相关产品释放资料和工装样件】。

2.1.3 合作开发产品的放行要求

“材料放行”的要求【无】

“技术功能放行”的要求【无】

“生产样件放行”的要求【放行级别为1级，乙方须在2022年12月30日前完成“生产样件放行”。按甲方Q/ZZ 50239.7配套产品—生产样件放行程序的要求，乙方根据甲方的要求，对各项放行规定需完成相应的工作内容，提交所需的文件和样件。甲方按Q/ZZ 50239.7配套产品—生产样件放行程序对乙方提供的文件进行分析、研究，对样件（品）进行必要的测试、试验、试装，形成相应的报告，最后做出是否对生产样件放行的决定，向供方、制造单位出具生产样件放行书】。

乙方从事上述工作，全部费用自理。

根据Q/ZZ 50239.7配套产品—生产样件放行程序的要求，乙方需向甲方提供的文件和样件如下表：

生产样件放行所需文件及样件

| 序号 | 文件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产样件提交保证书 | 1 | / |
| 2 | 尺寸检测报告 | 1 | / |
| 3 | 样品及样品提交原因 | 1 | / |
| 4 | 与配套产品相关的测试/实验报告 | 1 | / |
| 5 | 与强制法规相关的认证证书（若适用） | 1 | / |
| 6 | 过程流程图（process flowchart） | 1 | / |
| 7 | 设计FMEA结论（如配套产品由供方设计） | 1 | / |
| 8 | 过程FMEA结论 | 1 | / |
| 9 | 生产控制计划（Production control plan） | 1 | / |
| 10 | 测试及试验设备清单及其满足性分析 | 1 | / |
| 11 | 重要功能产品，其关键零部件的分供方和/或材料分供方清单 | 1 | / |

2.1.4 若产品涉及强制性标准，乙方应于2023年1月20日提交证书。费用由乙方自理。

YZ166251000038/2 认证型号：RC510077。

YZ166251000039/2、YZ166251000040/2 认证型号：RC510078。

3 产品价格

3.1 乙方应向甲方【采购中心】做初步报价，报价应含有成本构成的分解表。

3.2  3.1条所述价格仅适用于甲方做项目可行性研究，具体配套价格及成本构成，由乙方与甲方【采购中心】确定，乙方保证与甲方所属关联公司签署的配套价格不高于3.1条的初步报价。

4 费用

4.1 本协议涉及【豪沃TX驾驶室座椅】的开发费用由【乙方】承担。

4.2 本协议涉及【豪沃TX驾驶室座椅】的工装、模具费按照以下第【（2）】种方式承担。

（1）由【乙方】承担。

（2）对于模具成本过高需摊销工装模具费用的【豪沃TX驾驶室座椅】，工装模具摊销辆份为50000。

（3）对属于技术秘密或核心技术的【豪沃TX驾驶室座椅】，由甲方承担工装模具费，该工装模具的维修保养费用由乙方承担。

5 关于知识产权和物权

5.1 乙方保证其向甲方提供的本协议所涉及的所有技术、产品、服务拥有专有的、合法的知识产权或具有合法的来源，不存在侵犯任何第三人的知识产权。乙方应承担甲方因使用本协议技术服务或产品引起或发生的第三方提出的知识产权诉讼和索赔责任，对于因此造成的甲方损失，乙方应负全部赔偿责任，包括但不限于自担费用为甲方更换合格产品。

5.2 对于完全由甲方提供技术文件开发的产品，知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方及其关联公司承诺不以任何方式将该产品知识产权给第三方披露、转让或许可使用，以及不为第三方生产或开发相同或类似的产品。

5.3 合作开发产品的知识产权按以下第【（2）】条确定权属。

（1）归甲方所有。乙方不得以任何形式销售、许诺销售依据该技术生产制造的产品；不得就该商业秘密及产品申请专利权。

（2）归双方所有。但未经甲方书面同意，乙方及其关联公司承诺不以任何方式将该产品给第三方使用，以及将该产品知识产权给第三方披露、转让或许可使用, 不得将该产品知识产权申请专利。乙方同意，甲方可将该产品向第三方披露、转让或许可，但前提条件是利用该技术生产出的产品仅供货给甲方。

5.4 无论4.2条约定的工装模具费用由何方承担，该模具的所有权、知识产权均归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方及其关联公司承诺不以任何方式将该模具及其涉及的知识产权给第三方披露、转让或许可使用，以及不使用该模具为第三方生产或开发相同或类似的产品。

6 违约责任

甲乙双方应严格履行本协议项下条款，若一方违约，应当向另一方承担其因此造成的全部损失。

7 争议的解决

7.1 本协议的有效性、解释和履行适用中国法律。

7.2 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方协商解决，协商不成的按以下第【（1）】条选择。

（1）提交甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

（2）提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8 其它条款

8.1 本协议关联公司指通过股权或其它方式直接或间接控制或影响一方、或者被一方直接或间接控制或影响、或者与一方共同受控制或影响的任何主体。

8.2 本协议经双方签署后生效，本协议一式四份，各方各执二份，具有同等法律效力。

8.3其它约定：无

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

签字：           日期：                  签字：           日期：