模具变更协议

协议编号：CG-20220603-01ZC-bc

委托方：河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码：91130983077498644J

受托方：泊头市新峰模具有限公司    （以下简称乙方）

统一社会信用代码：911309816882127801

甲乙方经过友好协商，就合同编号为CG-20220603-01ZC的《模具委托制造合同》（以下简称“原合同”）中的冲压模具变更的相关事宜,达成如下条款，以资共同遵守。

一、原合同变更如下：

1.原合同中的护盖挂接片的相关冲压模具工序调整，由原合同中的六付模具，调整为三付模具（取消原合同中的后三付模具）。甲方委托乙方对模具进行TD并组装。原合同标的物变更为：

| 序号 | 模具名称 | 模具编号 | 数量 | 单位 | 未税价格 | 增值税额 | 含税价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靠背复位卷簧限位支架落料模具 | SLT0011493-MJ-01 | 1 | 付 | 10000.00 | 1300.00 | 11300.00 |  |
| 2 | 靠背复位卷簧限位支架成型模具 | SLT0011493-MJ-02 | 1 | 付 | 9880.53 | 1284.47 | 11165.00 | 含TD费 |
| 3 | 靠背复位卷簧限位支架翻边整形模具 | SLT0011493-MJ-03 | 1 | 付 | 9880.53 | 1284.47 | 11165.00 | 含TD费 |
| 4 | 旋转轴固定钣金落料冲孔模具 | SLT0011099-MJ-01 | 1 | 付 | 13097.35 | 1702.66 | 14800.01 |  |
| 5 | 旋转轴固定钣金成型模具 | SLT0011099-MJ-02 | 1 | 付 | 14097.35 | 1832.66 | 15930.01 | 含TD费 |
| 6 | 旋转轴固定钣金冲孔侧冲双工位模具 | SLT0011099-MJ-03 | 1 | 付 | 16637.17 | 2162.83 | 18800.00 |  |
| 7 | 驾驶员座垫前固定支架落料模具 | SLT0010955-MJ-01 | 1 | 付 | 10796.46 | 1403.54 | 12200.00 |  |
| 8 | 驾驶员座垫前固定支架成型模具 | SLT0010955-MJ-02 | 1 | 付 | 11796.46 | 1533.54 | 13330.00 | 含TD费 |
| 9 | 驾驶员座垫前固定支架整形模具 | SLT0010955-MJ-03 | 1 | 付 | 10380.53 | 1349.47 | 11730.00 | 含TD费 |
| 10 | 驾驶员座垫前固定支架冲孔模具 | SLT0010955-MJ-04 | 1 | 付 | 8053.10 | 1046.90 | 9100.00 |  |
| 11 | 驾驶员座垫前固定支架RH落料冲孔（一出二）模具 | SLT0010956-MJ-01 | 1 | 付 | 12300.88 | 1599.11 | 13899.99 |  |
| 12 | 驾驶员座垫前固定支架RH成型模具 | SLT0010956-MJ-02 | 1 | 付 | 14274.34 | 1855.66 | 16130.00 | 含TD费 |
| 13 | 驾驶员座垫前固定支架RH冲孔分离模具 | SLT0010956-MJ-03 | 1 | 付 | 9734.51 | 1265.49 | 11000.00 |  |
| 14 | 护盖挂接片落料冲孔模具 | SLT0010959-MJ-01 | 1 | 付 | 11327.43 | 1472.57 | 12800.00 |  |
| 15 | 护盖挂接片成型模具 | SLT0010959-MJ-02 | 1 | 付 | 11530.97 | 1499.03 | 13030.00 | 含TD费 |
| 16 | 护盖挂接片冲孔分离模具 | SLT0010959-MJ-03 | 1 | 付 | 8053.10 | 1046.90 | 9100.00 |  |
| 含13%增值税总计: |  |  |  |  |  |  | 205480 |  |

2.付款方式变更如下（甲方以电汇扣5%或承兑形式支付以下款项）：

2.1甲方已支付乙方原合同总金额的30%作为预付款（相当于本协议总额的33.21%），即68250.00元。

2.2本协议总金额的26.79%，作为预验收款,即55038.00元，乙方提供的样品经甲方验证合格、并且在乙方模具预验收合格后，甲方支付给乙方。

2.3本协议总金额的30%，作为模具验收款，即61644.00元，乙方将模具完成TD并组装完毕、模具在甲方验收合格，并且甲方收到乙方开具的13%税率全额增值税发票后，甲方支付给乙方。

2.4剩余本协议总金额的10%，作为质保金，即20548.00元，自模具验收之日起一年，无重大质量问题后，甲方支付给乙方。

二、其它

1、本协议经双方代表签字并盖章后，即告生效。

2、本协议一式贰份，双方各执壹份。本协议未提事宜，按照原合同约定执行。

甲方:  河北光华荣昌汽车部件有限公司       乙方: 泊头市新峰模具有限公司

(盖章)                                    (盖章)

法定代表人/授权代表签字：                 法定代表人/授权代表签字：

年    月    日                             年    月    日