工作联系函

（内部）                    编号：JTHR2023

■申请 □通知 □通报 □报告

主题： G3第二批订单软模件加工需求

| 各位领导： 关于G3手动座椅注塑模具，共计开发12套模具，由于首付款支付延迟（4月26日支付），供应商模具加工周期延迟，部分模具完成时间延长至6月10日，无法满足客户5月25日订单需求，现申请加工制作以下硅胶模具罩壳用于订单交付，请领导批准； 序号; 零件号; 名称; 图示; 数量; 需求时间. 1; SHT0015195; 副驾驶高配安全带出口罩壳底座; 20; 5月18日. 2; SHT0015196; 副驾驶高配安全带出口罩壳; 20. 3; SHT0015221; 副驾驶高配右侧罩壳; 20. 4; SHT0015222; 驾驶员左侧罩壳; 20. |
| --- |
| 拟文：连晓雨 | 审核： | 日期：20230428 | 发起部门： 项目管理部 |
| 发起部门意见： |  |  | 批准日期： |
| 接收部门意见： |  |  | 接收日期： |
|  |  |  | 接收日期： |
| 总经理的意见： |  |  | 批准日期： |