合同登记编号：

| X | A | F | R | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环境技术咨询服务合同书

项  目  名  称 ：  西安光华荣昌汽车部件有限公司有机废气治理设计方案及施工项目

委托单位（甲方）： 西安光华荣昌汽车部件有限公司

受托单位（乙方）：西安丰润环境科技有限公司

签订地点：西安市

签订时间：  年  月  日

环境技术咨询服务合同书

为明确甲、乙双方在本项目工作中的权利、义务和责任，经甲、乙双方友好协商并依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、等法律、法规、规范规定，双方签订以下技术服务合同，以资共同遵守。

一、服务的内容和要求：

乙方受甲方委托，为其编制《西安光华荣昌汽车部件有限公司有机废气治理项目设计方案》及活性炭等配套设施供应和改造施工（详见附件1）。

二、甲方的责任事项：

在合同签订后甲方应向乙方支付定金并提供下列资料和工作条件：

- 甲方应积极配合乙方编制《西安光华荣昌汽车部件有限公司有机废气治理项目设计方案》，按国家相关要求，真实、准确、完整、及时提供编制所必需的资料，重点包括厂区平面图、环境影响评价文件、环评批复、验收及排污许可等相关资料；甲方应对所提供的资料文件的真实性、合法性负责；

- 甲方应安排专人负责现场调查的组织协调，为乙方的现场调查及现场施工提供包括：畅通的进场通道、足够的设备安装空间、安装调试所需的水源、电源等。

3、甲方保证按照本合同及其附件约定认真履行本合同中涉及甲方责任的各项条款,应及时按照合同条款支付各项合同款，如果由于合同款不能及时到位所造成的工期延误及损失由甲方自行承担。

三、乙方的责任事项：

1、乙方接受甲方委托并收到甲方预付款后及与本项目有关的全部资料后，15个工作日提交《西安光华荣昌汽车部件有限公司有机废气治理项目设计方案》初稿，并报送西安市生态环境局高陵区分局等候专家评审；方案通过专家审核并收到第二笔合回款后20个工作日内完成改造工作。

2、乙方保证在未得到甲方许可的情况下，不向任何第三方泄露本项目的技术资料和其它信息（司法部门及行业主管部门除外）。

3、乙方负责专家技术评审时对方案有关内容进行说明、解释、修改。

4、乙方协助甲方报送西安市生态环境局高陵区分局，《西安光华荣昌汽车部件有限公司有机废气治理项目设计方案》如需修改，修改至主管部门认可为止。

5、经二次修改后，乙方设计、施工能力、施工水平仍不能满足甲方质量、安全、进度等工程实施标准及主管部门要求的，视为乙方根本性违约，甲方有权要求乙方提前退场并解除本合同且不承担乙方因退场而发生的退场费、遣散费等任何费用，乙方应返还甲方已支付的全部服务费；同时甲方有权就本项目重新发包，因此给甲方造成损失的，乙方需承担赔偿责任。

四、报酬及其支付方式：

（一）、技术服务报酬：根据项目建设实际情况、行业及污染源数量，本次服务费用：人民币（小写）：¥66000.00元，人民币（大写）：¥陆万陆千元整（含增值税专用发票）。

（二）、费用支付方式：

1、合同签订10个工作日内甲方支付给乙方首付款人民币（小写）：¥20000.00元，人民币（大写）：¥ 贰万元整。

2、《西安光华荣昌汽车部件有限公司有机废气治理项目设计方案》通过专家审核后，10个工作日内甲方支付乙方合同款人民币小写：¥30000.00元  ，人民币大写：¥叁万元整  。

3、乙方供应活性炭等配套设施和改造施工完成后，验收环境检测各项指标达标环并报环保局审批通过后30个工作日内乙方向甲方开具发票，甲方支付给乙方合同尾款人民币小写： ¥16000.00元，人民币大写：¥壹万陆仟元整  ；（）。

四、安全文明施工

1. 乙方应遵守工程建设的安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，要做好必要的安全防护措施。

2.乙方须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。对施工范围内的其他可能造成人员伤亡的场所和物品，乙方应设置明显的禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳、禁止攀爬等安全警告标志。

3.发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

4.因乙方原因导致出现质量安全事故，由此造成的一切法律责任及损失均由乙方承担。如甲方因此承担赔偿责任或行政责任，甲方有权向乙方足额追偿。甲方并有权要求解除合同且不承担乙方因此而产生的任何费用和损失。

五、其它事宜：

1、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

2、本合同甲乙双方代表签字盖章后生效。合同条款履行完毕后自行失效。

3、其它未尽事宜，甲乙方应本着友好态度协商解决。必要时双方同意委托合同签订地所在人民法院裁决合同纠纷。

| 项 目 | 委 托 单 位（甲方） | 项 目 | 受托单位（乙方） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 西安光华荣昌汽车部件有限公司 （盖章） | 单位名称 | 西安丰润环境科技有限公司 （盖章） |
| 单位地址 | 陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号 | 单位地址 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城二路22号海璟国际5号楼1004室 |
| 法人、委托代理人（签章） |  | 法人、委托代理人（签章） |  |
| 签订时间 |  | 签订时间 |  |
| 联系电话 | 19929031526 | 联系电话 | 18189297978 |
| 开户银行 | 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行 | 开户银行 | 西安银行股份有限公司西安南二环西段支行 |
| 帐 号 | 26170201040003269 | 帐 号 | 808011580000148184 |

附件1:

| 名称 | 数量 | 备注 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气治理设施提标改造方案 | 1 | 现场勘查 | 1800 | 1800 |
|  | / | 方案编制及装订费 | 8000 | 8000 |
|  | / | 专家评审费(包通过） | 10000 | 10000 |
|  | 1 | 环境检测费 | 6500 | 6500 |
| 活性炭环保箱 | 2组 | 符合环保标准（含炭600碘值） | 9250 | 18500 |
| 集气罩软皮联 | 1批 | 改造集气罩 | 2500 | 2500 |
| 管道 | 1批 | 连接活性炭箱及风机 | 3200 | 3200 |
| 弯头、法兰、三通、 角铁、密封胶、胶带等辅料 | 一批 | 配套标准 | 2800 | 2800 |
| 安装费 | 约8日历天 | 环保标准（含废气管道检修及更换） | 1500 | 12000 |
| 运费 | 工程全部 | 汽车 | 3000 | 3000 |
| 总费用 | 备注：1、承诺整体包过。 |  |  | 68300 |
| 优惠后总价 | 大写：陆万陆仟元整，小写：66000.00元 |  |  |  |
| 报价单位：西安丰润环境科技有限公司 联系人：范经理 联系电话：18189297978 |  |  |  |  |