用电设备试验合同

发包单位：长春光华荣昌汽车部件有限公司

承包单位：中鼎（吉林）智能制造工程有限公司

2023年  5 月 26 日

用电设备试验合同

发包单位：长春光华荣昌汽车部件有限公司               （以下简称甲方）

承包单位：中鼎（吉林）智能制造工程有限公司            （以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就用电设备试验事项协商一致订立本合同。

第一条 工程概况

1.1试验内容：高压柜6台、干式变压器2台、10KV配出电缆2根试验工程 （含清灰除尘）具体详单见附件。

1.2试验地点：

第二条 合同工期

2.1合同工期总日历天数：  10 个工作日。

第三条 工程质量

3.1乙方必须按照相关电气操作规程规定进行试验、检测并出具相应试验报告，确保项目通过电力部门验收。

第四条 合同价款及支付方式

4.1本合同总价款为人民币（大写）：贰万肆仟柒佰伍拾元整（￥:24750.00元整）（含6%增值税专用发票）。

4.2付款方式：合同签订盖章生效后甲方一次性支付乙方全部试验款后，乙方组织试验人员进行试验。

第五条 甲方工作

5.1施工现场具备开工条件和完成时间的要求：以甲方通知为准

5.2水、电、电讯线路接至施工现场地的时间、地点和供应要求：具备条件

第六条 乙方工作

6.1施工安全防护工作的要求：

根据工程需要设置必要的安全防护措施（如：安全围栏及警示标识、提醒标志等）乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任

6.2对施工现场交通和噪音的要求：

认真执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

6.3施工场地整洁卫生的要求：

保持施工现场清洁，符合环境保护要求

第七条 合同生效与终止

本合同在双方签字或盖章之日起生效，甲、乙双方履行合同中全部义务本合同即告终止。

第八条 合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。

| 发包单位（签章）：长春光华荣昌汽车部件有限公司 地址：长春经济技术开发区常德路1800号9-3号厂房 法定代表人： 委托代理人： 电话：01089774857 开户银行：长春工商银行股份有限公司长春环城支行 账号：4200223009200017968 税号：91220101MA149JDC4T | 承包单位（签章）：中鼎（吉林）智能制造工程有限公司 地址：吉林省长春市绿园区金麦街1000号 法定代表人： 委托代理人： 电话：0431-87888111 开户银行：长春发展农村商业银行合心支行 账号：0710605011015200002285 税号：91220101795243689X |
| --- | --- |

合同订立时间：2023年5月26日

| 试验项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主项目 | 试验分项 | 试验说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 金额(元） |
| 高压柜试验 | CT设备进行绝缘摇测 | 1次/年 | 台 | 6 | 190 | 1140 | 15000 |
|  | CT触头涂导电膏、连接螺栓进行紧固 | 1次/年 | 台 | 6 | 100 | 600 |  |
|  | CT进行交流耐压试验 | 1次/年 | 台 | 6 | 300 | 1800 |  |
|  | PT设备进行绝缘摇测 | 1次/年 | 台 | 4 | 200 | 800 |  |
|  | PT进行交流耐压试验 | 1次/年 | 台 | 4 | 300 | 1200 |  |
|  | PT触头涂导电膏、连接螺栓进行紧固 | 1次/年 | 台 | 4 | 100 | 400 |  |
|  | 高压断路器耐压试验 | 1次/年 | 台 | 3 | 750 | 2250 |  |
|  | 高压断路器绝缘试验 | 1次/年 | 台 | 3 | 270 | 810 |  |
|  | 高压断路器回路电阻试验 | 1次/年 | 台 | 3 | 400 | 1200 |  |
|  | 高压断路器机械特性试验 | 1次/年 | 台 | 3 | 600 | 1800 |  |
|  | 综合保护调试与校验 | 1次/年 | 台 | 3 | 600 | 1800 |  |
|  | 整体耐压试验 | 1次/年 | 台 | 6 | 200 | 1200 |  |
| 10KV高压电缆试验 | 电缆相间直流耐压试验 | 1次/年 | 条 | 2 | 340 | 680 | 3200 |
|  | 电缆相间交流耐压试验 | 1次/年 | 条 | 2 | 350 | 700 |  |
|  | 电缆相间直流泄漏电流试验 | 1次/年 | 条 | 2 | 400 | 800 |  |
|  | 接地电阻试验 | 1次/年 | 条 | 2 | 160 | 320 |  |
|  | 外观检查 | 1次/年 | 条 | 2 | 50 | 100 |  |
|  | 对地绝缘电阻试验 | 1次/年 | 条 | 2 | 150 | 300 |  |
|  | 相间绝缘电阻检测 | 1次/年 | 条 | 2 | 150 | 300 |  |
| 变压器试验 | 变压器内部与外部清扫 | 1次/年 | 台 | 2 | 150 | 300 | 6550 |
|  | 变压器高、低压绕组直流电阻测量 | 1次/年 | 台 | 2 | 600 | 1200 |  |
|  | 变压器耐压试验 | 1次/年 | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |
|  | 变压器变比测试 | 1次/年 | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |
|  | 绝缘检测 | 1次/年 | 台 | 2 | 300 | 600 |  |
|  | 温度报警跳闸校验 | 1次/年 | 台 | 2 | 130 | 260 |  |
|  | 散热系统检查 | 1次/年 | 台 | 2 | 95 | 190 |  |
| 合计（含增值税率6%): |  |  |  |  |  |  | 24750 |