光华荣昌汽车部件有限公司

会议纪要

编号：GHRC-XMLH-2023-0707

| 主题 | 项目周例会—7月份第一周 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2023年07月07 日 | 地 点 | 一楼小会议室 |  |  |
| 会议方式 | ☑现场 □电话会议 ☑视频会议 |  |  |  |  |
| 主持： 辛洪旺 记录： 辛洪旺 签发： 刘东明 |  | 出席人员： 徐海峰、吴孝伟、连晓雨 |  |  |  |
| - 会议议题 2023正式立项项目进度汇报 |  |  |  |  |  |
| Ⅱ. 研讨内容： |  |  |  |  |  |
| 问题模块 | 主要工作内容 |  |  | 责任人 | 完成节点 |
| 关于项目汇报事宜 | 根据会议部门负责人所提的问题，优化及完善更新项目管控汇总表内容 |  |  | 项目部所有人员 | 7月12日前 |
| 关于项目开口问题事宜 | 各项目经理将项目开口问题，按项目归类统一记录到NAS平台—团队文件夹—集团项目管理部空间—2023年度项目开口问题清单汇总里面，并实施更新。 |  |  | 项目部所有人员 | 自7月9日起 |
| 关于项目进度汇报事宜 | 正常情况下，每周五下午两点为项目部例会时间，每人发言不超过10分钟，简明扼要的汇报问题。 |  |  | 项目部所有人 | 自7月9日起 |
| 关于工作计划编制事宜 | 项目部人员将工作计划每周一下班前汇总至部门负责人，并予以发布，并形成周固定的工作。 |  |  | 项目部门所有人员 | 自7月10日起 |
| 关于模具开发事宜 | - 下发开模指令需附带相关开模件的数据冻结报告，发起人与营销经理确认开模费用的支付单位，并予以说明；由项目部负责人审核、刘总、赵总批准； - 对于设计变更引起的开模：客户发起的变更，由营销经理提供书面的新开模具原因及模具费用的支付单位说明，并经营销总监、赵总批准后传递至项目经理处。内部发起的设计变更新开模具，由发起人提供书面的新开模具原因说明，并经工程院院长、赵总批准后传递至项目经理处。该说明将作为下发开模指令的附件之一。 |  |  | 项目经理 设变发起人 | 自7月9日起 |
| 主送：各参会人员、梅小飞 |  |  |  |  |  |
| 抄送：刘总、王总、冯总、周赛部长、 |  |  |  |  |  |
| 表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm） |  |  |  |  |  |