|  | 出差报告 | 裁 决 | 编 制 | 批 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 赵伟 |  |
| ■报告 □申请 □ 通知 |  | 意 见 |  |  |
| 制作日期 |  |  |  |  |
| 实行日期 |  |  |  |  |

公司领导： 您好! 按照项目进2023年9月1日-9月30日到济南重汽，共计21天（共计27天，其中5天黄骅）。工作如下： 日常工作： 22023年销售预算3600万元，截止到9月份完成：1531.45万余。9月实际销售额：207.7万元，实际回款：191,77万元。 项目进展： 自适应3.0①出口公司下发需求指令（8月7号）完成。②我司提交安全带及座椅配置（8月30号）完成。③采购中心发起竞标（10月10日），同时洽谈价格 （11月10日）。④提供样件做整车出口认证（12月5日）。⑤样件装车评审。⑥小批量验证。⑦批量供货。气阀、气囊①客户提供最新样件（8月14日）。②我司匹配最佳方案（8月30日），提交分析报告 项目是否跟进。③提供匹配后样件，进行实验（9月30日）。④采购重汽发起采购指令，同时下发产品价格（9月30日）。⑤小批量验证。⑥批量供货。 另： 快递费用：354.4元。寄中秋礼品！ 赵伟 2023年10月15日星期一

A4(210×297)                                      NO/1-1