工作联系函

（内部）                    编号：

■申请 □通知 □通报 □报告

主题：关于泰纳特斯、新起点转盘塑料件结算的申请

各位领导： 目标：3.1C自适应项目进入小批试装阶段，目前内绞架固定块注塑模具已开发完成且已通过样件验证具备移模条件，4.28移模完成。 原因：模具厂家新起点老板沟通该模具开发票，对方迟迟不开等待之前调货样件的结算，导致无法进行移模，我司无法正常组装3.1/3.1C底座模块化。 解决措施： 1、徐海峰、刘海英从泰纳特斯公司之前调的转盘及其小批量试装件共24100元价格确认签订合同4.28日完成；以上数量已和河北工厂及长春工厂确认，实际收货数量与泰纳特斯提供数量一致，全部用于J6G旋转副驾座椅装配交付订单，附有收货单，现需我司采购方立金与泰纳特斯就试装件费用进行价格审批，签订合同4.28日完成，付款结算后进行内绞架固定块注塑模具移模4.30日完成。 2、从新起点公司调的欧马可开关面板1630件，共1400元，价格确认签订合同，之后会一起把发票开给我司，已完成合同签订，已解决。付完款后可以移模4.30日完成。 以上请按时完成任务，否则影响项目进度，请大家认真对待此事！ 以上请领导批示。