

	议  题
	G3补充整形模具和恩杰模具验收问题/H6扶手设变价格评审

	简  介
	G3补充整形模具和恩杰模具验收问题/H6扶手设变价格评审

	时  间
	2024年6月4日16：30-17：30

	地  点
	腾讯会议

	主  持
	刘文政
	辅  导
	-

	参会人员
	                    

	会议事项

	1.
	工艺部发起：模具供应商恩杰对G3--左、右框连接板进行打样，对样件测量结果如图:平面平行度大1.8。根据试装情况与技术人员候广冀侯工评估，平行度差，影响装配。
经沟通，现有冲压工艺模具无法改善此处变形(现有工艺:落料冲孔-成型)，需增加整形模。申请增加。
整形模具一套，工艺部预估委外价格未税费用含税2.97万材料（DC53）。
[image: image1.emf]吉利G3-左框连接 板整形模具报价预估价格.xlsx


供应商恩杰报价含税，3.2657万，材料CR12mov
[image: image2.emf]SHT0015272(274) -cr12MOV整形模具报价.xlsx

；按照技术协议材料（DC53）报价含税10.69万。
[image: image3.emf]SHT0015272-274 DC53模具报价表.xls



	2
	1.G3冲压模具与技术材料不否，供应商：南皮恩杰，
已签订执行的合同金额：1126610元，预付50%，移模款30%，剩余20%质保金
[image: image4.emf]采购合同及技术协 议.pdf


已签订未执行的合同金额：32657元（整形模具），预付款阶段；
设变三次产生金额21530元；
采购沟通结果：恩杰不同意更换材料，且不认可我司技术协议的要求。
2.结合现有的G3项目进度和周期，对以上事件讨论解决方法。

	3
	H6扶手设变取消橡胶堵塞（0.66元），改为内置弹簧0.13，节约成本0.53元；
[image: image5.png]me/88 PR/ TEER s | mEnE s e | s e

i
ESEIRAES R AES IR AR
SHT0017241 [BRFIRITIR AL |14 13% 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13






	会议决策

	1
	1. 材料对比性格和价格方面:Cr12mov:21/kg，DC53:51/KG;

2. 按照以往经验冲压工程师评估Cr12mov到30万次寿命，风险较低;
3. 验收模具和技术协议材料不一致，模具寿命有风险；
4. 先解决模具验收问题；
5. 对模具加工过程的管控问题（包括：材料，制造过程）-建议修改流程；
6. 模具结合产品验收，产品缺少验收标准；
7. 整形模具-继续在恩杰开发；
8. 恩杰的其余模具验收-邓工整理验收明细，商务确定验收时间；
1）5月31号联系恩杰付总，说是协调下等结果，6月4号联系恩杰付总，刚说这个事，说是他在协调，电话直接挂断，再打直接呼叫转移。
鉴于以上情况，建议模具直接转移到我司后安装调试时对预验收问题点进行实物验证：
[image: image6.emf]南皮恩杰G3模具预 验收报告-2024.4.25维修完成.xlsx

 
2）对恩杰的模具带问题验收，移模后再调试的时候打件验证，维修；
3）对整形的这个物料，整套模具要求恩杰维修模具，直到具备验收。

9. 关于材料事情等模具验收后再定；
机台大小问题组织会议交流-啸宇-已开会，啸宇配合我司整改；

	2
	选定海兴中盛，定价0.13元。

	备注：
	


[image: image7.jpg]©

GOLDRARE



Sheet2 (2)

		模具报价单(恩杰五金）

		BOM中产品信息												模具信息

		序号		零件名称		零件号		零件简图		材质		厚度		使用设备(T)		工序		工序内容		模具数量		模具报价尺寸						掏空系数		模具重量吨		模具类型		模具单价
万元（未税）		模具价格

																						长/mm		宽/mm		高/mm

		1		左框连接板		SHT0015272(274)				QSTE420TM		2.5		250T				整形		1		750		450		480		0.65		0.83		钢板模		2.89		2.89



















																																		总计		2.89







































































































































































































































































































































































image1.png









1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A 


B 


C 


模具报价单(恩杰五金）�


BOM中产品信息�


序号


1


零件名称


左框连接板


零件号


SHT0015272(274)



_1779012999.xls
Sheet2

		SHT0015272-274模具报价（恩杰五金）

		序号		图号		产品名称		产品图片		产品材质		产品料厚		利用率		产品净重kg		工序		工序名称		模具数量		设备吨位		冲压线		模具类型		预估模具尺寸						模具价格(万元)未税		价格小计
(万元)未税		备注		TD费用（万元）

																														长mm		宽mm		高mm

		1		SHT0015272-274								2.5				0.78				侧整型		1		260T				钢板模		780		550		455		9.46		9.46		DC53价格为CR12mov的3.5倍		不包含












_1779013167.pdf








































































































		图像-01

		图像-02

		图像-03

		图像-04

		图像-05

		图像-06

		图像-07

		图像-08

		图像-09

		图像-10

		图像-11

		图像-12

		图像-13

		图像-14

		图像-15

		图像-16

		图像-17

		图像-18

		图像-19

		图像-20

		图像-21

		图像-22

		图像-23

		图像-24

		图像-25

		图像-26




模具报价表 

		吉利G3-左框连接板整形模具报价




		序号		产品名称		产品编号		产品料厚
（t）		工序名称		模具尺寸						模具数量(套)		模具重量（KG）		冲床吨位（T）		模具价格（万）

												长		(宽）		高

		1		左框连接板		SHT0015272 
(274)		2.0		整形		750		500		480		1		848		260		2.97











																		1						2.97















































1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A 


B 


C 


¼ªÀûG3-×ó¿òÁ¬½Ó°åÕûÐÎÄ£¾ß±¨¼Û





ÐòºÅ


1


²úÆ·Ãû³Æ


×ó¿òÁ¬½Ó°å


²úÆ·±àºÅ


SHT0015272


(274)



预验收报告

		  设备、工装(模具、夹具、检具、治具)预验收纪要														表单编号		GR-54-04-11（A/1)				模具整改时间

																纸张		A4(210×297）

																顺序号

		项目代码								设计单位		南皮恩杰模具厂				编制

		设备工装名称				G3冲压模具				制造单位		南皮恩杰模具厂				审核

		设备工装编号				详细下表				验收日期		4/20/24				批准

		工装类别				冲压模具				验收数量						批准日期

		产量代码				零件名称		工序名称		预验收情况								图片

		SHT0015256				副驾安全带高调机构固定板1		OP10		无明显问题

								OP20		压痕、划伤												已完成

								0P30		取件困难、压痕毛刺												已完成

								0P40		缺定位、限高未装												已完成

								0P50		小弯不平行、限高未装

								0P05		落料模未开												已完成

		SHT0015257				副驾安全带高调机构固定板2		OP10		限高未装												已完成

								OP20		限高未装												已完成

								0P30		毛刺、限高未装												已完成

								0P40		无明显问题

								0P50		直边变形												已完成

								0P05		落料模未开												已完成

		SHT0015265				后罩壳固定钣金		OP10		料片窄9MM、下模不脱料

								OP20		无明显问题

								0P30		上模不脱料、成型开裂												已完成

								0P40		无明显问题

								0P50		无明显问题



		SHT0015268				安全带卷收器固定钣金		OP10		无明显问题

								OP20		无明显问题

								OP30		无明显问题







		SHT0015269				副司机安全带卷收器固定钣金		OP10		安全带卷收器固定钣金共用

								OP20		安全带卷收器固定钣金共用

								OP30		安全带卷收器固定钣金共用







		SHT0015272				左框连接板		OP10		毛刺										备注:考虑增加整型模具，保证平面度与平行度，平行度0.2		5/10/24

								OP20		宽度大1.8												待贵司确定是否增加整形模具









		SHT0015274				右框连接板		OP10		左框连接板共用

								OP20		左框连接板共用









		SHT0015275				前连接框		OP10		无明显问题

								OP20		宽度小1









		SHT0015278				高配底支架左边板		OP10		无明显问题

								OP20		小边宽度小0.8、高度大0.3

								0P30		无明显问题

								0P40		底面不平、角度小、宽度宽0.3、轻微划伤												已完成





		SHT0015279				标配底支架左边板		OP10										产品取消

								OP20

								0P30

								0P40





		SHT0015280				后安装支架		OP10		无明显问题

								OP20		无明显问题

								0P30		小弯宽度小0.3

								0P40		无明显问题





		SHT0015281				左前脚架		OP10		无明显问题

								OP20		无明显问题

								0P30		无明显问题







		SHT0015282				右前脚架		OP10		左前脚架共用

								OP20		左前脚架共用

								0P30		左前脚架共用







		SHT0015284				标配前支撑钣金		OP10										产品取消

								OP20

								0P30







		SHT0015286				标配后支撑钣金		OP10		边线不平												已完成

								OP20		角度小1度，（应控制在0.3内）

								0P30		取件困难												已完成

								OP05		落料模未开												已完成





		SHT0015288				高配前支撑钣金		OP10		无明显问题

								OP20		中间宽度小0.5

								0P30		无明显问题







		SHT0015290				高配后支撑钣金		OP10		无明显问题

								OP20		无明显问题

								0P30		无明显问题







		SHT0015320				G3副司机座椅底支架上板		OP10										模具过大，需委外试模，机床未联系好，未试模				成型模轻微超差，其余已完成

								OP20

								0P30

								0P40





		SHT0015321				G3副司机座椅底支架左下板		OP10		无明显问题										备注：高度-1到0，长度-1到0，成型角度-1到0度。

								OP20		长度短1、高度高0.8												已完成

								0P30		成型角度大2度，边不直												已完成

								0P40		限位需调整												已完成





		SHT0015322				G3副司机座椅底支架右下板		OP10		G3副司机座椅底支架左下板共用

								OP20		G3副司机座椅底支架左下板共用

								0P30		G3副司机座椅底支架左下板共用

								0P40		G3副司机座椅底支架左下板共用





		SHT0015323				G3副司机座椅底支架中间连接板		OP10		无明显问题

								OP20		宽度宽0.4









		SHT0015324				G3副司机座椅底支架后连接钣金		OP10		无明显问题

								OP20		无明显问题

								0P30		宽度宽0.4

								0P40		无明显问题





		SHT0015438				点焊螺母增强片		OP10		无明显问题











		SHT0015437				高配底支架补强板		OP10		无明显问题











		共性问题																/

		预验收结果						 □合格             □不合格          □有条件接受

		预验收的依据						 □数模             □2D图            □小批量试生产

		试生产产品的数量						 □100～200套       □>200套          □>3个月            □<3个月

		验
收
项
目		设备外表处理				 □防锈             □没有防锈        □不需防锈

				操作的方便性				 □操作方便         □操作不方便

				生产的稳定性				 □稳定             □不稳定

				使用的安全性				 □安全             □不安全

				装拆的方便性				 □方便             □不方便

				铭牌位置内容				 □正确             □不正确

				附 件 清 单				 □模具2D图纸       □模具3D数据      □模具检查报告书

		补
充
说
明		预验收结果：本次模具移转河北工厂前，进行试模预验收。根据试模生产发现存在的一些问题，后续由恩杰在正式移转模具前，完成维修、调整并消除。

		验
收
会
签		采购部

				制造工艺部

				设备工装使用单位

				质量部

				其他会签





Sheet1





image1.jpeg







image10.jpeg







image11.jpeg







image12.jpeg

| \H
b O

E

(=]

= o
= 1

-

av
B

H\HHU\l\\\\!l\'\\l\'\li\w g

|
Wi &







image13.jpeg







image14.jpeg







image15.jpeg







image16.jpeg







image17.jpeg







image18.jpeg







image19.jpeg







image2.jpeg







image20.jpeg







image21.jpeg







image22.jpeg

00000008
sn ok arpaneses

oD 0ODDDDOOOD

000000 IIUIVY
W

PYPYPYU






image23.jpeg







image24.jpeg







image25.jpeg







image26.jpeg







image27.jpeg







image28.jpeg







image29.jpeg







image3.jpeg







image30.png

axws

EX3)

A3m 208

AEED: s
LEFARSER, SBRTEER-HFRAMT
TEARTRINEN:
ARFATFLRANE: RRERN; dRih. AN #0;
AFRUAPUAKE AN AREHRRA OPLE;
B R TEE
SR RN ALGET BT SR A RN S AR







image31.png

angn T Fxm1s
S5 i) !
- ¢
S
4
]
WE
i w2 nnu
[BEEEnDER i
i T AR / [eals]
i [ ban =Ry J
T n ra
) i *
ASRERT v
2x7e =
+ 4o LI + + b
h AT ~ Ty
A | D A S TS 4D §
) s \T NI LA ML A
| — :
AR e w16 [ | EICET|
80
Tty [4]
RLINY







image32.png

),

=
pRm 3
w1 3
T
/EESEAT] ot

519 20.2

RAEE:
LERRATER, ALATIRE-RARASL
AMEATRENEN

ATPANTARERR. SRFAN BRAN AN, 4T
ATARABRAA SN, AAESRNL NN

ERERERER LA
RS R AGAT WSS AR RRE s R

[TETRY






image33.png

R

2.5







image4.jpeg







image5.jpeg







image6.jpeg







image7.jpeg







image8.jpeg







image9.jpeg

00
POPVOVIL
ST









1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


A 


B 


C 


D 


零件名称


工序名称


OP10


OP20


项目代码





设备工装名称


G3冲压模具


设备工装编号


详细下表


工装类别


冲压模具


产量代码


副驾安全带高调


机构固定板1�


  设备、工装(模具、夹具、检具、治具)预验收纪要


SHT0015256



