[image: image1][image: image2.png]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                                        GL-JL-346-A                      

合同编号：HT-CG-24-035-067-24661

技术协议
甲方：阿尔特汽车技术股份有限公司

法定代表人：宣奇武

通信地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院
联系人：

电话：010-67892288

乙方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司
法定代表人：赵月强
通信地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园46区
联系人：卢中华
电话：15673302568

签订地点：北京
签订日期： 2024 年 6  月 20  日 

目  录
2第一节    项目描述


21
项目背景


22
产品开发依据


3
产品数据确认
3
第二节    开发内容
4
1
开发范围
4
2
产品设计寿命
4
3
法规标准
4
第三节   项目管控
5
1
开发计划
5
2
交付物清单
5
3
产品交付及验收
6
第四节   产品变更
9
第五节   附件清单
10


技术协议
甲方：阿尔特汽车技术股份有限公司
乙方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司
依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规的规定，双方本着自愿平等、诚实守信的原则，经平等友好协商，达成如下技术协议，以供双方严格遵守。
第一节    项目描述
项目背景
甲方选定乙方为甲方的零部件开发方，并委托乙方进行零部件的研制和开发工作。

乙方自愿接受甲方委托，并在本协议所涉零部件的研制、开发领域拥有较强的技术实力及专业的设备设施、技术人员。

甲、乙双方本着诚信原则，经友好协商，共同就附件1的协议零部件（以下简称零部件）清单中的零部件开发达成如下技术协议，以兹双方共同遵守。

本协议宗旨系明确乙方按规定的技术、质量、进度等要求，为甲方研制、开发附件1规定的零部件。

产品开发依据
⑴ 设计资料包含产品2D图、3D数模和技术标准等产品数据。

⑵ 甲乙双方同意采用____④___方式作为本协议零部件开发依据，双方提供的设计资料和样品应是无偿的，设计资料清单见附件2：

①甲方向乙方提供本协议零部件的设计资料。

②乙方向甲方提供经甲方认可本协议零部件的设计资料。

③甲方向乙方提供协议零部件的样品或设计边界，乙方按照样品或设计边界进行设计，设计完成后提交经甲方认可的设计资料。

④协议零部件为乙方自行开发产品，其样品及设计资料须经甲方认可。

⑶ 乙方开发的协议零部件应符合本协议约定的技术规范和要求，且满足双方确认的甲方及协议零部件使用单位的实际需要，具体要求详见附件3。

⑷ 附件3中的技术要求为技术准备时使用，最终以本协议指定产品的2D图和3D数模为准。
产品数据确认
⑴ 甲乙双方同意按照_____③_____方式对协议零部件的产品数据（含2D图和3D数模）进行确认：

①协议零部件的2D图或3D数模由甲方绘制，甲方将2D图或3D数模提供给乙方作为开发和生产的依据。

②协议零部件的3D数模由甲方绘制，乙方根据甲方提供的3D数模作为开发和生产的依据。同时乙方应向甲方提供与产品的相符的2D图。

③协议零部件的2D图和3D数模由乙方绘制。

⑵ 如协议零部件的2D图和3D数模由乙方绘制的，按照以下程序进行：

① 乙方在设计评审后，向甲方提供产品文件的版本如下：

Ⅰ、3D数模采用CATIAV5R2018版本；

Ⅱ、2D图采用CATIAV5R2018或AutoCAD2023版本；

乙方提供的产品数据经甲方审核无误后，甲方将向乙方发布产品数据。在乙方提交的产品数据未通过甲方认可前，甲方不接受乙方的正式送样并有权拒绝试装乙方样件；乙方应按甲方的发布数据进行工装样件生产。

② 乙方应无偿向甲方提供协议零部件的全部相关设计资料。

⑶ 甲、乙双方的产品数据（含技术文件）传输渠道为甲方提供的产品数据收发平台、FTP或刻录光盘（邮寄）三种，其他方式甲方一律不认可。

⑷ 甲方发布给乙方的产品数据类别及用途如下：

①发布数据：作为批量生产依据；

②变更数据：作为设计变更依据；

③参考数据：仅作为协同设计交流使用。

第二节    开发内容

开发范围
乙方按规定的技术、质量、进度等要求，为甲方研制、开发附件1规定的零部件。
产品设计寿命
⑴乙方产品的设计寿命应满足附件3的要求，自车辆售出之日起，产品用在具有使用寿命内的车辆上能保证实现正常使用功能，并应满足国家相关法律、法规对汽车产品有关修理、更换、退货责任等内容的规定。

⑵随着国家或地方法规对汽车产品质量或技术水平要求（如安全、节能与环保等）有所提高时，甲方有权相应提高产品质量或技术水平要求，届时乙方提供的协议零部件应满足最新国家和地方法规的相关要求。

⑶乙方的协议零部件出现问题时，由双方共同确认产品质量问题。若确认产品质量是乙方问题是由于乙方原因所引起的，不论甲方是否召回，乙方应承担全部责任。

如乙方协议零部件原因（或原因之一），导致国家权力部门判定甲方或协议零部件使用单位的产品存在质量问题等瑕疵，由此产生的（包括但不限于甲方和协议零部件使用单位）所有费用支出、损失等均由乙方承担。
法规标准
此项目相关系统及零部件设计须满足相关法规要求，具体见附件9 CAMDS合规声明及承诺书
第三节   项目管控
开发计划
⑴ 乙方按照甲乙双方在签定本协议前已经协商确定的《零部件开发节点计划表》（按附件4）的要求，进行该协议零部件各个阶段的工作。乙方需定期（甲乙双方约定的周期）向甲方汇报开发进度，必要时提供照片或视频。

⑵ 签订本协议之后，乙方根据《零部件开发节点计划表》规定，按照甲乙双方协商签订零部件开发节点计划表（该表是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力）

⑶ 若因特殊情况乙方不能按《零部件开发节点计划表》中规定的时间完成每个阶段的工作，乙方应立即将有关情况书面通知甲方，并及时提供有关证明材料，取得甲方认可。乙方的书面报告应包含具体的可行性计划和问题对项目进度的风险说明。在不影响甲方总体开发计划的前提下，取得甲方的书面同意后，双方协商修改《零部件开发节点计划表》，对于由于乙方原因造成的项目延迟，甲方有权追究乙方的违约责任；若乙方由于自身原因未能按照《零部件开发节点计划表》关键节点的时间完成开发工作且超过进度表约定时间30日以上，则甲方有权解除本协议，并且乙方应返还甲方全部的支出，甲方的支出指的是模具费、开发试验费。
交付物清单
交付物见附件。每个交付物的具体内容，经双方另行协商再确定。
产品交付及验收
3.1评审：
针对每次设计评审，双方遵循本合同项目计划约定。根据双方共同确定的设计开发工作节点，按节点对交付内容进行阶段性评审。如设计评审后出现以下设计修改：

⑴ 设计错误，将由乙方负责积极进行更改；

⑵ 设计出现多种选择，双方应本着科学态度充分讨论，乙方应积极满足甲方要求；

⑶ 其它因设计风格和主观因素要求的更改，双方进行协商。

3.2工装样件和提交资料
⑴ 乙方应按附件4要求向甲方无偿提供    5    台/套（参考工程试制阶段装车数量）的工装样件,供甲方测试，乙方该批样件试制数量不应低于送样数量的两倍。

如试装、测试未能满足要求，双方协商确定整改后，乙方应向甲方再次无偿提供  3      台/ 套（参考工程试制阶段装车数量）的整改后工装样件，供甲方测试。

乙方保证送样产品与经过性能、尺寸等检验项目检查通过的产品为同一批产品，并承担由此而产生的全部责任。如因乙方原因不能按时送样，乙方应按甲方有关规定支付给甲方装车、道路试验等费用后方可进行试装、道路试验等验证。

乙方应按照《零部件开发节点计划表》规定的时间完成工装样件送样及相关资料的提交，若乙方不能按时完成，在征得甲方同意后，重新向甲方提交修改后的《零部件开发节点计划表》，并按照新的送样时间送样，否则甲方有权拒收乙方提供样件。除不可抗力因素及本协议另有规定以外，若乙方未能按时提供合格样件的，乙方应承担由此导致甲方损失的全部责任。

⑵ 工装样件是在符合批量生产条件下，乙方制造出来的样件，其制造至少要符合以下五个条件：

①每个零部件要有完整工艺规程；

②按工艺规程中规定的设备必须完备；

③按工艺规程中规定的工装必须基本完备，包括模具、夹具、专用刀具、量具等；

④乙方的外购件也应是工装样件；

⑤乙方提供的工装样件单件重量不得高于设计重量的5%。

若乙方认为其已具备上述条件，应及时书面通知甲方，届时由甲方决定是否派人员到乙方工装样件生产所在地进行实地确认乙方是否达到上述条件。

⑶ 乙方在提供工装样件时，应及时按附件4的时间节点提交乙方责任的输出文件。提供以下完整有效、符合甲方要求的技术文件原件签字版和电子版文件各一份,并列出所提供技术文件的详细清单;

①设计潜在失效模式及影响分析（DFMEA）（按附件6）
②材料及分供方清单（按附件7）
③特殊特性清单（按附件8）
④CAMDS合规声明及承诺书（按附件9）
⑤设计变更申请及评审单，如有（按附件10）
⑥产品原材料性能实验测试报告（按附件11）

⑦零部件全尺寸检验报告（按附件12）

⑧同材质声明（按附件13）

⑨工程更改申请表（ECR），如有（按附件14）

⑩工程更改通知单（ECN），如有（按附件15）
⑪外观批准报告（按附件16）
⑫甲方认可的实验室文件；
⑬产品原材料禁限用物质第三方检测报告
⑭零部件VOC第三方检测报告
⑮零部件台架耐久试验报告；
⑯控制计划；
⑰零部件相关CAE、工艺分析报告
⑱零部件说明书（使用及维修）

⑲过程流程图
⑳第三方强制实验报告，如需要
⑷ 乙方向甲方提供的所有相关检验报告，必须真实有效，如无法提供原版的，可提交彩色电子扫描版的检验报告。

⑸ 乙方须对提供的工装样件按附件5设计验证计划和报告的要求进行测试，测试条件须经甲方认可：

①如果甲方认为甲方具备测试条件，则测试可以由甲方会同乙方，共同利用甲方设备进行。若测试结果合格，则甲方给予乙方免费测试；若测试结果不合格，则乙方重新提交样件共同测试，如有三次测试不合格的，乙方按甲方的收费规定交付全部的测试费用；

②如果甲方认为乙方具备测试条件，测试可以在乙方进行，测试费用由乙方承担；

③如果甲方认为双方不具备测试条件，则乙方可委托甲方认可的第三方共同参与测试，乙方应提供工装样件的测试费用；

⑹工装样件往返测试地点的包装和运输费用应由乙方承担。

⑺ 对于国家要求强制认证的产品（如CCC认证零部件等）和要求获得国家生产许可的产品（如钢瓶等），乙方保证提供给甲方的产品应通过具有国家承认资质的第三方检测、认证机构的检测认证，并获得认证证书或许可证书，乙方应保证证书的合法性、真实性、持续有效性，同时乙方应负责要求第三方检测机构向中机车辆技术服务中心数据库上传零部件的性能检测报告（强制认证的零部件性能强制检测报告），满足车辆产品公告认证使用。涉及出口车型时，乙方还应提供符合出口的认证证书（如E-mark（ENC）认证等）。

⑻乙方需通过CAMDS（China Automotive Material Data System）系统提交零部件/材料成分信息，并在工装样件认可前提交终版准确信息。
3.3包装及标识
⑴ 乙方提供的协议零部件包装应能有效防护零部件，避免出现磕碰、划伤、变形等不良，包装方式需经甲方认可。
⑵ 乙方提供的协议零部件或外包装上应具有永久性标识（如供应商代码、物料号、生产批次号或生产日期或条形码等，非金属件还应标识材料、回收利用标识等），便于甲、乙双方追溯（除另有规定之外）。

⑶ 协议零部件具体的标识方式（除非另有规定）按发布的且经双方确认的2D图为准。

⑷ 乙方保证协议零部件应在其显眼、固定的位置附有甲方认可的甲方商标，并保持清洁、牢固。未经甲方书面同意，乙方不得将协议零部件上的甲方商标去掉、隐蔽、移动或变更；不得标识双方认可的2D图规定以外的内容。

3.4设计验证
⑴ 乙方按照甲乙双方签定的《设计验证试验及报告表》（按附件5）的要求，进行零部件的各项试验工作，乙方向甲方提供各项试验合格的零部件，以进行零部件的设计验证。

⑵ 乙方应在完成设计验证后，配合甲方完成零部件的样件和小批鉴定（包含但不仅限以下三条）。
⑶ 样件鉴定

①甲方对样件进行外观、尺寸、材料、装配、性能、禁限用物质含量和耐久（有/无）试验等方面的检验和鉴定，并将结果反馈给乙方。

②如鉴定不合格，乙方限期进行整改，并继续送样，如送样三次不合格，停止送样。

③样件鉴定合格，乙方接甲方通知后，方能转入小批量供货。

④如果乙方将样件转到异地生产，必须提前三个月（原则上为三个月）书面通知甲方，甲方视实际情况对异地生产厂的生产条件、质保体系和管理水平等进行考察，认可后若需再送样件重新鉴定，按上述①、②、③款规定的步骤进行。

⑷ 小批量鉴定

①小批量供货由甲方组织有关部门（含协议零部件使用单位）对小批量试装结果进行验证。


②小批量供货未能通过认可，乙方限期进行整改，整改后继续小批量供货试装，小批量供货三次不合格，甲方有权终止协议的执行，乙方停止供货。

⑸ 乙方在每次小批量供货时，应同时提供小批量产品的性能抽检试验报告原件和电子版文件各一份（抽检项目和抽检比例由双方另行商定），作为甲方小批量试用鉴定报告产品性能鉴定的依据。

第四节   产品变更
1、甲方对协议零部件发生设计变更时，向乙方提交《工程更改通知单（ECN）》(按附件15)，乙方按照《工程更改通知单（ECN）》的要求对协议零部件进行相应的变更。

2、乙方需对协议零部件进行变更时，应向甲方提交乙方评审批准通过（盖有公司公章）的《工程更改申请表（ECR）》（按附件14），经甲方批准后方可实施。

3、未经甲方允许，乙方不得擅自进行产品变更，否则甲方有权拒收乙方产品，同时，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

4、如协议零部件为国家强制认证的产品，乙方应及时提交变更后的零部件认证证书给甲方。
5、针对具体零部件若还有其它要求，由甲乙双方协商后可以补充协议方式予以规定。补充协议根据签订时间顺序对版本进行控制，以最新版本为准。

第五节 附件
附件1：协议零部件清单（EBOM相关信息）
附件2：技术资料清单
附件3：技术要求
附件4：零部件开发节点计划表
附件5：设计验证计划和报告（DVP&R）
附件6：设计潜在失效模式及影响分析（DFMEA）
附件7：材料及分供方清单
附件8：特殊特性清单
附件9：CAMDS合规声明及承诺书
附件10：设计变更申请及评审单
附件11：产品原材料性能实验测试报告
附件12：零部件全尺寸检验报告
附件13：同材质声明
附件14：工程更改申请表（ECR）
附件15：工程更改通知单（ECN）
附件16：外观批准报告

本协议所做的任何实质性修改或补充，都必须以本协议双方授权代表签署的书面形式确定，本协议附件及补充协议与本协议具有同等法律效力。
本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，每份具有同等法律效力。

（本页无正文，为《技术协议》的签署页）
甲方：阿尔特汽车技术股份有限公司    （盖章）
法定代表人/授权代表：               （签字）
日期：
乙方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司  （盖章）
法定代表人/授权代表：               （签字）
日期：
[image: image3.png]


