零部件二次开发任务书

目录

版本记录表...........................................................................................................3

1	适用范围	2

1.1	目的	2

1.2	使用地点	2

2	术语和定义	2

3	一般规定	2

3.1	设计责任	2

3.2	一般能力要求	2

3.3	组织流程要求	2

3.4	通用要求	2

3.4.1	机械结构要求	2

3.4.2	法律法规要求	2

3.4.3	质量要求	2

3.4.4	接收准则	2

3.4.5	计算分析要求	2

3.4.6	文件的优先权	2

3.4.7	技术输出文件	2

3.4.8	图纸及零件要求	2

3.4.9	设计变更	2

3.5	包装要求	2

3.6	服务要求	2

4	项目总体计划	2

5	技术要求	2

5.1	系统说明	2

5.2	技术参数	错误!未定义书签。

5.3	外观要求	错误!未定义书签。

5.4	机械要求	2

5.5	性能要求	错误!未定义书签。

5.6	试验要求	错误!未定义书签。

5.7	试制要求	错误!未定义书签。

5.8	材料及环保要求	错误!未定义书签。

5.9	安全性要求	错误!未定义书签。

5.10	其他要求	错误!未定义书签。

6	附录	错误!未定义书签。

版本记录表

| 序号 | 版本号 | 版本日期 | 变更内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 2024.8.8 | 首次发布 |  |

驾驶员座总成二次开发任务书

适用范围

目的

本二次开发任务书是由委托方提供至被委托方的设计开发输入文件。本二次开发任务书用于描述驾驶员座总成开发所必须满足的法律法规、功能、性能、尺寸、试验、可靠性和耐久性等条件，所有此任务书没有充分描述的内容必须由被委托方和委托方协商。本二次开发任务书的内容如果没有委托方的明确同意不允许向第三方泄露，不允许转让或复制，具体要求参见《保密协议》。

使用地点

世界所有左、右置车地区，包括潮湿环境、矿山等多灰尘的环境以及盐碱腐蚀环境等，道路情况包括高速公路、国道、砂石路、泥路等路面。

术语和定义

委托方：一汽解放汽车有限公司

被委托方：由一汽解放汽车有限公司确定的供应商

A样件：能够用于功能验证的样件，由手工、3D打印、CNC加工、试制模具等试制工艺方式制造。

B样件：能够用于性能、可靠性和耐久性验证的样件，由小批量试制模具制造。

C样件：能够用于技术认可（OTS认可）的样件，由量产模具制造。

缩写说明：

| FMEA | 潜在失效模式及后果分析 |
| --- | --- |
| 2D | 二维 |
| 3D | 三维 |
| CAD | 计算机辅助设计 |
| CAE | 计算机辅助工程 |
| SOP | 正式投产 |
| ECU | 电子控制单元 |
| CAN | 控制器区域网络 |
| LIN | 内部互联网络 |
| PCB | 印制电路板 |
| DMU | 空间分析 |
| GB | 国家标准 |
| ECE | 联合国欧洲经济委员会汽车法规 |
| CCC | 中国强制认证 |
| E-MARK | 联合国欧洲经济委员会汽车法规认证 |
| PPAP | 驱动防滑管理 |

一般规定

设计责任

委托方负责向被委托方提供设计所需的开发要求、约束条件等相关技术输入，并对整个开发工作的开发方案和时间节点进行认可和过程控制，对被委托方开发结果和试制试验结果进行评审验收。

被委托方应对委托方提供的技术输入文件评审，并将评审意见以书面形式反馈至委托方。

被委托方负责零部件的详细布置、结构设计、硬件设计、软件开发、试制和试验验证等工作，零部件的功能、性能、可靠性等满足委托方要求。

被委托方应确保在委托方提供相应的技术输入后及时配合并调整自己的计划以适应J7升级项目的整体开发计划，保证被委托方所承担的零部件按照J7升级项目的计划节点进行，在委托方对上一阶段认可后方可进行下一步的工作。

被委托方需按照委托方要求配合完成资料开发、培训等工作，按照委托方要求提供相应资料。

被委托方应记录开发、试制、试验等过程问题至《过程问题清单》，所有问题的改善方案需经委托方认可后方可关闭。

一般能力要求

在确定被委托方之前必须对其按照委托方的评价准则进行评审并认可，被委托方必须具有足够的开发和试验分析及生产制造能力，被委托方必须与委托方在技术、质量、供应等方面积极合作。

组织流程要求

- 被委托方组织流程需满足委托方组织对接、流程对接要求，被委托方必须在保证交付质量前提下，按照项目计划交付相关设计文件；

- 被委托方需基于项目计划例行提供项目进展及风险报告；

- 被委托方需按照委托方要求配备足够的人力、物力，全程参与开发、试制、验证等工作；

- 被委托方需按要求参加由委托方组织的技术交流、评审等活动，并提交相关文件；

通用要求

机械结构要求

- 被委托方应使用能够与委托方传递准确信息的开发工具，包括但不限于CATIA、Pro/E、UG、CAD等；

- 被委托方依据委托方提供的边界控制条件进行结构设计，与周边部件留有间隙，详细要求在项目开发过程中与委托方确定；

- 被委托方对运动零部件进行运动分析，保证与周边部件间隙满足委托方要求；

- 结构设计的定位、装配、圆角等详细要求在项目开发过程中与委托方确定；

- 被委托方结构设计全过程实施必要的版本、变更管理，跟踪历史版本及变更数据，记录缺陷，确保可追溯性；

- 被委托方应与委托方协商后提供零部件清单，包括但不限于零部件名称、数量、材料、重量、工艺等。

法律法规要求

被委托方应确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和目的国的现行适用法律法规要求。如果委托方为符合法律法规要求确定了特殊控制，被委托方应确保按照规定实施并保持这些控制。

被委托方应沿着供应链直至制造，贯彻所有适用的法律法规要求以及产品和过程特殊特性。

型式试验和认证

- 被委托方必须根据使用地点的法律法规（如GB、ECE等）对零部件进行型式认证（如CCC、E-MARK等），并对其进行标记，标记位置需经委托方认可；

- 在零部件生命周期内，被委托方必须在认证到期之前和在法律法规变更的情况下更新证书，并将其立即提交至委托方；

- 被委托方必须在满足委托方要求的试验室对零部件进行型式试验，并提交试验报告。

质量要求

- 被委托方应导入以往同类产品的经验教训， FMEA和控制计划需经委托方批准；

- 被委托方应积极配合整改并记录评审、试验等过程发现问题，完成问题归零；

- 被委托方应满足座椅总成12MIS不大于1的要求；

- 对于关键工序的过程能力要求，投产时CPK至少达到1.33，批量投产一年后达到1.67；

- 满足售后保用期24月不限里程的要求。

- 其他要求详见QTR文件。

接收准则

零部件应满足法律法规、图纸、任务书等方面要求。

计算分析要求

- CAE报告：由被委托方负责完成，委托方负责验收；

- DMU模拟分析报告、干涉检查报告、工艺分析报告：在试制及生准数据发放前，被委托方应积极配合委托方对设计方案进行DMU分析与校核，保证总成内部零件之间以及与外部零部件之间留有足够的间隙和运动空间，发现问题及时反馈给委托方。

文件的优先权

在要求有差异时，适用如下优先等级：

- 法规要求；

- 2D图纸及3D数据模型；

- 二次开发任务书；

- 委托方内部技术规范；

- 不受约束的国内及国际标准（GB、ISO）。

技术输出文件

被委托方按照委托方要求输出相应技术文件，要求输出文件经被委托方内部评审并完成会签。

被委托方由于某种原因不能提供DFMEA等文件，被委托方必须以书面方式告知委托方，并提供相关技术文件说明以往问题规避措施，委托方组织评审。

表1  被委托方技术文件输出

| 序号 | 被委托方各阶段技术文件输出结果 |
| --- | --- |
| 1 | 可行性分析报告（包含造型可行性、工程可行性等） |
| 2 | 合作团队（根据组织对接原则，成立委托方合作团队） |
| 3 | 开发/验证计划 |
| 4 | 性能、强度等的计算分析及优化报告 |
| 5 | 2D图纸、3D数据 |
| 6 | DMU模拟分析报告、干涉检查报告 |
| 7 | 特殊特性清单 |
| 8 | 设计方案说明书（结构方案、硬件方案、软件方案、功能安全方案等） |
| 9 | 工艺方案说明书 |
| 10 | 产品详细零部件清单（包括数量、材料、规格、重量、技术参数等） |
| 11 | DFMEA |
| 12 | 相关标准等技术资料 |
| 13 | 样件质量控制计划 |
| 14 | 零部件及总成性能试验、材料及尺寸检验报告 |
| 15 | 项目零部件交互记录表 |
| 16 | 过程问题清单 |

图纸及零件要求

图纸要求

- 在图纸中应列出相关技术要求；

- 视图应表达正确、完整、清晰、合理；

- 与功能、安装相关的尺寸应标注公差；

- 未注公差需满足GB/T 4249《公差原则》、GB/T 1184《形状和位置公差未注公差值》、GB/T 1804《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》、JF03-100《塑料零件长度未注公差尺寸的极限偏差》等标准的相关要求；

- 图纸上应标注部件详细零部件明细，填写零件编号、名称、版本（总成、软件、硬件）、数量、重量、材料及标准、表面处理方式、防腐蚀能力、易损件等；

- 其它要求应由被委托方和委托方的专业部门协商确定。

零件要求

被委托方根据委托方计划提交A、B、C样件，提交样件需完成相应检查。

- 零件准备

被委托方应在项目启动后，编制一份《项目零部件交互记录表》，详细记录每次供件的时间、交付地点、订单编号、样件用途、样件编号范围、样件数量、软件版本、硬件版本、功能状态、性能状态等等信息，跟踪管理零部件的状态和使用情况，跟踪和排查试制样车问题。

样件交付要求：被委托方应首先进行零部件的自检工作，并在规定的时间内向委托方提供零部件的试制样品件和自检报告。

样件状态都必须与当时开发阶段、被委托方要求相对应。

- 零件标记

每件产品应在醒目部位标出供应商代码、生产日期、班次、流水号、校验位、零部件号、分隔符，按照标准Q/CACSV-5.1执行，公司标志按照Q/CAT-2.1执行。

设计变更

- 开发过程中部件的功能、结构、空间位置更改必须经委托方同意，如委托方同意被委托方按新方案进行更改，被委托方必须从方案阶段起至项目结束配备足够的人力、物力，确保按计划完成工作任务；

- 所有更改包括零部件、过程及批产后的更改（含硬件），都必须与委托方协商，并由被委托方提交《供应商更改申请单》及更改文档（2D图纸、3D数据、样件等），经委托方确认后方可更改；

- 所有更改都应有版本记录（含硬件）。

包装要求

- 包装箱内应附装箱单，装箱单应注明产品名称、型号、数量和出厂年月，物流包装按照Q/CAZ-2-2011《商用车零部件物流包装规范》执行；

- 备品物流包装按照Q/V85 Z-01-2018《商用车零部件物流包装规范 第4部分 备品备件》执行。

服务要求

（1）	被委托方应配合委托方完成备品零部件拆分；

（2）	被委托方应提供维修保养、专用工具等要求，并与委托方达成一致；

（3）	被委托方应依据委托方要求提供零部件故障模式。

项目总体计划

- 被委托方必须遵守委托方提供的里程碑计划，并按照里程碑计划要求编制零部件详细开发计划。

里程碑：

- 2024年10月10日—确定生准供应商

- 2023年10月20日—工程设计完成

- 2023年11月30日—A样件

- 2024年1月10日—B样件

- 2024年1月30日—SOP

A样件：座椅总成外观满足造型CAS要求，安装匹配满足设计要求；

B样件：座椅总成满足安装匹配设计要求，能够支撑DV试验，满足工程B样车装车；

C样件：座椅总成满足安装匹配设计要求，能够支撑OTS试验，满足工程C样车装车。。

- 被委托方基于已经确定的计划进行项目进度分析，如与里程碑计划产生偏差时，被委托方必须立刻无条件以书面方式告知委托方负责人。同时应展示偏差的原因、为实现原定计划采取的适当的措施等。

技术要求

被委托方设计零部件应满足以下规定的全部技术要求，同时，应满足本二次开发任务书未规定的整车装车、商品性评价、验证等相关要求，详细要求在项目开发过程中确定。

系统说明

图1 驾驶员座总成示意图

驾驶员座总成（6800010GH71-C00）是空气减振座椅，主要由靠背总成、外侧安全带总成、安全带带扣锁总成、座垫总成、悬浮系统、滑轨总成、调角器总成和扶手总成组成。6800010GH71-C00造型同J6P经典版车型；驾驶员座总成都由6个M8螺栓固定在地板上。螺栓类紧固件的拧紧力矩按CAYT-019的要求。

驾驶员座总成具备自适应阻尼调节，要求阻尼调节响应时间不得大于0.2s，阻尼恢复时间不得大于6s，阻尼力值调节范围:0.052m/s复原阻力150~2000N，压缩阻力300~2400N，阻尼触发行程±25mm，闭锁阻尼值＞5000N，隔振阻尼值＜200N，驾驶员座总成设计R点坐标为X=-210，Y=-730，Z=647

座椅总成设计需要满足J304项目规定的技术要求、试验要求，同时还应该满足目标成本的要求。

前座总成配置

表2驾驶员座总成功能配置

| 图号 | 6800010GH71-C00 |
| --- | --- |
| 空气减振（有体重自适应调节） | ● |
| 高度调整 | ● |
| 靠背角度调整 | ● |
| 座椅前后调节 | ● |
| 自适应阻尼调节 | ● |
| 座垫倾角调节 | ● |
| 速降 | ● |
| 座深调节 | ● |
| 气动腰托 | ● |
| 超纤皮面料 | ● |
| 织物面料 | X |
| 安全带集成 | ● |
| 扶手 | ● |

零件清单

表3 零件清单

| 序号 | 级别 | 零件号 |  | 零件名称 | 数量/辆份 | 零件类别 | 适用车型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6800010GH71-C00 |  | 驾驶员座总成 | 1 | 总成 | J6P自卸 | 造型同J6V（6800010WH43 -C00） |
|  |  |  | 零件类别：填写三包关键件、国家/地方强检件、CCC认证件、E-mark认证件、其它。 |  |  |  |  |  |

材料要求

表4 材料要求列表

| 零部件名称 | 材料 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 面料 | 超纤皮+PVC | JF08-2,JF08-10 |
| 座垫 | PUR | JF03-17 |
| 护壳 | PP-TD20 | JF03-127 |
| 手柄 | PA6-GF30或ABS | JF03-26、JF03-27 |
| 防尘罩 | TPE | JF03-142 |
| 头枕骨架 | 20 | Q/CAM-20.1 |
| 靠背骨架 | Q235 | Q/CAM-19.2 |

性能和试验要求

- 外观要求

颜色按样板，变化关系见颜色清单。颜色评价标准按A08 CBS-12

面料缝距：(8±1)mm, 针距：(3～5)mm。缝纫线末端防止开线，末端重缝最少20mm。缝线竖向弯曲最大为4mm/300mm

护面不允许有明显褶皱、鼓起、缝制弯曲、凸凹感、沿周及开孔处的断裂线

护面外观应无破损、开裂、污垢及缝线开裂等缺陷

在座椅靠背调角器活动的范围内，护板的间隙中不允许有护面鼓包和泡沫外露

内部结构（骨架、泡沫等）不能在护面表面顶出痕迹

护面褶皱要求：按JA 6800-HL-2进行2000次试验，试验后无明显褶皱

座椅总成塑料外观件不允许有缩痕、毛边等外观缺陷。

- 强度要求

开发试验过程中被委托方需要使用的整车及部件由被委托方自行采购。

表5座椅强度试验

| 项目 | 性能要求 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 座椅系统固定强度 | 通过座椅质心，分别沿水平方向向前和向后施加座椅总成重量20倍的负荷，座椅总成各部位不允许损坏。 | 按GB15083 |
| 座椅系统承受力矩的能力 | 相对座椅R点，施加530N.m的力矩，座椅骨架不应损坏。 | 按GB15083 |
| 头枕强度试验 | 对座椅靠背施加373N.m后，对头枕施加373N.m，确定头型移动位移量后加载至890N | 按GB15083 |
| 座椅头枕及靠背吸能性 | 头型应以24.1km/h的速度撞击头枕前、后表面，测量头型反弹加速度。 | 按GB15083 |
| 座椅动态试验 | 试验速度32km/h；假人：TNO-10型或95百分位混合三型，试后人体模型不允许从安全带下滑出，座椅各部位允许弯曲，但不允许出现撕裂和破碎的现象，座椅调角器必须功能正常。 | 按GB15083 |
| 操作手柄强度 | 操作手柄不允许出现影响使用的变形和损坏 | 按JA 6800-HL-2 |
| 操作手柄拉出强度 | 操作手柄不允许出现脱落和松动 | 按JA 6800-HL-2 |
| 座垫的向下强度 | 1）试验时座垫不允许凸起。 2）试验时或试验后，锁止装置不允许解锁。 3）座椅骨架的永久变形≤3mm。 4）座椅骨架不允许出现脱落、裂纹、破损或开焊。 5）座椅调节装置工作正常且不允许出现裂纹、破损或开焊。 | 按JA 6800-HL-2 |
| 座垫边框刚度 | 座垫边框在垂直方向的变形≤5mm。 | 按JA 6800-HL-2 |

- 可靠性要求

表6 可靠性试验

| 项目 | 性能要求 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 总成振动耐久性 | 在固有频率条件下进行120小时的振动，其中垂直方向80小时，前后、左右方向各20小时，试后座椅各部位不允许出现松脱和严重眶动的现象，座椅调节机构必须功能正常。 | 按JA6800-B90-1 |
| 减振系统耐久 | 正常工作压力下减振系统400万次耐久，功能正常,机构无严重损坏，气囊和空气调节阀无泄露 | 按JA6800-B90-1 |
| 座垫疲劳 | 进行试验25万次，不允许座垫支架或钢丝断裂，连接件不允许断开和脱落，座垫材料不允许破损和凸出，座垫表面不允许撕裂， 试验过程中座椅不允许出现异常噪声。完成试验5万次后，测量座垫的下沉量应在在8mm内；完成试验20万次后，测量座垫的下沉量应在12.5mm内。 | 座椅中心平面内，反复施加垂直脉动载荷P0±P(471N±235N)，载荷中心点距假臀的“R”点32mm。加载频率应不引起座椅软垫、假臀及加载装置系统的共振 |
| 靠背疲劳 | 进行试验3万次，座椅总成无损坏，座椅调整机构功能正常。完成试验1000次后，测量上横梁中心点出的位移量应在5mm内。 | 以R点为力矩参考点，在驾驶员座椅靠背的上横梁中心点处，反复加载P0±P（49N·m±147N·m），作用力方向应垂直于靠背骨架，且加载频率不能引起座椅骨架共振 |
| 总成高低温 | 按JF03-302第2法进行4个循环，外表不应有变形、变色、皱褶等，并立即按Q/CACBD17.41101-1998中的疲劳强度要求进行1000次循环试验后，总成不应产生异常现象，座垫下沉量小于12.5mm。 | 按JA6800-B90-1 |
| 滑轨耐久性 | 滑轨操作耐久： 座椅总成状态3000个循环后， 1）座椅调节时不允许出现异常噪声，滑轨操作平稳。 2）滑轨最大间隙应不超过设计标准值的130%。 3）手柄操作力应不低于设计标准值下限的70%，且不高于设计标准值上限的130%。 4）上滑轨上沿纵向前后施加980N的载荷后，不允许解锁。 5）如滑轨未锁止，以不小于0.7m/s的速度前后滑动座椅，滑轨应在锁止位置锁止。 滑轨锁止耐久：试验方法见JA 6800-HL-2中7.5.12。 1）座椅完成10000个循环之后，滑轨间隙不超过设计标准值的130%。 2）座椅完成10000个循环，不允许出现异常噪声。 3）试验后锁止装置工作正常 4）试验后，锁止装置不允许出现损坏、裂纹、开焊。 | 按JA 6800-HL-2 |
| 调角器耐久性 | 1、工作耐久性： 常温下，以（1.3～1.5）m/s的速度（在距调角器旋转中心600mm处测量）： （1）把座椅靠背从最前调节到最后位置，锁止靠背，再把座椅靠背从最后位置调节到最前位置，锁止靠背，以上操作是一个循环，座椅重复操作8000个循环，不应失效，且调整灵活，锁止可靠，前600个循环之内，不允许出现异常噪声。 （2）把座椅靠背最前位置调节到最后位置，锁止靠背，再把座椅靠背从最后位置调节到设计位置，锁止靠背，恢复到最前位置，以上操作是一个循环，座椅重复操作8000个循环，不应失效，且调整灵活，锁止可靠。 2、翻转冲击耐久性： 常温下将调角器解锁，在无外力作用下，使座椅靠背从最后倾斜位置向前倾斜，直至最前位置停止，以上操作是一个循环，重复进行500个循环，不应失效，且调整灵活，锁止可靠。 备注：以上耐久性试验，使用同一座椅，先进行翻转冲击耐久性试验，后进行工作耐久性试验。 | 按JA6800-B90-1 |
| 高度调整耐久 | 座椅总成高调机构进行10000次循环后，座椅高度调节功能工作正常。 | 按JA6800-B90-1 |
| 减振器耐久性 | 减振器阻尼最小档位下，速度0.131m/s且行程25mm时，减振器进行200万次耐久后，阻尼力衰减数值波动在25%范围内 | 按QC/T 545 |
| 移入移出试验 | 5000次耐久试验完成后，座椅不允许出现缝纫线断裂、表面磨损等现象，座垫不允许出现断裂、破损和开焊。 | JA 6800-HL-2 |
| 限位块耐久 | 上、下限位块分别进行20000个循环后，限位块变形量不超过20% | 按JA6800-B90-1 |
| 座深调整耐久 | 进行10000次循环后，调整灵活，锁止可靠，不能有干涉、眶动等现象，调整范围向前（0～60）mm。 | 按JA6800-B90-1 |
| 腰部调整耐久 | 腰部调整分为机械式和充气式两种，若为充气式，气囊不能漏气，充放气自如,耐压0.6bar,无损坏。循环12000次不能损坏。 | 按JA6800-B90-1 |
| 座垫倾角调节耐久 | 座椅总成状态5000个循环后， 1）倾角调节时不允许出现异常噪声，操作平稳。 2）座椅总成的晃动量应不超过初始值的130%。 3）手柄操作力应不低于设计标准值下限的70%，且不高于设计标准值上限的130%。 | 按JA6800-B90-1 |
| 快速放气操作耐久 | 快速放气按钮操作20000次循环后，功能不失效，无漏气现象， | JA6800-B90-1 |

驾驶员座总成最大允许体重为130kg，骨架需考虑满足该体重要求。

- 舒适性要求

座椅舒适性为否决项，舒适性是否通过以主观评价的最终确认为准，客观指标作为参考项

- 座椅总成必须依照技术中心标准《座椅舒适性评价方法（试行稿）》进行评价，座椅舒适性总评分目标为≥6分，低于6分为不通过。由商用车整车验证部客户感知室进行认可评价

- 按照本开发任务书开发的座椅，进行3次评价，如均未达成6分，则评价结果视为不通过

- 座椅舒适性评价通过后，供应商须提供至少5个座椅，由商用车整车验证部组织用户进行至少1个月或行驶里程超过1万公里的试用评价。如果评价过程有用户普遍反映的问题，由客户认证室进行评估需要进一步改进的内容

- 座椅体压分布：体压分布试验方法按A08 CDB-21，试验结果进行主观评价确认

- 座椅减振系统：整椅固有频率（2.5～5）Hz；机构摩擦力≤50N；缓冲块2500N下的变形(7～9)mm；

- 驾驶员座固有频率fn时的传递率峰值A在1.0～2.5之间的范围内， fn+2Hz时的传递率B: ≤0.6A，fn+6Hz时的传递率C: ≤0.35A，见JA6800-B90-1

- 座垫及靠背局部刚度曲线满足《座椅舒适性评价方法（试行稿）》的要求

- 骨架要求：座垫的金属座盆在臀部区域须比下表面的基准面下凹至少15mm，给人以坐入座椅的感觉。

- 座垫和靠背两翼须由骨架支撑，给人以包裹和支撑感，骨架与表面的法向距离为（35～40）mm。

- 安全带:织带拉出及回收过程中不能有异响，在座椅总成状态下，织带由肩带环向带扣锁方向拉出织带距离为500mm时，导向环处最大拉出力应小于16N，拉出及回收过程不得有卡滞。

- 座椅总成晃动量满足A08 CDB-28.2的要求，试验方法按A08 CDB-28.1

- 各调节机构的操作力要求详见表5

表7 调节机构调节力

| 试验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 靠背角度调节力 | 常温时：（30～55）N -40℃时：（30～85）N | JA6800-B90-1 |
| 滑轨解锁力 | 滑轨总成状态调节手柄解锁力：（10～68）N |  |
| 滑轨滑动阻力 | 常温时：（30～60）N -40℃时：（30～90）N |  |
| 高度调整操作力 | （15～30）N |  |
| 扶手翻转力 | （15～30）N |  |
| 腰部气囊操作力 | （6～10）N |  |
| 安全带拉出力 | ≤16N |  |
| 速降开关操作力 | （10～20）N |  |
| 坐深调整解锁力 | ≤40N |  |
| 坐深调整滑动阻力 | （30～60）N |  |

- 操作手柄位置及尺寸要求详见表8。

表8 操作手柄位置及尺寸

| 功能手柄 | 位置及尺寸（mm） |
| --- | --- |
| 滑轨 | 滑轨手柄距离座垫上表面距离≤200（座椅中位），操作手柄时须保证不夹手，手柄位置不与腿部干涉 |

- 防腐蚀性要求

座椅支架及调整机构等金属零件如外露，需漆以CA/C301甲，按Q/CAYT-12，技术要求见Q/CAYT-13.19 类型A-2，

保证座椅总成外露件在主机厂规定的质保期内不能有锈蚀。

- 重量要求

- 驾驶员座总成总成重量小于或等于40kg

- 与周边零件的间隙要求

- 座椅总成与周边零件的间隙按照委托方总布置要求执行。

- 装配与拆卸

- 座椅装配后，实际测量的H点坐标与理论R点坐标的误差要在允许范围内。

- 零件设计应采取防错装措施。

- 应保证零件和总成的拆装空间足够。

- 应保证零件和总成最佳的可拆装性。

- 外部机械性能要求

在使用满足设计要求的标准件固定零件时，不能损伤零件。

- DMU分析

在进行零件设计时，应进行充分的DMU分析与校核，保证总成内部零件之间以及与外部环境件之间留有足够的

间隙和运动空间。相关DMU报告应由委托方相关专业人员进行认可。

- 标准件使用

标准件尽量采用解放现有车型中已有的零件或一汽企标件。

- 噪声性能要求

在驾驶室内不应有干扰性的噪声，相关评价由委托方专业部门根据内部噪声要求来进行。

- 整车试验细则

整车试验细则在项目开发过程中与委托方共同确认，包含但不限于：

- 整车道路强化试验（公里）： 8000。

- 整车静态商品性评价和动态商品性评价满足委托方要求。

试制要求

本章节描述二次开发零部件的试制要求，规定A样件的试制工艺方案、试制质量验收、试制费用预算、试制周期等，由试制工程师输出至设计师，过程中共同确认。

表9 试制要求

| 试制工艺方案 |  | 试制质量验收 |  | 试制费用预算 |  | 试制周期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样件状态 | 主要工艺方式 | 过程验收 | 交付验收 | 样件单价 | 附加费用 |  |  |
| 驾驶员座总成 | 座垫和靠背改制，座椅悬浮系统改制 | 尺寸、性能、外观等自检报告 | 尺寸、性能、外观等自检报告 | -- | -- | ≤30天 |  |

材料及环保要求

本章节描述二次开发零部件的材料及环保要求

- 被委托方要提供驾驶员座总成和前座总成相关零件的材料清单；

- 原则上应选择适合回收利用的材料；

- 所有材料须满足环保、噪声、性能及寿命等技术要求；

- 所有材料应符合国家安全、卫生、环保法规的相关要求，在承认图认可时供应商应提供材料供应商出具的材料安全数据清单。

安全性要求

	本章节描述二次开发零部件的安全性要求，包含但不限于燃烧特性、安全法规等等

- 燃烧特性满足JF03-64的要求

- 内部凸出物满足GB11552的要求

- 散发特性满足JF03-5(b)的要求

- 座椅固定装置及头枕满足GB15083的要求

寿命及可靠性

- 减振器：进行2×106耐久性试验后，减振器不得出现漏油，阻力值衰减满足QC/T 491要求。

- 悬浮系统：进行4×106次耐久，功能正常,机构无严重损坏，气囊和空气调节阀无泄露。

- 整车在普通公路行驶10年/150万公里后，除上述零部件外，座椅总成其余部件不得损坏。

附录

表10 标准文件清单

| 序号 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 11552 | 《乘用车内部凸出物》 |
| 2 | GB 15083 | 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》 |
| 3 | QC/T 545 | 《汽车筒式减振器 台架试验方法》 |
| 4 | CA/CBW-3 | 《汽车产品制图标准》 |
| 5 | A08 CBS-12 | 《汽车颜色控制标准》 |
| 6 | A08 CDB-21 | 《座椅体压分布试验方法》 |
| 7 | A08 CDB-28.1 | 《商用车减震座椅晃动量试验 第1部分 试验方法》 |
| 8 | A08 CDB-28.2 | 《商用车减震座椅晃动量试验 第2部分 评价指标》 |
| 9 | JA6800-A01-1 | 《J5、J6系列驾驶室驾驶员座椅总成技术条件》 |
| 10 | JA6800-B90-1 | 《中重型商用车座椅总成技术条件》 |
| 11 | JA 6800-HL-2 | 《轿车座椅总成强度和耐久性技术条件》 |
| 12 | JF03-5(b) | 《汽车内饰制品散发特性技术条件》 |
| 13 | JF03-17 | 《汽车座椅用聚氨酯泡沫塑料供货技术条件》 |
| 14 | JF03-26 | 《汽车用聚酰胺材料及制品供货技术条件》 |
| 15 | JF03-27 | 《汽车用ABS塑料材料及制品技术条件》 |
| 16 | JF03-64 | 《汽车内装饰材料的燃烧性能标准》 |
| 17 | JF03-127 | 《汽车用聚丙烯内饰件供货技术条件》 |
| 18 | JF03-142 | 《商用车用热塑性动态硫化型聚烯烃弹性体材料和制品技术条件》 |
| 19 | JF07-201 | 《汽车内装饰用织物供货技术条件》 |
| 20 | Q/CAT-2.1 | 《中国第一汽车集团公司标志》 |
| 21 | Q/CAYT-13.19 | 《汽车零部件油漆涂层 第19部分：内装金属件》 |
| 22 | Q/CACSV-5.1 | 解放版中重型商用车零部件数字标识规范 第1部分：标识 |