K1座椅骨架开发协议

甲方：潍坊光华荣昌技术有限公司                              合同编号：20240915

乙方：沧州啸宇模具科技有限公司

甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经过友好协商，达成以下协议，以资双方共同信守。

- 样件清单：产品名称、规格、数量、金额（含税）：

| 序号 | QAD | 物料名称 | 未税价格/元-1 | 未税价格/元-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLT0000324 | K1宽车正司机背骨架 | 32.65 | 32.098 |
| 2 | SLT0000349 | K1窄车正司机背骨架 | 32.2 | 31.1 |
| 3 | SLT0000619 | K1-G7一排支腿 | 16.5 | 16.1 |
| 4 | SLT0000621 | K1-G7二排双人垫 | 60.5 | 58.52 |
| 5 | SLT0000622 | K1-G7二排支腿 | 16.5 | 16.1 |
| 6 | SLT0000623 | K1-G7翻滚 | 23.3 | 20.78 |
| 7 | SLT0000634 | K1-G7-10人一排三人座 | 69.45 | 67.95 |
| 8 | SLT0001066 | K1窄车三排三人翻滚支架前翻10人 | 11.8 | 11.2 |
| 9 | SLT0001067 | K1-G7-10人三排三人座 | 81.3 | 79.25 |
| 10 | SLT0001068 | K1-G7-10人三排座支腿 | 17.25 | 17.12 |
| 说明：产品开发完成，批量供货后，供货5000件按照（未税价格-1）价格结算，供货5000件以后按照（未税价格-2）价格结算 |  |  |  |  |

- 质量要求与技术标准：

- 符合福田公司的质量技术标准，严格按照甲方提供的成品样件开发达到使用要求。

- 样件开发周期：

- 2024年9月15日-2024年11月15日共计60天，按照甲方要求按明细要求陆续开发，不超60天内实现全部批量供货。

- 包装与运输：

- 乙方按甲方包装方式要求进行送货，乙方承担运费。

- 样件交付与验收：

- 交货期：根据开发周期交付

- 交货地点：甲方指定交货厂区

- 验收：乙方产品到甲方指定工厂进行试装验收，验收中如发现与本合同规定条件不符，甲方应在7天内提出异议和处理意见，并出具试装报告，乙方根据试装报告不符项进行调整，尽快整改达到甲方使用要求

- 付款方式：

- （□预付款/□入库结算/下线结算）， 账期 	3    个月（即甲方收到乙方产品并验收合格后，乙方向甲方提供全额合格发票。甲方在收到发票挂账后（□30天/□60天/90天）以电汇或商业汇票支付给乙方）

- 协议生效：

- 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方授权代表人签字盖章后生效，传真具有同等效力。

- 违规条款：

- 1、乙方按照甲方要求开发，开发周期内因甲方原因停止开发造成乙方开发经济损失由甲方承担。

- 2、乙方在开发周期到期、超期，开发的产品未达成甲方的要求，乙方开发的经济损失甲方不承担，造成甲方经济损失的由乙方承担。

- 争议处理：

- 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，双方均有权向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

- 未尽事宜：

- 须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

甲方：潍坊光华荣昌技术有限公司                   乙方：沧州啸宇模具科技有限公司

- 委托代理人：                                    委托代理人：

- 日期：                                          日期：