|  | 光华荣昌轻卡中期改款座椅市场质量问题改进专题会会议纪要 □通知 □通报 □请示 ■纪要 □报告 □计划 □NOTICE □ANNOUNCE □INQUIRY ■MINUTES □REPORT □PLAN |  |  |  | 表号:FTBG.10002.02.C ListNo.:FTBG.10002.02.C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 生效日期:2023-9-27 Effective Date:2023-9-27 |  |
|  |  |  |  |  | ■公 开 Non-confidential □非公开 Confidential |  |
| 会签人签字 COUNTERSIGNED BY | 各相关单位： 一、会议时间：2024年8月30日（星期五）上午9:00-11:00 二、会议地点：采购管理部会议室 会议主持人：王哲 四、参会人员： 采购管理部： 王哲、郭洪凯、腾明、王永强、吴月玲、薛玮珉 奥铃事业部采购： 李炳伟、李桂富 欧马可事业部采购：邹需 光华荣昌：白桦、滕令超、葛雁宇、张加 到会情况：应到16人，实到13人，请假2人：王宇、张成飞（邹需代会） 、刘宝维（未参会）。 五、会议纪要： 针对光华荣昌开发的轻卡中期改款减震座椅市场质量问题突出，造成严重抱怨，本次组织会议进行专项推进。前期由奥铃事业部组织牵头整改，针对市场气阀漏气、绞架异响、减震行程低的TOP3问题进行推动改进，截止目前绞架异响、减震行程低问题完成改进，奥铃事业部反馈跟踪断点有效；气阀漏气问题截止目前，进入第三轮整改待验证阶段，根据会议汇报，王哲总、郭洪凯部长及腾明部长针对座椅改进提出以下要求及安排 ： （1）减震结构差异分析：轻卡中期改款减震座椅，是在光华荣昌开发一汽减震座椅的成熟结构上应用开发，一汽售后市场未出现批量减震漏气失效问题，差异点是什么？荣昌要分析成熟结构不能通用的原因，横向对比出结论，9月5日前完成，责任人：光华荣昌； （2）气阀结构改进及安装方式更改的设计认可：由研究院确认当前荣昌的改进方案，重新完成座椅技术认可，出具认可结论，9月10日前完成，责任人：工程研究院车身中心王均林/刘宝维； （未完，见下页） |  |  |  |  |  |
|  | 批示： Written instructions or comments | 批准 Approved by | 审定 Checked by | 审核 Verified by |  | 拟文 Drafted by |
|  |  |  | / | 郭洪凯 腾明 |  | 采购管理部 采购工程部 |
|  | 主送 Send To：各相关单位 抄报Report To ： 抄送CC To： |  |  |  |  |  |

批准时间：2024年8月30 日                            发放时间：2024年8月30日

Date of approval:8/ 30 / 2024                              Date of Issue：8/ 30 /2024

（3）质量数据统计分析：2023年-2024年2月份市场售后千台及2023年、2024年故障项次进行统计分析和对比，故障项次是在断点前or后,确认断点是否有效，围绕减震座椅进行分析，同时数据分析增加索赔费用，9月5日前完成，责任人：光华荣昌；

（4）生产过程控制监督：针对问题改进涉及的过程整改，由光华荣昌安排进行自查和评审，对改进过程进行周期监控，确保有效落地和执行，杜绝出现问题，9月5日前完成，责任人：光华荣昌

（5）生产过程控制确认：由事业部组织人员到光华荣昌现场，对过程改进执行情况进行现场确认，有效推进问题整改， 9月5日前完成，责任人：奥铃事业部 李炳伟/李桂富、欧马可事业部 张成飞/邹需

（6）改进后零件PPAP认可：由集团采购部牵头，组织事业部协同完成改进后零部件PPAP现场评审和认可，确保认可有效性，9月30日前完成，责任人：采购工程部 腾明/吴月玲

（7）光华荣昌全面梳理自制过程、排查委外过程：制定排查计划实施，9月5日前完成计划下发，责任人：光华荣昌

（8）工装优化改进升级：光华荣昌对现有的工装进行评估优化升级，确保使用有效、稳定，杜绝产生影响，形成评估升级方案，9月15日前完成，责任人：光华荣昌

（9）市场问题响应：针对断点前座椅，光华荣昌要评估和制定积极处理应对方案、有效解决和处理故障座椅；

（10）市场小批量验证：欧马可安排做市场小批量跟踪验证，9月15日前完成，责任人：欧马可事业部 张成飞/邹需

（11）路试耐久性验证：由光华荣昌提供最新状态座椅，研究院协调安排做路试同步验证，验证措施有效性，9月10日前完成，责任人：工程研究院车身中心王均林/刘宝维

会议最后王哲总再次强调：

所有人员，对待质量问题不能漠视、要时刻保持高度敏感和重视，信息传递渠道要畅通、问题分析解决过程要严肃，重点问题重点关注，强化各项要求，改进过程各部门一起协同开展工作，快速解决问题，必须达成2024年质量目标！