北京光华荣昌汽车部件有限公司

厂址：北京光华荣昌汽车部件有限公司   邮编：102204

电话：010-89774311           传真：010-89774311      EMAIL：

会议纪要

编号：

| 主题 | H6新造型发泡模具7套-定点定价评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2024.10.18 |  | 地 点 | 线上会议 |
| 主持：方立金 记录：方立金 签发： |  |  | 出席人员：刘东明、冯永江、杨光环、葛雁宇、冯敬乾、倪建恒、张笑、郭锐 |  |
| 会议内容纪要 |  |  |  |  |
| 一、会议内容： |  |  |  |  |
| 背景： - H6新造型发泡模具7套，戴姆勒要求12.1提供首批试样且项目反馈戴姆勒同意承担模具费用24-24.6万元，特组织对7套模具进行开模技术协议评审，展开商务定点定价及开模周期确认。 |  |  |  |  |
| 会议决策： |  |  |  |  |
| 1 |  | - H6新造型发泡模具7套，采购部组织5家报价，其中江阴长青工艺品模具有限公司价格22.6万元，开模周期35天可以满足，采购连同葛雁宇总一起与长青工艺品徐总协商，最终在原价格基础上降低1000元，最终价格22.5万元，距离目标价格20万，存在2.5万元差额，江阴长青陈欠的模具款剩余149万元左右，存在货款分歧，后续陈欠货款问题刘东明总负责协调解决. - 唐山京盟汽车模具科技有限公司报价格20.8万，经协商最终20万可以接受，符合目标价格，开模周期35天可以满足，模具设计总监为原上海典亚任职、A6项目发泡模具前期交付后打件运行良好，后因我司设计原因导致安全带不回位问题、客户要求取消棱线问题进行了几次设变；已经交付的长春J6P项目和陕汽x5000发泡模具交付使用也比较好，目前与我司配合态度非常好，没有货款争端. - 上述2家在硬件及制作水平同属一个级别与模具工程师咨询. |  |  |
| 2 |  | 技术上定点定价完成后，模具工程师根据供应商设计方案进行调整技术方案。 |  |  |
| 3 |  | 开模周期35天都满足 |  |  |
| 主送： |  |  |  |  |
| 抄送： |  |  |  |  |
| 表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm） |  |  |  |  |