	.k; [image: image1.jpg]GEELY




	会议纪要
	编 号/No.：
部 门/Department: 
日 期/Date：  
地 点/Place： 


	

	时  间
	2024年10月25日
	地 点
	光华荣昌 

	发起人
	     朱涧海
	议 题
	G3座椅工装验收 

	批  准
	
	记 录
	 

	出  席
	光华荣昌： 梁东雷、连晓雨、苏东
吉利远程： 朱涧海、戈强

	10月23-25日，吉利远程前往G 3座椅供应商光华荣昌做工装验收。
现场验收情况如下：
· 金属冲压模具
恩杰五金：完成50套
沧州啸宇：完成12套
光华荣昌：完成36套
· 发泡模具：完成9套
· 检具：完成3套
· 焊接夹具：完成9套正式夹具，6套简易夹具
以下8套焊接夹具，新产品开发合同有定义，光华荣昌现借用H6夹具支持G3，G3模具正在开
发中。 
。 
HC31-100068-0013
68EN2531-00010

焊接工装

靠背骨架总成焊接夹具

HC31-100068-0023

68EN2531-00020

焊接工装

左调角器焊接总成焊接夹具

HC31-100068-0024

68EN2531-00020

焊接工装

右调角器焊接总成焊接夹具

HC31-100068-0025

68EN2531-00020

焊接工装

靠背骨架总成焊接夹具

HC31-100068-0036
71EN2531-00010
焊接工装
焊接治具
HC31-100068-0038

71EN2531-00010

焊接工装

靠背骨架总成焊接夹具

HC31-100068-0039

71EN2531-00010

焊接工装

左调角器焊接总成焊接夹具

HC31-100068-0040

71EN2531-00010

焊接工装

右调角器焊接总成焊接夹具

· 注塑模具：完成19套，其中在光华荣昌16套，湖北三环1套，昌辉1套，温州鑫锐1套。
以下4套注塑模具，新产品开发合同有定义，光华荣昌现借用H6模具支持G3，G3模具正在开
发中。 
HC31-100068-0004
68EN2531-00010

塑料模具

安全带出口前罩壳注塑模具

HC31-100068-0005
68EN2531-00010

塑料模具

安全带出口后罩壳注塑模具

HC31-100068-0017
68EN2531-00020

塑料模具

安全带出口前罩壳注塑模具

HC31-100068-0029
71EN2531-00010

塑料模具

安全带出口前罩壳注塑模具

以下3套注塑模具，新产品开发合同无定义，光华荣昌现借用H6模具支持G3， G3模具正在
开发中。 
主驾座椅高度调节手柄、主驾座椅靠背调节手柄、主驾座椅速降按钮。



