北京光华荣昌汽车部件有限公司

立项报告

项目名称  ：福田奥杰座椅项目

项目负责人：吴孝伟

项目起止时间：2021年5月-2022年12月

一、项目简介、立项目的及组织实施方式

立项目的： 轻卡行业发展初期门槛比较低，生产企业一度达上百家，经过这几年的发展，轻卡产品的技术含量不断提高，进入门槛和市场集中度也在提高，近3年行业排名前三的企业市场占有率达到60%以上。从轻卡市场的结构看，中高端轻卡产品市场占有率依然较低。 在进出口方面，目前国内轻卡出口数量呈现大幅增长的趋势，全球经济危机的影响正在减弱，出口形势一片大好。但是中国轻卡的区域优势已不再，出口区域仍然是集中在中东、非洲和拉美地区。随着国际市场的全面开放，印度、越南、印尼等发展中国家的崛起，中国轻型卡车的原有低成本优势已越来越弱。另外，出口国的准入标准也大幅提高。而与此同时，中国轻卡自身的质量问题也不容乐观。如果在技术上得不到提升，此前以"低成本、低价格"形态进入国际视野的中国轻卡制造优势将不复存在。目前我国进口轻卡数量很少，其主要原因是国外轻卡价格较高，很难被轻卡用户接受。 2020年前五个月，轻卡行业销售31万辆，累计同比下降8%。福田、江铃、凯马、庆铃等均呈下滑态势；我司客户福田虽然总体销量有小幅下滑，但其中高端品牌奥铃和欧马可均呈增长态势，特别是欧马可，在轻卡行业整体下降的态势下，大幅逆市上扬，5月销量同比增长高达40%。 综上所述，在整个轻卡行业高端化的趋势下，各企业高端轻卡销量涨幅明显，如福田的欧马可和江淮的帅铃。不过，总体而言，轻卡市场的销量基本不会有大的增长，甚至在轻微下滑。因此，对所有的轻卡企业来说，唯有不断提升其中高端车型竞争力，才有可能在轻卡市场上继续坚守下去。 。 技术实施方案: 本项目研发：前排主驾驶座椅4向调节，副驾驶座椅座背分离，更改座椅造型，提升核心件精度；公司有成熟的轻卡座椅平台，公司有座椅所有静态试验的能力，公司有强大的样品试制车间，从钣金、焊接、涂装、裁剪、缝纫直到装配，无需委外

二、项目的技术内容

- 驾驶员座椅： 座椅前后调节：行程+180mm 靠背手动调节：设计角度14.5°，向前40.5°，向后57.5°，全程可锁止；调节精度2°。 靠背头枕一体 面料：针织面料/植绒面料 椅靠背设计角度14.5° - 副驾驶座椅 靠背及中间靠背均可折叠，仅两个档位可锁止靠背向前105°，向后24°；

三、项目的技术创新点

- 采用M型滑槽，两侧边板 - 采用双边调角器及二级调节功能； 3、座框采用方管是成型结构；

四、项目实施进度安排

计划进度 1. 立项：2021年1月 2. 数据设计：2021.3.30 3. 数据冻结：2021.5.30 4.模具开发： 2021.7.30 5. OTS验收：2021.8.30 6. PV试验： 2021.9.30 7. ESO认可： 2021.10.20 8. SOP： 2021.12.30

五、与同类产品（服务）的竞争优势

1、过程制造优势：公司经过几十年的汽车零部件制造经验积累，已具备除调角器、滑轨外的其它所有零件的生产制造能力，焊接工序全部实现了机械手焊接，且公司拥有先进的喷涂生产线设备，并可实现产品下线前的自动化检测，可完全满足客户对产品的质量要求； 2、设计成本优势：在我公司现有平台基础上开发，增加座椅的销量量，向客户为北汽、福田、一汽等，提升了公司在汽车座椅行业内的知名度； 3、过程开发优势：公司具备市级企业中心，拥有100余人的技术开发团队，且内部实验室已通过国家CNAS实验室认可，可实现DVP试验的自我试验验证，满足产品开发的先期质量策划得到充分验证。 4、市场优势：该项目的主要应用轻卡车型，目前公司已用于福田、一汽市场并建立了稳定长期的业务合作关系，开发成功后，通过质量及价格优势，可市场目标车型的快速切换。

六、项目参加人员

序 号; 姓 名; 职务/职称; 专业领域; 负责工作. 1; 吴孝伟; 项目经理; 项目管理; 项目开发工作的整体管理. 3; 张磊; 设计工程师; 整椅设计; 座椅设计. 4; 张令超; 设计工程师; 电控设计; 通风加热ECU电控设计. 5; 董帅; 总装工艺工程师; 总装工艺工程; 总装工艺规划已实施验证. 6; 李伟勇; 冲压工艺工程师; 冲压工艺工程; 冲压工艺规划已实施验证. 7; 孙建宁; 焊接工艺工程师; 焊接工艺工程; 焊接工艺规划已实施验证. 8; 倪建恒; 发泡工艺工程师; 发泡工艺工程; 发泡工艺规划已实施验证. 9; 冯敬乾; 包装工艺工程师; 物流包装工艺; 包装工艺规划已实施验证. 10; 林涛; 前期质量工程师; 开发质量管理; 质量的先期策划与验证. 11; 王熙龙; SQE工程师; 供应商质量管理; 供应商质量管理. 12; 祁翔; 试验工程师; 试验验证; DVP的内部试验验证. 13; 邢焕; 产品认证工程师; 外部产品认证; 强检与3C的外部认证. 14; 邓春博; 骨架试制技师; 骨架试制; 骨架手钣件的试制验证. 15; 高卫峰; 面套样板专家; 面套样板; 面套样板的试做与验证. 16; 赵杰; 造型设计工程师; 造型设计; 外观造型设计. 17; 刘文政; 前期采购工程师; 金属件采购管理; 金属件的采购管理. 18; 吕孝滕; 前期采购工程师; 非金属采购管理; 非金属件的采购管理. 19; 郜健康; 注塑模具工程师; 注塑工艺工程; 注塑工艺规划已实施验证. 20; 王冠宇; 面套工艺质量工程师; 面套工艺质量; 面套工艺质量规划与验证. 21; 王婷; BOM工程师; BOM管理; QAD系统搭建与维护.

七、经费支出明细预算表

单位：元 科目. 内部研究开发投入额. 其中：人员人工费用; 30. 直接投入费用; 80. 折旧费用与长期费用摊销费用. 无形资产摊销费用. 设计费用. 装备调试费与试验费用; 30. 其他费用; 1. 委托外部研究开发投入额. 其中:境内的外部研发投入额. 境外的外部研发投入额. 研究开发投入额(内、外部)小计; 141.

八、审批意见

技术部门意见： 技术负责人签字： 年 月 日. 公司意见： 总经理签字： 年 月 日.