北京光华荣昌汽车部件有限公司

结题报告

项目名称：M4中期改款

项目负责人： 项目起止时间：2022/1/30

项目介绍 M4中期改款项目是福田在老M4项目上升级，覆盖欧马可和奥铃车型，座椅造型舒适性按乘用车打造，座椅结构为全新开发，驾驶员座椅带气囊减震，手动4向调节,L型分体式头枕,座椅可放平，靠背带背板，副驾驶员手动2向调节,L型分体式头枕，靠背带背板，全车座椅可折叠成卧铺，需具备承重，满足司机平躺要求；

项目经费情况 MA501项目计划投入研发资金192.9万元，实际投入193万元，设计费用30万，摸具、检具、夹具143万，试验、强检认证、样件、物流、差旅20万，公司研发资金保障到位。

项目成果 1、2022年1月项目启动； 2、2022年5月模具完成； 3、2022年10月OTS完成； 4、2022年12月PPAP完成； 5、2023年1月SOP; 6、2023年2月批量供货 7、M4中期改款车型荣昌供货比例100%，预计10万辆/年；

验收结果 M4中期改款项目严格按照项目实施进度安排进行研发，并取得了预期的科技成果，具有良好的社会、经济前景，公司予以结项。 验收人（盖章）：