北京光华荣昌汽车部件有限公司

结题报告

项目名称：福田P203座椅

项目负责人：吴孝伟 项目起止时间：2018/3/15

项目介绍 P203项目定义为P201/P202 E5中期改款，作为未来P201/P202 E5的替代，定位于中端高档、高端中档核心目标市场,拓陆者E3、E5整合为拓陆者E，P203产品覆盖原有拓陆者S及拓陆者E5细分市场；P203项目一方面承担提升品牌形象，同时是拓陆者业务的销量支撑；座椅在A平台基础上开发，骨架结构简单，成本低，使用制动化装配线保证产品质量，驾靠背电动/手动调节，座垫高度电动/手动调节，滑轨电动/手动调节，座盆仰角电动调节，副驾靠背电动/手动调节，滑轨电动/手动调节，腰部支撑电动/气动调等功能；

项目经费情况 P203项目计划投入研发资金87.903万元，实际投入89万元，设计费用10万，摸具、检具、夹具71万，试验、强检认证、样件、物流、差旅15万，公司研发资金保障到位。

项目成果 2018年8月10日该项目的研发正式立项，开发调研工作正式启动； 2018年8月10日设计开发可行性方案获得董事会通过，设计工作同步启动； 2019年6月25日设计验证完成，国家CCC认证扩项获得通过； 2019年12月1日小批量150台份试装完成，同步获得主机厂PPAP批准； 2019年12月30日，正式批量供货，日均供货量300台；

验收结果 P203项目严格按照项目实施进度安排进行研发，并取得了预期的科技成果，具有良好的社会、经济前景，公司予以结项。 验收人（盖章）：