北京光华荣昌汽车部件有限公司

立项报告

项目名称  ：福田P203座椅项目

项目负责人：吴孝伟

项目起止时间：2018年3月

一、项目简介、立项目的及组织实施方式

立项目的： P203项目定义为P201/P202 E5中期改款，作为未来P201/P202 E5的替代，定位于中端高档、高端中档核心目标市场,拓陆者E3、E5整合为拓陆者E，P203产品覆盖原有拓陆者S及拓陆者E5细分市场；P203项目一方面承担提升品牌形象，同时是拓陆者业务的销量支撑；座椅在A平台基础上开发。 技术实施方案: 骨架结构简单，成本低，使用制动化装配线保证产品质量，驾靠背电动/手动调节，座垫高度电动/手动调节，滑轨电动/手动调节，座盆仰角电动调节，副驾靠背电动/手动调节，滑轨电动/手动调节，腰部支撑电动/气动调等功能；

二、项目的技术内容

前排座椅 - 高配6向电动座椅（带加热通风）； - 座椅前后总行程240，设计向前230，向后10； - 靠背设计角度，向前25，向后45 - 高度调节总行程40，向上20.向下20； - 座椅A面轮廓度要求10； 后排座椅 1 面料信息：针织、PU； 2 靠背：①高配整体固定式（带扶手）； ②低配整体固定式（不带扶手）； 3 坐垫：四、六分坐垫，坐垫可向上翻折； 4 头枕：2个，上下调节，行程1档； 5 ISOFIX下固定点在靠背上；

三、项目的技术创新点

- 采用M型滑槽，两侧边板 - 采用双边调角器及二级调节功能； - 用TCU式样，用控制器实现三档（关一中一低－高）控制； - 司机座椅高配电动配置； - 后排坐垫可翻折；

四、项目实施进度安排

进度计划安排 - 2018年8月10日该项目的研发正式立项，开发调研工作正式启动； - 2018年8月10日设计开发可行性方案获得董事会通过，设计工作同步启动； - 2019年6月25日设计验证完成，国家CCC认证扩项获得通过； - 2019年12月1日小批量150台份试装完成，同步获得主机厂PPAP批准； - 2019年12月30日，正式批量供货，日均供货量300台；

五、与同类产品（服务）的竞争优势

1、过程制造优势：公司经过几十年的汽车零部件制造经验积累，已具备除调角器、滑轨外的其它所有零件的生产制造能力，焊接工序全部实现了机械手焊接，且公司拥增加旋铆生产线设备，并可实现产品下线前的自动化检测，可完全满足客户对产品的质量要求； 2、设计成本优势：座框采用双侧边板式结构,提升座驾整体强度；座椅钣金材料使用轻量化高强度材料 3、过程开发优势：公司具备市级企业中心，拥有100余人的技术开发团队，且内部实验室已通过国家CNAS实验室认可，可实现DVP试验的自我试验验证，满足产品开发的先期质量策划得到充分验证。 4、市场优势：该项目的主要应用乘用车，目前公司已用于福田皮卡、北汽市场并建立了稳定长期的业务合作关系，开发成功后，通过质量及价格优势，可市场目标车型的快速切换。

六、项目参加人员

序 号; 姓 名; 职务/职称; 专业领域; 负责工作. 1; 吴孝伟; 项目经理; 项目管理; 项目开发工作的整体管理. 2; 柴鹏; 设计工程师; 整椅设计; 模块座椅设计. 3; 龚波; 设计工程师; 整椅设计; 座椅设计. 4; 张令超; 设计工程师; 电控设计; 通风加热ECU电控设计. 5; 刘荣浩; 总装工艺工程师; 总装工艺工程; 总装工艺规划已实施验证. 6; 李伟勇; 冲压工艺工程师; 冲压工艺工程; 冲压工艺规划已实施验证. 7; 孙建宁; 焊接工艺工程师; 焊接工艺工程; 焊接工艺规划已实施验证. 8; 倪建恒; 发泡工艺工程师; 发泡工艺工程; 发泡工艺规划已实施验证. 9; 冯敬乾; 包装工艺工程师; 物流包装工艺; 包装工艺规划已实施验证. 10; 郝思嘉; 前期质量工程师; 开发质量管理; 质量的先期策划与验证. 11; 王熙龙; SQE工程师; 供应商质量管理; 供应商质量管理. 12; 吴航波; 试验工程师; 试验验证; DVP的内部试验验证. 13; 邢焕; 产品认证工程师; 外部产品认证; 强检与3C的外部认证. 14; 邓春博; 骨架试制技师; 骨架试制; 骨架手钣件的试制验证. 15; 高卫峰; 面套样板专家; 面套样板; 面套样板的试做与验证. 16; 赵杰; 造型设计工程师; 造型设计; 外观造型设计. 17; 刘文政; 前期采购工程师; 金属件采购管理; 金属件的采购管理. 18; 吕孝滕; 前期采购工程师; 非金属采购管理; 非金属件的采购管理. 19; 郜健康; 注塑模具工程师; 注塑工艺工程; 注塑工艺规划已实施验证. 20; 王冠宇; 面套工艺质量工程师; 面套工艺质量; 面套工艺质量规划与验证. 21; 王婷; BOM工程师; BOM管理; QAD系统搭建与维护.

七、经费支出明细预算表

单位：元 科目. 内部研究开发投入额. 其中：人员人工费用; 10. 直接投入费用; 71. 折旧费用与长期费用摊销费用. 无形资产摊销费用. 设计费用. 装备调试费与试验费用; 15. 其他费用; 1. 委托外部研究开发投入额. 其中:境内的外部研发投入额. 境外的外部研发投入额. 研究开发投入额(内、外部)小计; 89.

八、审批意见

技术部门意见： 技术负责人签字： 年 月 日. 公司意见： 总经理签字： 年 月 日.