北京光华荣昌汽车部件有限公司

结题报告

项目名称：C32B/H32B座椅

项目负责人： 项目起止时间：2015/2/5

项目介绍 C32B座椅骨架平台研发，是为满足目前国内乘用车市场A0级suv开发的一款座椅骨架平台，来填补光华荣昌的骨架平台空白，以优异的产品性能和高性价比进入城市SUV市场；座椅骨架结构简单，成本低，使用制动化装配线保证产品质量，满足座椅相关法规，座椅舒适性及鞭挞在4分以上；

项目经费情况 C32B/H32B项目计划投入研发资金269.508万元，实际投入270万元，设计费用50万，摸具、检具、夹具190万，试验、强检认证、样件、物流、差旅30万，公司研发资金保障到位。

项目成果 2015年2月5日该项目的研发正式立项，开发调研工作正式启动； 2015年2月10日设计开发可行性方案获得董事会通过，设计工作同步启动； 2015年10月24日设计验证完成，国家CCC认证扩项（后视镜总成）获得通过； 2016年10月16日小批量150台份试装完成，同步获得主机厂PPAP批准； 2016年12月27日，正式批量供货，日均供货量200台；

验收结果 C32B/H32B项目严格按照项目实施进度安排进行研发，并取得了预期的科技成果，具有良好的社会、经济前景，公司予以结项。 验收人（盖章）：