北京光华荣昌汽车部件有限公司

结题报告

项目名称：奥杰中期改款

项目负责人：吴孝伟 项目起止时间：2021/5

项目介绍 轻卡行业发展初期门槛比较低，生产企业一度达上百家，经过这几年的发展，轻卡产品的技术含量不断提高，进入门槛和市场集中度也在提高，近3年行业排名前三的企业市场占有率达到60%以上。从轻卡市场的结构看，中高端轻卡产品市场占有率依然较低。 在进出口方面，目前国内轻卡出口数量呈现大幅增长的趋势，全球经济危机的影响正在减弱，出口形势一片大好。但是中国轻卡的区域优势已不再，出口区域仍然是集中在中东、非洲和拉美地区。随着国际市场的全面开放，印度、越南、印尼等发展中国家的崛起，中国轻型卡车的原有低成本优势已越来越弱。另外，出口国的准入标准也大幅提高。而与此同时，中国轻卡自身的质量问题也不容乐观。如果在技术上得不到提升，此前以"低成本、低价格"形态进入国际视野的中国轻卡制造优势将不复存在。目前我国进口轻卡数量很少，其主要原因是国外轻卡价格较高，很难被轻卡用户接受。 2020年前五个月，轻卡行业销售31万辆，累计同比下降8%。福田、江铃、凯马、庆铃等均呈下滑态势；我司客户福田虽然总体销量有小幅下滑，但其中高端品牌奥铃和欧马可均呈增长态势，特别是欧马可，在轻卡行业整体下降的态势下，大幅逆市上扬，5月销量同比增长高达40%。 综上所述，在整个轻卡行业高端化的趋势下，各企业高端轻卡销量涨幅明显，如福田的欧马可和江淮的帅铃。不过，总体而言，轻卡市场的销量基本不会有大的增长，甚至在轻微下滑。因此，对所有的轻卡企业来说，唯有不断提升其中高端车型竞争力，才有可能在轻卡市场上继续坚守下去。

项目经费情况 奥杰项目计划投入研发资金141万元，实际投入140万元，设计费用30万，摸具、检具、夹具80万，试验、强检认证、样件、物流、差旅30万，公司研发资金保障到位。

项目成果 1. 立项：2021年1月 2. 数据设计：2021.3.30 3. 数据冻结：2021.5.30 4.模具开发： 2021.7.30 5. OTS验收：2021.8.30 6. PV试验： 2021.9.30 7. ESO认可： 2021.10.20 8. SOP： 2021.12.30

验收结果 奥杰项目严格按照项目实施进度安排进行研发，并取得了预期的科技成果，具有良好的社会、经济前景，公司予以结项。 验收人（盖章）：