安路普车间摄像头安装立项申请报告

- 集团摄像头现状

- 安装要求：

1、摄像头支持RTSP直接点对点流对接；

2、Web协议的方式，每个设备共享出一个监控视频的访问地址，我们系统通过地址直接可访问到监控视频，内嵌到Web系统界面中。

3、SDK，这个需要看监控系统的设备SDK的支持方式。

- ‌‌问题现状：无法查看员工执行工艺纪律及产品标准化作业，无法做到质量可视化追溯；

- 提高安全管理效果‌：通过全天候、全方位的监控，及时发现标准化问题及防范各类安全问题，提升管理质量；

- 预防突发事件‌：监控设备可以有效预防和应对突发事件，保障人员和财产安全；

- 增加安全感‌：监控设备的安装能够提升员工的安全感，营造良好的安全环境；

- 安装目的：为了提升产品质量、达到质量和制造过程统一；

- 未来智能化设备基础设施工作：建议趁安装摄像头项目增设备份数据光缆，为未来车间AI智能化办公、安灯系统做前期准备，后期部署智能化设备节约费用。

二、项目实施方案

项目实施方案包括：

- ‌安装区域‌：安路普车间二层

- ‌设备类型‌：安装8组高清摄像头、智能分析系统等设备。

- ‌技术要求‌：确保设备的图像清晰度、覆盖范围和录像存储能力，能自由旋转，通过手机远程查看；

- 数据存储：光纤存储数据存放办公区一层数据机房室，保障数据安全；

- ‌项目进度‌：预计安装时间2-3天，安排工程人员实施。

- 项目价格：经过价格比价、安装资质、施工要求、维保服务等评估。

项目价格人民币未税价：19778元，含税：22350元

鉴于以上情况，特向领导申请，给予审批！

2025年2月28日